- Фёдоровское городское поселение

- Тосненского муниципального района

- Ленинградской области

- Администрация

Постановление

14.02.2024 № 104

О внесении изменений в муниципальную программу «Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 36 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в муниципальную программу «Водоснабжение и водоотведение  Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 28.11.2022 № 809 (с изменениями от 20.12.2022 № 867, от 14.02.2023 № 74, от 21.04.2023 № 250, от 18.09.2023 № 612, от 21.12.2023 № 899) следующие изменения:

1.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Всего: 316870,987 тыс.руб., в т.ч.: 2022 - 116735,54 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет – 6716,7 тыс. руб. областной бюджет – 31930,34 тыс.руб. федеральный бюджет – 78088,5 тыс.руб. 2023 – 3854,232тыс.руб., в т.ч. местный бюджет – 2255,032 тыс. руб. областной бюджет – 1599,2 тыс.руб. 2024 – 196281,215 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет – 44413,685 тыс. руб. областной бюджет – 29275,73 тыс.руб. федеральный бюджет – 122591,8 тыс.руб 2025 – 0* 2026 – 0* *заполняется в случае наличия мероприятий В ходе реализации Программы возможна корректировка финансирования мероприятий |
| --- | --- |

.»

2. Приложение 1 к муниципальной программе «Водоснабжение и водоотведение  Фёдоровского городского поселения  Тосненского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации                                                     Ю.И. Додонова

Исполнитель: Андрианова А.Ю.

| Приложение № 1 к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 14.02.2024 № 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 к муниципальной программе «Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)* | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
|  | МП "Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 116735,54 | 6716,7 | 31930,34 | 78088,5 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 3854,232 | 2255,032 | 1599,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 196281,215 | 44413,685 | 29275,73 | 122591,8 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 г.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 г.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 316870,987 | 53385,417 | 33529,54 | 78088,5 |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный проект "Чистая вода" | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 301532,112 | 38046,542 | 33529,54 | 78088,5 | 0 |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 "Строительство повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды" | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2024 | 2022 г. | 116576,54 | 6557,7 | 31930,34 | 78088,5 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 1982,642 | 383,442 | 1599,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 182972,93 | 31105,4 | 29275,73 | 122591,8 | 0 |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию инженерных коммуникаций" |  | 2022 | 2023 | 2022 | 159 | 159 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 1871,59 | 1871,59 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 13308,285 | 13308,285 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 «Оказание услуг по подготовке документации для участия в электронном аукционе" 0502 2840110250 244 226» | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | 159 | 159 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 Авторский надзор "Строительство повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды" | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2023 | 2024 | 2023 | 600 | 600 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 1002,371 | 1002,371 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 Водопроводные сети д. Глинка | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2023 | 2024 | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 12305,914 | 12305,914 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 4 Обследование территории в ЖК Удача (вода) | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | 600 | 600 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 5 Проверка сметной документации по ремонту водопровода | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | 671,59 | 671,59 | 0 |  |  |  |  |