- Фёдоровское городское поселение

- Тосненского муниципального района

- Ленинградской области

- Администрация

Постановление

14.11.2022  № 761

О внесении изменений в постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 45 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», руководствуясь Уставом администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области,  в целях улучшения инфраструктуры  поселения, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 1 муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» изложить согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации                                     Ю.И. Додонова

Исполнитель: Андрианова А.Ю.

| Приложение № 1 к Постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 14.11.2022 № 761 Приложение № 1 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)* | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МП "Формирование комфортной городской среды на территории Фё-доровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 2018 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 23495,7772 | 13495,78187 | 6859,9968 | 3139,99853 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 23563,633 | 13563,633 | 6860 | 3140 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Фёдоровского городского поселения Тосненского района» |  | 2022 | 2024 | 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Фёдоровского городского поселения Тосненского района» |  | 2018 | 2024 | 2022 г. | 23495,7772 | 13495,78187 | 6859,9968 | 3139,99853 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 23563,633 | 13563,633 | 6860 | 3140 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный проект 1 "Формирование комфортной городской среды | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2024 | 2022 г. | 23095,7772 | 13095,78187 | 6859,9968 | 3139,99853 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 23163,633 | 13163,633 | 6860 | 3140 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1 Благоустройство общественной территории, строительство зоны отдыха по адресу: Фёдоровскоег.п., за д.9, к.1 по ул.Почтовая. | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2022 | 2022 г. | 23095,7772 | 13095,78187 | 6859,9968 | 3139,99853 | 0 |
|  | Мероприятие 2 «Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Федоровское г.п., между д.13 по ул.Шоссейная и Детским садом № 23. «Сквер Семейный»» | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2023 | 2023 | 2023 г. | 23163,633 | 13163,633 | 6860 | 3140 | 0 |
|  | Мероприятие 3 «Благоустройство общественной территории» | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2024 | 2024 | 2024 г. | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  | 2022 г. | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Проектирование благо-устройства общественной территории | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2023 | 2022 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| … |  |  |  |  | 2023 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |