Фёдоровское городское поселение

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

Администрация

Постановление

21.12.2023 № 900

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 36 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», в целях улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.02.2022 № 43 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 14.06.2022 № 292, от 16.09.2022 № 640, от 14.11.2022 № 765 от 20.12.2022 № 868, от 14.02.2023 № 75, от 21.04.2023 № 248, от 15.05.2023 № 294, от 16.08.2023 № 510, от 28.08.2023 № 534, от 18.09.2023 № 613, 23.10.2023 № 728), следующее изменение:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт муниципальной программы

«Развитие улично-дорожной сети Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Главный специалист по благоустройству Главный специалист по вопросам ЖКХ |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; Подрядные организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного строительства, определяемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством; Комитет по Дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Цели муниципальной программы | Улучшение среды и жизнеобеспечения населения Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | 1. Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 2. Улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог, снижение транспортных издержек. 3. Увеличение пропускной способности дорог. 4. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. 5. Снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы | Реализация Программы должна обеспечить: 1. Уменьшение затрат времени населения на поездки, снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств, в том числе на ремонт транспортных средств. 2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения. 3. Улучшение экологической обстановки в Федоровском городском поселении. |
| Комплекс процессных мероприятий | 1. «Инветаризационно – технические работы»; 2. "Ремонт дорожного покрытия (Дороги и улицы)" 3. «Мероприятия по оптимизации мер профилактики правонарушений» |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | 1. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Объем финансирования Программы составляет 116 999,134 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета Ленинградской области 29 855,940 тыс.руб. 2022 год – 36626,93 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета Ленинградской области 18636,46 тыс.руб. 2023 год – 18 666,795 тыс.руб.; 2024 год – 13266,200 тыс.руб.; 2025 год – 31 358,804тыс.руб; 2026 год – 17 080,405 Источник финансирования Программы – бюджет Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, бюджет Ленинградской области. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | налоговые расходы не предусмотрены |

.»

1.2. План реализации муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ю.И. Додонову

Глава администрации                                                          М.И. Носов

Исполнитель: Андрианова А.Ю.

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Фёдоровского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области от 21.12.2023 № 900

|  |  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)* | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | МП "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области" | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 36 626,930 | 18 517,900 | 18 109,030 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 18 666,795 | 18 666,795 | 0,000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 13 266,200 | 13 266,200 | 0,000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 31 358,804 | 19 611,894 | 11 746,910 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 17 080,405 | 17 080,405 | 0,000 | 0 | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 116 999,134 |  | 29 855,940 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (КБК 01004091010110110244)" | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 2026 | 2022 | 2223,8 | 2223,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 7 131,701 | 7 131,701 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 1566,2 | 1566,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 1913,851 | 1913,851 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2030,405 | 2030,405 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 "Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории поселения " (КБК 010040910401 10130244) |  |  |  | 2022 | 6 208,940 | 6 208,940 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 9 717,500 | 9 717,500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 10 417,500 | 10 417,500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 "Прочие мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения " (КБК 01004091040110120244) |  |  |  | 2022 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 1757,21 | 1757,21 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 1282,5 | 1282,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4 "Безопасность дорожного движения (КБК 01004091020113530244)" |  |  |  | 2022 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 60,384 | 60,384 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2026 | 2022 | 25494,19 | 7385,16 | 18109,03 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 16544,953 | 4798,043 | 11746,91 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный проект 1 Развитие транспортной системы Ленинградской области | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2026 | 2022 | 25494,19 | 7385,16 | 18109,03 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 16544,953 | 4798,043 | 11746,910 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 "Ремонт автомобильной дороги в д.Аннолово, Тосненского района, Ленинградской области, дорога Кольцевая (от ул. Восточная до ул. Новая)" | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | 25494,19 | 7385,16 | 18109,03 | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие 2 "Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Федоровское, ул.Вознесенская" | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2025 | 2025 | 2025 | 16544,953 | 4798,043 | 11746,910 | 0 | 0 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  | 2022 | 11132,74 | 11132,74 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 18108,68458 | 18108,68458 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 13266,2 | 13266,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 14813,851 | 14813,851 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (КБК 01004091010110110244)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 «Осуществление технического надзора за проведением работ» | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2026 | 2022 | 370,5 | 370,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 121,26 | 121,26 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие 2 Подготовка и проверка проектно-сметной документации, инженерные изыскания | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2026 | 2022 | 85,5 | 85,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятие 3 проектирование дорог, проездов, пешеходных дорожек | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2023 | 2022 | 1019 | 1019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятие 4 "Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Федоровское, улица Восточная" | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 5 Устройство грунтовых дорог с канавами для участков для многодетных | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | 757,00258 | 757,00258 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Мероприятие 6 Поставка щебня для выполнения ремонта дорог, ямочный ремонт | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2026 | 2022 | 748,8 | 748,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 6253,438 | 6253,438 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 566,2 | 566,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 1663,851 | 1663,851 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 1730,405 | 1730,405 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 "Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории поселения " (КБК 010040910401 10130244) | Администрация Фёдоровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Содержание муниципальных дорог, проездов, пешеходных дорожек | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2026 | 2022 | 3785,64 | 3785,64 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 9717,5 | 9717,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 10417,5 | 10417,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 12500 | 12500 |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 Ямочный ремонт | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2023 | 2022 | 2423,3 | 2423,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 "Прочие мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения " (КБК 010040910401 10120244) | Администрация Фёдоровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Грейдирование муниципальных дорог | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2026 | 2022 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Администрация Фёдоровского городского поселения |  |  | 2023 | 1199,1 | 1199,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Администрация Фёдоровского городского поселения |  |  | 2024 | 1282,5 | 1282,5 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Фёдоровского городского поселения |  |  | 2025 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Администрация Фёдоровского городского поселения |  |  | 2026 | 1800 | 1800 |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 Выполнение работ по установке остановочного павильона | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | 558,11 | 558,11 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4 "Безопасность дорожного движения (КБК 01004091020113530244)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Безопасность дорожного движения муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области г.п. Федоровское. дер. Аннолово, дер. Глинка, дер. Ладога | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2026 | 2022 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 60,384 | 60,384 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 750 | 750 |  |  |  |  |