- Фёдоровское городское поселение

- Тосненского муниципального района

- Ленинградской области

- Администрация

Постановление

21.12.2023 № 902

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», руководствуясь Уставом администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области,  в целях улучшения инфраструктуры  поселения, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной  городской среды на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 45  (с учетом изменений от 14.11.2022 № 761, от 20.12.2022 № 869, от 21.04.2023  № 254, от 25.05.2023  № 321, от 18.09.2023 № 615) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной  городской среды на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Главный специалист по благоустройству Главный специалист по экономическому развитию |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Управляющие компании, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, население Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Федоровского г.п. Тосненского муниципального района Ленинградской области. Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т. п.). Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий Федоровского г.п. Тосненского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий 2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями на 100 % 3. Количество территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы – 5 ед. 4. Количество благоустроенных территорий скверов, улиц – 5 ед. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проекты, входящие в состав национальных проектов | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Всего: | 68185,7872 | 23495,7772 | 23886,01 | 20804,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 6259,03853 | 3139,99853 | 3119,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 13674,2068 | 6859,9968 | 6814,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Федоровского городского поселения | 48252,54187 | 13495,78187 | 13952,76 | 20804,00 | 0,00 | 0,00 |

.»

  - Приложение № 1 «План основных мероприятий в составе муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ю.И. Додонову

Глава администрации                                                             	М.И. Носов

Исполнитель: Андрианова А.Ю.

Приложение № 1 к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 21.12.2023 № 902 Приложение 1 к муниципальной программе План основных мероприятий в составе муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» № п/п; Мероприятия по реализации подпрограммы; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Всего (тыс.руб.); Объем финансирования по годам (тыс.руб.); Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы. 2022; 2023; 2024; 2025; 2026. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1; Благоустройство общественной территории, строительство зоны отдыха по адресу: Фёдоровскоег.п., за д.9, к.1 по ул.Почтовая.; Средства Федоровского городского поселения; 2022; 13095,78187; 13095,78187; Администрация Фёдоровского городского поселения. Областной бюджет; 6859,9968; 6859,9968. Федеральный бюджет; 3139,99853; 3139,99853. 2; Проектирование благо-устройства общественной территории; Средства Федоровского городского поселения; 2022; 400,00; 400,00. 2023; 450,00; 450,00. 2024; 500,00; 500,00. 2025; 500,00; 0,00. 2026; 0,00; 0,00. 3; «Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Федоровское г.п., между д.13 по ул.Шоссейная и Детским садом № 23. «Сквер Семейный»»; Средства Федоровского городского поселения; 2023; 13952,76; 13952,76. Областной бюджет; 6814,21; 6814,21. Федеральный бюджет; 3119,04; 3119,04. 4; "Благоустройство общественной территории пешеходной зоны от ул. Промышленная до д. 5 по ул. Шоссейная"; Средства Федоровского городского поселения; 2024; 20804,00; 20804,00. Областной бюджет; 0. Федеральный бюджет; 0. Всего по подпрограмме; Итого; 2022- 2026; 68185,7872; 23495,7772; 23886,01; 20804,00; 0,00; 0,00. Федеральный бюджет; 6259,03853; 3139,99853; 3119,04; 0,00; 0,00; 0,00. Областной бюджет; 13674,2068; 6859,9968; 6814,21; 0,00; 0,00; 0,00. Средства Федоровского городского поселения; 48252,54187; 13495,78187; 13952,76; 20804,00; 0,00; 0,00. Приложение № 2 к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 21.12.2023 № 902 Приложение № 2 к муниципальной программе

|  |  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)* | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | МП "Формирование комфортной городской среды на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 23495,7772 | 13495,78187 | 6859,9968 | 3139,99853 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 23886,01 | 13952,76 | 6814,21 | 3119,04 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 20804 | 20804 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 68185,7872 | 48252,54187 | 13674,2068 | 6259,03853 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Федеральный проект 1 "Формирование комфортной городской среды | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2026 | 2022 г. | 23095,7772 | 13095,78187 | 6859,9968 | 3139,99853 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 23456,01 | 13522,76 | 6814,21 | 3119,04 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 20804 | 20804 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 г. | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Благоустройство общественной территории, строительство зоны отдыха по адресу: Фёдоровскоег.п., за д.9, к.1 по ул.Почтовая. | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2022 | 2022 г. | 23095,7772 | 13095,78187 | 6859,9968 | 3139,99853 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Федоровское г.п., между д.13 по ул.Шоссейная и Детским садом № 23. «Сквер Семейный»» | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2023 | 2023 | 2023 г. | 23456,01 | 13522,76 | 6814,21 | 3119,04 | 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 "Благоустройство общественной территории пешеходной зоны от ул. Промышленная до д. 5 по ул. Шоссейная" | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2024 | 2024 | 2024 г. | 20804 | 20804 | 0 | 0 | 0 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  | 2022 г. | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1 Проектирование благоустройства общественной территории | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2022 | 2026 | 2022 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |