- Фёдоровское городское поселение

- Тосненского муниципального района

- Ленинградской области

- Администрация

Постановление

25.11.2024 № 915

Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 36 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Утвердить муниципальную программу «Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 28.11.2022 № 809 «Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение  Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 20.12.2022 № 867, от 14.02.2023 № 74, от 21.04.2023 № 250, от 18.09.2023 № 612, от 21.12.2023 № 899, от 14.02.2024 № 104, от 17.05.2024 № 342, 02.08.2024 № 534, от   12.09.2024 № 701) считать утратившим силу.

- Обеспечить официальное обнародование настоящего постановления.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ю.И. Додонову.

Глава администрации                                                     М.И. Носов

Исполнитель: Андрианова А.Ю.

Приложение

к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

от 25.11.2024 № 915

Муниципальная программа

«Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

Паспорт муниципальной программы

«Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2027 |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Главный специалист по вопросам ЖКХ администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Население Фёдоровского г.п. |
| Участники муниципальной программы | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Проектные и строительные организации, привлеченные на конкурсной основе. |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, предприятий; - уменьшение аварийности на сетях водоснабжения; - повышение уровня социально-экономического развития, улучшение условий жизни населения Фёдоровского городского поселения; - увеличение нагрузки на обновленную систему водоснабжения; - экономия электроэнергии снижение стоимости подготовки воды. |
| Задачи муниципальной программы | - определение источников финансирования проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, а также обеспечения эффективного использования финансовых средств; - организация разработки документации; - организация строительно-монтажных работ. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит: - повысить пропускную способность трубопровода путем применения современных технологичных материалов; - уменьшить объем скрытых потерь готовой воды на сетях; - ликвидировать неучтенные подключения - улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению; - уменьшение потребления электрической энергии в системах водоснабжения и водоотведения |
| Комплекс процессных мероприятий | "Содействие развитию инженерных коммуникаций" |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | мероприятия федерального проекта "Чистая вода": - Строительство водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Всего: 196741,215 тыс. руб. 2024; 196441,215. 2025; 300. 2026*. 2027*. *заполняется в случае наличия мероприятий В ходе реализации Программы возможна корректировка финансирования мероприятий |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | налоговые расходы не предусмотрены |

Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное образование Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области расположено в северо – западной части Тосненского района Ленинградской области и граничит:

- с севера и северо – запада – с территорией Пушкинского района Санкт – Петербурга (г. Павловск, п. Тярлево, Грачевка и т.д.);

- с востока – с территориями Тельмановского сельского поселения и Красноборского городского поселения Тосненского района;

- с юга – с территорией Форносовского городского поселения Тосненского района;

- с запада – с территорией Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района.

Рельеф территории спокойный. Река Ижора и ее приток Черная с запада и юго-запада на север рассекают территорию поселения.

В состав муниципального образования Фёдоровское городское поселение входит четыре населенных пункта: дер. Глинка, городской поселок Федоровское, дер. Аннолово и дер. Ладога. Площадь поселения по данным кадастрового учета составляет 5244,3 га.

Участок Фёдоровского городского поселение представляет собой слабонаклонную террасированную равнину с высотными отметками 40-66 м над уровнем моря, представляющую собой северо – восточные отроги Ижорского плато. Большую часть территории занимают восточный и южный склоны террасы, с уклоном на восток,  крутизной около 5-60. В нижней части склона характерно выклинивание грунтовых вод, проявляющееся в повышенной влажности почвы.

Городской поселок Фёдоровское является административным центром муниципального образования Фёдоровское городское поселение, где размещены поликлиника, школа, детский сад, амбулатория, дом культуры, почта, аптека. Главная улица поселения – Шоссейная, является региональной автомобильной дорогой, имеет транспортные выходы на Московское шоссе, г. Павловск и г.п. Форносово.

Численность постоянно зарегистрированного населения по расчетным данным, предоставленными управляющими компаниями, в 2024 году составляет – около 6700 человек. Фактически численность проживающего населения намного выше и составляет порядка 20000,00 человек.

Системы теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям в связи, с чем возникают аварийные ситуации. Значительный уровень износа наружных инженерных систем теплоснабжения, систем горячего, холодного водоснабжения, водоотведения составляют 80-90%. В целях безаварийной работы необходимо выполнить работы по строительству новой водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды.

Существующая водопроводная насосная станция (ВНС), расположена по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Глинка, ул. Центральная, д. 62. Здание одноэтажное, общей площадью 58,6 кв.м, 1974 года постройки, расположено на земельном участке площадью 5 426 кв.м. Данный земельный участок является собственностью муниципального образования Фёдоровское городское поселение.  Имеются два резервуара чистой питьевой воды: основной на 500 куб. м, дополнительный на 100 куб. м. В случае аварии данного запаса  хватает на 7 часов. Отсутствует резервный источник питания.

Существующая ВНС обслуживает жителей г.п. Федоровское и частично жителей д. Глинка. ВНС передана по договору хозяйственного ведения от 10.08.2012  Федоровскому МУП ЖКХ, инженерных сетей и благоустройства. Износ здания составляет 90 % (разрушен фундамент, отсутствует отопление, дренаж), износ насосов – 95 %, электрооборудования – 80 %, коллекторов, труб, задвижек – 98 %. Потери электроэнергии составляют 60 %.

В результате поломок оборудования происходят аварии на сетях водоснабжения. Средняя мощность подачи воды – 50 куб. м/час., пиковые нагрузки – 100 куб. м/ час. Т.к. с данной ВНС идет снабжение и местной котельной, то остановка ВНС приводит и к остановке подачи горячего водоснабжения и водоотведения.

Согласно технико–экономических показателей к генеральному плану Фёдоровского сельского поселения, утвержденного Решением Совета Депутатов от 09.10.2009 № 238 к 2025 году численность населения на территории муниципального образования Фёдоровское городское поселение составит около 25 000 чел., а к 2027 более 30000 чел. При существующих нормативах расхода воды на 1 чел. / мес. = 9,51 куб. м резервуар для чистой воды необходим на 8 000 куб. м. (лучше 2 резервуара по 4 000 куб.м. Это позволит периодически закрывать один из резервуаров на обслуживание).

В 2024 году планируется окончание строительства водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в д. Глинка.

Также в 2024 году планируется окончание работ по восстановлению водопроводной сети в д. Глинка.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит улучшить качество жизни жителей и окажет благоприятные условия для проживания.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы является

- обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, предприятий;

- уменьшение аварийности на сетях водоснабжения;

- повышение уровня социально-экономического развития, улучшение условий жизни населения Фёдоровского городского поселения;

- увеличение нагрузки на обновленную систему водоснабжения;

- экономия электроэнергии снижение стоимости подготовки воды.

Задачами муниципальной программы является:

- определение источников финансирования проектно-изыскательских,

строительно-монтажных работ,

а также обеспечения эффективного использования финансовых средств;

- организация разработки документации;

- организация строительно-монтажных работ.

Подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа «Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» состоит из Проектной и Процессной части.

Проектная часть программы представляет собой мероприятия, реализуемые в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Процессная часть программы содержит комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию инженерных коммуникаций», направленных на достижение целей проектов.

Прогнозные значения показателей (индикаторов)

реализации муниципальной программы

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы представлены в Приложении 2 муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, (столбцы 3 - 5 формы приложения 5 к Порядку), по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 80 процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом (столбцы 7 - 9 формы приложения №5 к Порядку), по формуле:

, где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 95%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение 1 к муниципальной программе «Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

|  |  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | МП "Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" | Главный специалист по вопросам ЖКХ | 2024 | 2027* | 2024 | 196441,215 | 44573,685 | 29275,73 | 122591,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 300 | 300 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027* |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 196741,215 | 44873,685 | 29275,73 | 122591,8 |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный проект "Чистая вода" | Главный специалист по вопросам ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 182972,93 | 31105,4 | 29275,73 | 122591,8 | 0 |  |
| 1 | Мероприятие 1 "Строительство повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды" (бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений) | Главный специалист по вопросам ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 182972,93 | 31105,4 | 29275,73 | 122591,8 | 0 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию инженерных коммуникаций" |  | 2024 | 2025 | 2024 | 13468,285 | 13468,285 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Мероприятие 1 Строительный надзор "Ремонт сетей водоснабжения деревни Глинка Тосненского муниципального района Ленинградской области" | Главный специалист по вопросам ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие 2 Ремонт сетей водоснабжения деревни Глинка Тосненского муниципального района Ленинградской области | Главный специалист по вопросам ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 12366,915 | 12366,915 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятие 3 Обследование территории | Главный специалист по вопросам ЖКХ | 2025 | 2025 | 2025 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятие 4 Оказание услуг по проверке сметной документации, рабочей документации, авторский надзор по строительству повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды (бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений) | Главный специалист по вопросам ЖКХ | 2024 | 2024 | 2024 | 747,37 | 747,37 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | * заполняется в случае наличия мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Водоснабжение и водоотведение  Фёдоровского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области»

Прогнозные значения показателей (индикаторов)

реализации муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | * |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа "Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) строительная готовность объекта (Строительство повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды) | % | 100 | * | * | * | * |  |

* Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнут заданных значений при условии финансового обеспечения из областного бюджета Ленинградской области и в случае продления муниципальной программы

Приложение 3 к муниципальной программе

«Водоснабжение и водоотведение  Фёдоровского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области»

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы

| Цель муниципальной программы/ подпрограммы | Задача муниципальной программы/подпрограммы | Ожидаемый результат муниципальной программы/подпрограммы | Основное мероприятие (проект/подпрограмма) | Показатель муниципальной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, предприятий; - уменьшение аварийности на сетях водоснабжения; - повышение уровня социально-экономического развития, улучшение условий жизни населения Фёдоровского городского поселения; - увеличение нагрузки на обновленную систему водоснабжения; - экономия электроэнергии снижение стоимости подготовки воды. | - определение источников финансирования проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, а также обеспечения эффективного использования финансовых средств; - организация разработки документации; - организация строительно-монтажных работ. | Реализация Программы позволит: - повысить пропускную способность трубопровода путем применения современных технологичных материалов; - уменьшить объем скрытых потерь готовой воды на сетях; - ликвидировать неучтенные подключения - улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению; - уменьшение потребления электрической энергии в системах водоснабжения и водоотведения | Строительство повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды | строительная готовность объекта (Строительство повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды) |