Фёдоровское городское поселение

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

Администрация

Постановление

26.11.2024 № 927

Об утверждении муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство и благоустройство территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 36 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», утвержденным перечнем муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, Уставом администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Жилищно – коммунальное хозяйство и благоустройство территории Фёдоровского  городского поселения  Тосненского муниципального района  Ленинградской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района от 01.02.2022 № 41 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство и благоустройство территории Фёдоровского  городского поселения  Тосненского муниципального района  Ленинградской области» (с учетом изменений от 22.03.2022 № 127, от 11.05.2022 № 210, от 14.06.2022 № 293, от 16.09.2022 № 635, от 26.09.2022 № 661, от 14.11.2022 № 759, от 20.12.2022 № 865, от 14.02.2023 № 73, от 21.04.2023 № 249, от 16.08.2023 № 509, 11.09.2023 № 579, от 12.10.2023 № 688, от 21.12.2023 № 897, от 14.02.2024 № 112, от 13.03.2024 № 188, от 05.04.2024 № 221, от 13.06.2024 № 426, от 19.07.2024 №513, 01.08.2024 № 533, от 12.09.2024 № 700) считать утратившим силу.

3. Обеспечить официальное обнародование настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ю.И. Додонову.

Глава администрации                                                            М. И. Носов

Исполнитель: Андрианова А.Ю.

Приложение

к постановлению администрации

Фёдоровского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области

от 26.11.2024 № 927

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Жилищно–коммунальное хозяйство и благоустройство территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Жилищно – коммунальное хозяйство и благоустройство территорий Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Главный специалист по вопросам ЖКХ администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; Главный специалист по благоустройству администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Федоровское МУП ЖКХ Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цели муниципальной программы | Поддержание объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества. Приведение жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры поселения в соответствие со стандартами качества. Улучшение жилищных условий и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Обеспечение устойчивого развития территорий поселения Изменение внешнего вида территорий поселения в сторону повышение эстетической привлекательности и приведения к стилистическому соответствию; Активизации работ по благоустройству территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в границах населённых пунктов; Развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; Повышение общего уровня благоустройства Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; Развитие структуры благоустройства территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; Увеличение количества благоустроенных детских и спортивных площадок площадок на территории поселения; максимальное удовлетворение потребности разных возрастных групп населения в играх и занятии спортом на открытом воздухе. Приведение внутридворовых и общественных территорий поселения в надлежащее состояние в части состояния проезжих частей, освещенности, благоустроенности, озеленения, функциональности и безопасности среды с учетом требований современных норм и правил. Создание отличного от повседневного, яркого и торжественного облика поселения в преддверии общественных праздников и памятных дат. |
| Задачи муниципальной программы | Поддержание имущества в надлежащем состоянии. Снижение объема потребляемых ресурсов (вода, тепло, электроэнергия), в том числе и подведомственными организациями. Устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Создание новых объектов озеленения центральных территорий поселения. Обустройство детских и спортивных площадок на территории поселения; Реализация комплекса мероприятий по благоустройству внутридворовых и общественных территории поселения; Создание (и ремонт существующих) новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальных образования Федоровского городского поселения; Упорядоченное и своевременное предпраздничное оформление улиц и площадей поселения (общественные праздники, памятные даты и проч.) Обустройство велодорожной сети, оснащенной сопутствующей инфраструктурой. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня благоустроенности территории поселения; Повышение качества условий проживания населения поселения. Изменение внешнего облика поселения. Создание среды, комфортной для проживания жителей. Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении, увеличение зеленых зон. Привитие жителям любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на его территории. |
| Комплекс процессных мероприятий | 1. «Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов благоустройства территории» 2. «Мероприятия по содержанию территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | - Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - Приоритетный проект «Вело-47» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Объем ресурсного обеспечения составляют 181373,44 тыс. рублей, из них: 2024; 97729,543. 2025; 25229,3. 2026; 27499,4. 2027; 30915,2. (в т.ч. средства областного бюджета Ленинградской области 32514,1 тыс. руб) |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | налоговые расходы не предусмотрены |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития

- сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное образование Фёдоровское городское поселение состоит из четырех населенных пунктов: дер. Глинка, городской поселок Фёдоровское, дер. Аннолово и дер. Ладога. Площадь поселения составляет 5244,3 га, на которых к 2027 г. будет размещено около 542,1 га жилой застройки, около 51,23 га застройки общественно-делового и социально назначения, около 391 га застройки промышленными предприятиями и население составит около 30 тыс. человек.   Фёдоровское городское поселение занимает одно из лидирующих мест в сфере градостроительства по темпам строительства объектов жилищного и производственного назначения.

На территории Фёдоровского городского поселения осуществляют свою деятельность следующие управляющие компании:

- ООО «Федоровское ЖКХ», 19 МКД;

- ООО «Федоровское ЖКХ», 12 домов в ЖК «Солнечный квартет»;

- ООО «УК квартал ЛО» находится ЖК «Федоровское», обслуживает 35 домов (таунхаусов);

- ООО "Управляющая компания «Феличита" для эксплуатации строящегося малоэтажного жилого комплекса «Счастье 2.0».

Поселение обеспечивают коммунальными услугами следующие ресурсоснабжающие организации:

- Отопление и горячее водоснабжение - ОАО «Тепловые сети» (Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Боярова, 1/ тел. 881361-20838/secretar_ts@mail.ru);

- Холодное водоснабжение и канализация – Муниципальное унитарное предприятие Федоровское МУП ЖКХ инженерных коммуникаций и благоустройства ((Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Почтовая 12/ тел. 881361-65230/fedgkh@yandex.ru). Предприятие является коммерческим и создано в целях обслуживания, содержания и ремонта объектов жилого и нежилого фонда и в целях эксплуатации, совершенствования и развития   инженерной инфраструктуры МО Федоровское. Предприятие осуществляет предоставление услуг водоснабжения и водоотведения; организацию работы по санитарному содержанию территории поселения; прочих персональных услуг в части оказания населению банных услуг. Администрацией установлен льготный тариф на оказание банных услуг, разница в тарифах возмещается предприятию путём перечисления субсидии.

- Канализационная очистная станция «Восток» - ООО «Восток» (Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Почтовая 89/ тел. 8-812-244-1222/info@110vostok.ru);

- Электроснабжение – филиал ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» (г. Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул.Сетевая, д. 22, корпус.2, тел. (812) 595-86-09/ Pres@lenenergo.ru);

- Газоснабжение - Тосненский филиал АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 4, тел. 8 (81361) 4-23-51/  ts.office@gazprom-lenobl.ru).

Большая часть жилищного фонда сосредоточена в г.п. Фёдоровское. Многоквартирные дома представлены во всех населенных пунктах. Характеристика существующего  и прогноз роста жилищного фонда по этажности и благоустройству в целом по поселению приводится в нижеследующих таблицах 1 и 2

Таблица 1. Прогнозная характеристика жилого фонда согласно Генеральному плану

|  | Ед. изм. | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| - жилых зон, из них: | га | 1077,95 | 1153,25 |
| - коллективные садоводства | -«- | 22,25 | 22,25 |
| - застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | -«- | 908,5 | 972 |
| - застройка блокированными жилыми домами с приусадебными участками | -«- | 66,5 | 78,3 |
| - малоэтажная многоквартирная застройка | -«- | 66,4 | 66,4 |
| - средне-этажная многоквартирная застройка | -«- | 14,3 | 14,3 |

Более половины жилищного фонда Фёдоровского городского поселения составляют индивидуальные жилые дома.  На территории городского поселения нет жилых домов, признанных непригодными для проживания или аварийными. Но есть дома и имущество, требующие ремонта.

В рамках постановления Правительства Ленинградской области от 25 октября 2019 года N 499 «Об утверждении Условий и порядка предоставления дополнительной помощи в форме субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости» проводится капитальный ремонт крыш и фасадов многоквартирных домов.

Таблица 2. Оборудование жилищного фонда (в %)

| Жилищный фонд – всего | в том числе оборудованный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холодным водоснабжением | Горячим водоснабжением | Отоплением | Канализацией |
| «Фёдоровское городское поселение» | 67 | 49 | 49 | 56 |

Жилищный фонд в городской местности оборудован холодным, горячим водоснабжением, канализацией, отоплением. В сельской местности жилищный фонд частично оборудован холодным водоснабжением и отоплением и не оборудован горячим водоснабжением и канализацией.

Благоустройство территории Фёдоровского городского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В настоящее время население поселения составляет около 6700 чел.

В последнее время благоустройству территории поселения придается большое значение. Для создания комфортных условий проживания населения необходимо иметь хороший уровень благоустроенности жилой среды, прежде всего речь идет о дворовых пространствах жилых комплексов.

Особого внимания требуют детские игровые и спортивные площадки. В ближайшее время необходимо наполнять детские игровые площадки современным, безопасным функциональными, эстетически привлекательным игровым оборудованием. Необходимо обратить внимание на санитарное содержание детских площадок.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий по заключению договоров на вывоз мусора с гражданами, проживающими в частном секторе Федоровского городского поселения. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Для решения вышеуказанных проблем требуется участие в федеральных и региональных программах и проектах, для получения дополнительного софинансирования и выполнения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, совершенствованию системы обращения с отходами.

Мероприятия программы направлены на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов Федоровского городского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Фёдоровского городского поселения;

- развитие и поддержку инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству, санитарной очистке территорий в целом и придомовых территорий;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

Кроме этого, мероприятия по благоустройству необходимо осуществлять совместно с работами по приведению внутридворовых территорий и ливневой канализации в нормативное состояние, решением вопросов недостаточности мест стоянок для личного автотранспорта во внутридворовых территориях.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

- Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство

Для разрешения обозначенных проблем необходимо осуществить целый Комплекс процессных мероприятий:

- обследование, оценка и ремонт имущества поселения;

- поддержание объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества.

- приведение жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры поселения в соответствие со стандартами качества.

- улучшение жилищных условий и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Благоустройство

Для разрешения обозначенных проблем необходимо осуществить целый Комплекс процессных мероприятий:

-благоустройство внутридворовых территорий, включая работы по содержанию зеленых насаждений, реконструкции старых зеленых насаждений, разбивке новых цветников, обустройству мест отдыха населения. Отдельные участки зеленых насаждений общего пользования имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

-обустройство современных детских площадок, а также площадок для занятий спортом для всех возрастных групп населения. На сегодняшний день на территории поселения обустроено 90% от необходимого количества таких  площадок;

-мероприятия по комплексному благоустройству территорий поселения, включая работы по украшению улиц и площадей к праздничным мероприятиям и поддержанию бесперебойного освещения территорий поселения;

- мероприятия по санитарной очистке территорий поселения, пресечению несанкционированных парковок автотранспорта.

Подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство и благоустройство территорий Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» состоит из Проектной и Процессной части.

Проектная часть программы представляет собой мероприятия, направленные на реализацию Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и Проекта «ВЕЛО-47»

Процессная часть программы содержит следующий комплекс процессных мероприятий:

1. «Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов благоустройства территории»

2. «Мероприятия по содержанию территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

Прогнозные значения показателей (индикаторов)

реализации муниципальной программы

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации мероприятий проектной части муниципальной программы представлены в Приложении 2 муниципальной программы.

В процессную часть муниципальной программы включены мероприятия, для которых целевые показатели (индикаторы) не установлены в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, (столбцы 3 - 5 формы приложения 5 к Порядку), по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 80 процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом (столбцы 7 - 9 формы приложения №5 к Порядку), по формуле:

, где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 95%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение № 1

к муниципальной программе

|  |  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)* | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | "Жилищно–коммунальное хозяйство и благоустройство территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" | Главный специалист по вопросам ЖКХ; Главный специалист по благоустройству | 2024 | 2027 | 2024 | 97729,543 | 65807,74 | 31921,8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 25229,3 | 24637 | 592,3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 27499,4 | 27499,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 30915,2 | 30915,2 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 181373,44 | 148859,34 | 32514,1 |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | Главный специалист по вопросам ЖКХ; Главный специалист по благоустройству | 2024 | 2025 | 2024-2025 | 3541,03 | 1026,93 | 2514,1 |  |  |
| 1.1. | Создание мест (площадок ТКО) на территории Федоровского г.п. |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2706,8 | 785 | 1921,8 |  |  |
| 1.2. | Модернизация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 2025 | 2025 | 2025 | 834,23 | 241,93 | 592,3 |  |  |
| 2. | Приоритетный проект "Вело-47" |  | 2024 | 2024 | 2024 | 56432,1 | 26432,1 | 30000 |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма | Главный специалист по вопросам ЖКХ; Главный специалист по благоустройству | 2024 | 2024 | 2024 | 56432,1 | 26432,1 | 30000 |  |  |
| 2.1.1. | Устройство велосипедной дорожки от ул. Промышленная г.п. Фёдоровское до д. Аннолово |  | 2024 | 2024 | 2024 | 50408 | 25408 | 25000 |  |  |
| 2.1.2. | ВЕЛОДОРОЖКА С ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНОЙ В Г. П. ФЁДОРОВСКОЕ НА УЧАСТКЕ ОТ УЛ. ПОЧТОВАЯ ДО Д. 11 УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ |  | 2024 | 2024 | 2024 | 6024,1 | 1024,1 | 5000 |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий | Главный специалист по вопросам ЖКХ; Главный специалист по благоустройству | 2024 | 2027 | 2024 | 38590,64 | 38590,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 24395,07 | 24395,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 27499,4 | 27499,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 30915,2 | 30915,2 |  |  |  |
|  | "Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов благоустройства территории" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коммунальные расходы за имущество (нежилое помещение) 0113 | Главный специалист по вопросам ЖКХ; Главный специалист по благоустройству | 2024 | 2027 | 2024 | 236,6 | 236,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обследование и оценка имущества, взносы на капитальный ремонт |  |  |  | 2024 | 729,8 | 729,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 1116,27 | 1116,27 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 1007,9 | 1007,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 1108,2 | 1108,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Коммунальные расходы за иму-щество (жилые помещения), Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 0501 12 4 01 13770 | Главный специалист по вопросам ЖКХ; Главный специалист по благоустройству | 2024 | 2027 | 2024 | 1259,078 | 1259,078 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Возмещение части затрат организа-циям коммунального хозяйства 1240106910 | Главный специалист по вопросам ЖКХ; Главный специалист по благоустройству | 2024 | 2027 | 2024 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 1615 | 1615 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. доставка питьевой воды) 1240114260 | Главный специалист по вопросам ЖКХ; Главный специалист по благоустройству | 2024 | 2027 | 2024 | 1434,38 | 1434,38 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятия по обслуживанию объектов газификации 1240113200 | Главный специалист по вопросам ЖКХ; Главный специалист по благоустройству | 2024 | 2027 | 2024 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 104,5 | 104,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 |
|  | «Мероприятия по содержанию территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание территории (окашивание, дезинсекция, озеленение, прочистка дренажных канав, вывоз строит.отходов, замена элементов благ-ва и пр.) | Главный специалист по вопросам ЖКХ; Главный специалист по благоустройству | 2024 | 2027 | 2024 | 18266,599 | 18266,599 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 15752,8 | 15752,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 19904 | 19904 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 22565 | 22565 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Коммунальные расходы за электропотребление | Главный специалист по вопросам ЖКХ; Главный специалист по благоустройству | 2024 | 2027 | 2024 | 3996,4 | 3996,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Технический контроль за проведением работ по благоустройству территории, разработка сметной и рабочей документации, проектирование благоустройства, проверка с выдачей заключения 226 | Главный специалист по вопросам ЖКХ; Главный специалист по благоустройству | 2024 | 2027 | 2024 | 935,016 | 935,016 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Поставка элементов благоустройства (вазоны, песочницы, урны, зимняя горка, флаги, инф.стенды, ограждения и пр.) | Главный специалист по вопросам ЖКХ; Главный специалист по благоустройству | 2024 | 2027 | 2024 | 1205,67 | 1205,67 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство стадиона в д. Аннолово | Главный специалист по вопросам ЖКХ; Главный специалист по благоустройству | 2024 | 2024 | 2024 | 8740 | 8740 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Услуги по обращению с отходами (вывоз ТКО с кладбища) | Главный специалист по вопросам ЖКХ; Главный специалист по благоустройству | 2024 | 2027 | 2024 | 352,1 | 352,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

Прогнозные значения показателей (индикаторов)

реализации мероприятий проектной части муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | * | * | * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Жилищно–коммунальное хозяйство и благоустройство территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных проектов в рамках приоритетного проекта «ВЕЛО-47» | Шт. | 1 | * | * | * |  |  |  |
| 2. | Количество мест (площадок) ТКО отремонтированных в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Шт. | 0 | 1 | * | * |  |  |  |

*Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнут заданных значений при условии финансового обеспечения из областного бюджета Ленинградской области и в случае продления муниципальной программы