***Администрация Федоровского сельского поселения***

***Тосненского района Ленинградской области***

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава администрации

Федоровского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. С. Маслов

«\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по адресу: д. Глинка, ул. Пионерская, ул. Песочная Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

**д. Федоровское 2015г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

II.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Законодательное регулирование.
2. Сведения об уполномоченном органе и заказчике.
3. Общие сведения об аукционе в электронной форме.
4. Общие сведения о Контракте
5. Информация об основных этапах электронного аукциона
6. Изменение и отзыв заявок на участие в электронном аукционе
7. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе, внесение изменений в документацию и отказ от проведения аукциона
8. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
9. Инструкция по заполнению заявки
10. Порядок рассмотрения аукционной комиссией заявок участников электронного аукциона
11. Порядок заключения контракта, отказ от заключения

III.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

IV. Рекомендуемые формы (приложения)

V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, ИНСТРУКЦИЯ

VI.ПРОЕКТ КОНТАКТА

VII.РАСЧЕТ НМЦК

**ЧАСТЬ I.**

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)** – совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд и завершаются заключением контракта.

**Муниципальный заказчик** - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;

**Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд** (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

**Электронная площадка** – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы.

**Оператор электронной площадки** – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

**Участник закупки (участник электронного аукциона)** – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

**Единая комиссия** – комиссия, созданная заказчиком, для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляющая функции по осуществлению закупок путем проведения аукциона, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

**Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС)** – совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

**Официальный сайт** – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), на котором до ввода в эксплуатацию единой информационной системы размещается информация, подлежащая размещению в единой информационной системе.

**Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)** – аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

**Документация об электронном аукционе** – документация, подготовленная и утвержденная заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

**Заявка на участие в электронном аукционе** – направляемое в форме двух электронных документов оператору электронной площадки подтверждение согласия участника электронного аукциона, получившего аккредитацию на электронной площадке, участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе.

**Муниципальный контракт** - договор, заключенный от имени муниципального образования муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно муниципальных нужд.

П**редмет аукциона** – право на заключение муниципального контракта на товары, работы, услуги.

**Электронный документ**–документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, подписанная усиленной неквалифицированной электронной подписью.

**Усиленная неквалифицированная электронная подпись (усиленная электронная подпись)** – электронная подпись, которая получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи, создана с использованием средств электронной подписи и позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона РФ от 06.04. 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», или в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, удостоверяющими центрами, созданными в соответствии с нормами права иностранного государства

**ЧАСТЬ II.**

**ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**1. Законодательное регулирование**

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 № 2019-р «Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»;

**2.Сведения об уполномоченном органе и заказчике**

2.1. Информация о Заказчике указана в пункте 3 Информационной карты аукциона в электронной форме.

2.2. Информация о контрактной службе указана в пункте 3 Информационной карты аукциона в электронной форме.

**3. Общие сведения об аукционе в электронной форме**

3.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.sberbank-ast.ru.

3.2. Наименование и описание объекта закупки указаны в пункте 4 Информационной карты аукциона в электронной форме.

3.3. Начальная (максимальная) цена контракта указана в пункте 7 Информационной карты аукциона в электронной форме.

3.4. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – российский рубль.

3.5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: не применяется.

3.6. Заказчик направляет средства на финансирование закупки из источника финансирования, указанного в пункте 9 Информационной карты аукциона в электронной форме.

3.7. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указан в пункте 17 Информационной карты аукциона в электронной форме.

3.8. Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям указаны в пункте 30 Информационной карты аукциона в электронной форме.

3.9. Информация об ограничениях участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указана в пункте 32 Информационной карты аукциона в электронной форме.

3.10. Информация об условиях, запретах и ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами указана в пункте 31 Информационной карты аукциона в электронной форме.

**4. Общие сведения о Контракте**

4.1. Место и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) указаны в пунктах 5, 6 Информационной карты аукциона в электронной форме.

4.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2014г. N19, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта.

4.3. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4.4. При заключении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

4.6. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, условие о порядке и сроках оплаты товара, работы, услуги в части соответствиях их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также условие о сроках возврата исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, если обеспечение исполнения контракта было предусмотрено условиями об аукционе в электронной форме.

4.7. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)

4.8. Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в размере, предусмотренном в пункте 22 Информационной карты аукциона в электронной форме. Участник самостоятельно определяет способ обеспечения исполнения контракта (безотзывная банковская гарантия либо внесение денежных средств на расчетный счет заказчика).

Срок предоставления обеспечения закреплен в пункте 23 Информационной карты: обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено до момента заключения контракта. В случае не предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в установленный срок, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

4.9. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

4.10. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

4.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

**5. Информация об основных этапах электронного аукциона**

5.1. Дата окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе указана в пункте 14 Информационной карты аукциона в электронной форме.

5.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе указана в пункте 19 Информационной карты аукциона в электронной форме.

5.3. Дата проведения электронного аукциона указана в пункте 20 Информационной карты аукциона в электронной форме.

5.4. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт определен в пункте 27 Информационной карты аукциона в электронной форме.

**6. Изменение и отзыв заявок на участие в электронном аукционе**

6.1. Участник электронного аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в электронном аукционе до истечения срока подачи заявок с учетом положений Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. В этом случае участник электронного аукциона не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе денежные средства.

6.2. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанной в пункте 14 Информационной карты аукциона в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

6.3. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки, оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по лицевому счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

6.4. Внесение изменений в заявку на участие в электронном аукционе без отзыва ранее поданной заявки на участие в электронном аукционе является риском участника электронного аукциона, внесшего такие изменения, и может являться основанием для возврата заявки. Внесение изменений в заявку на участие в электронном аукционе с отзывом ранее поданной заявки на участие в электронном аукционе является риском участника электронного аукциона, отозвавшего ранее поданную заявку и внесшего такие изменения, и может являться основанием для возврата заявки.

**7.** **Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе, внесение изменений в документацию и отказ от проведения аукциона**

7.1. Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений документации об электронном аукционе участникам закупок определены в пункте 21 Информационной карты аукциона в электронной форме.

7.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса участника электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (пункт 14 Информационной карты аукциона).

7.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. (пункт 14 Информационной карты аукциона в электронной форме)

7.4. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

**8. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе**

8.1.Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей (ст.66 Федерального закона № 44-ФЗ).

8.2.Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную информацию (пункт 13 Информационной карты аукциона в электронной форме):

8.3.Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию (пункт 13 Информационной карты аукциона в электронной форме):

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона 44 ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1, части 1.1. статьи 31 Федерального закона №44 ФЗ

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона

8.4. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации не допускается.

8.5. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

**9. Инструкция по заполнению заявки**

9.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные п.8 настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.

9.2. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

9.3. Язык заявки на участие в аукционе — русский.

9.4. Участник электронного аукциона при подаче первой части заявки в отношении объекта закупки должен указать конкретные значения показателей, соответствующие максимальным и (или) минимальным значениям таких показателей, а также значениям показателей, которые не могут изменяться, которые установлены в техническом задании (ЧАСТЬ VI документации об электронном аукционе).

Участник аукциона в первой части заявки указывает наименование страны происхождения товара, а также при указании конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным документацией об электронном аукционе, предлагаемого для поставки товара, указывает только те позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям показатели (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), которые отражены **в техническом задании в табличной форме.**

Инструкция по заполнению первой части заявки содержится в техническом задании (ЧАСТЬ VI настоящей документации).

**10. Порядок рассмотрения аукционной комиссией заявок участников электронного аукциона**

10.1. Аукционная комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.1.1. Участник аукциона не допускается к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления информации, предусмотренной пунктом 8.2 документации об электронном аукционе и пунктом 14 Информационной карты аукциона в электронной форме, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 8.2. документации об электронном аукционе и пунктом 14 Информационной карты аукциона в электронной форме, требованиям документации об аукционе;

10.2. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в соответствии с частью 1 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 8.3. документации об аукционе и пунктом 14 Информационной карты аукциона в электронной форме, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 12 Информационной карты аукциона в электронной форме.

10.2.2. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с подпунктами 8.2 и 8.3. документации об аукционе, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

**11. Порядок заключения контракта, отказ от заключения**

11.1. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт.

11.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником самостоятельно.

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

**ЧАСТЬ** III.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В информационной карте аукциона в электронной форме содержится информация для данного конкретного электронного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет.

При возникновении противоречия между положениями аукционной документации применяются положения "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование пояснений** | **Текст пояснений** |
| 1. 1 | **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** | Электронный аукцион |
| 1. 2 | **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | www.sberbank-ast.ru |
|  | **Наименование Заказчика, контактная информация** | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области  ИНН 4716024602  КПП 471601001  Адрес местонахождения: Российская Федерация, 187021, Ленинградская область, Тосненский район д. Федоровское Шоссейная д.12-а  Почтовый адрес: 187021 Ленинградская область, Тосненский район д. Федоровское Шоссейная д.12-а  Телефон/факс: 8(813)61-65323  Адрес электронной почты: fedorovskoe\_mo@mail.ru  Контактное лицо: Ильина Татьяна Витальевна |
|  | **Наименование и описание объекта закупки** | Выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по адресу: д. Глинка, ул. Пионерская, ул. Песочная Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. |
|  | **Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):** | ЛО, Тосненский район, д. Глинка, ул. Пионерская, ул. Песочная. |
|  | **Сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)** | Работы должны быть выполнены с момента подписания контракта до 25.12.2015г. |
|  | **Начальная (максимальная) цена контракта** | 1400 4 281 026,00 |
|  | **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта** | Для определения начальной (максимальной) цены контракта применялся проектно-сметный метод. |
|  | **Источник финансирования** | Бюджет Ленинградской области, Бюджет Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 г. |
|  | **Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)** | Российский рубль  на |
|  | **Порядок и сроки оплаты поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)** | Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Заказчиком и Поставщиком актов выполненных работ. |
|  | **Единые требования к участникам электронного аукциона** | При осуществлении закупки единые требования к участникам закупки ч.1, ч.1.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ:  1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.  Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  1.1 отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
|  | **Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе** | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.  1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие на участие в аукционе в соответствии с условиями изложенными в аукционной документации, конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), страна производителя товара.  2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:  1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;  2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1, части 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;  3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе.  4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов  6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком, или копии этих документов  7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона. |
|  | **Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе** | Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 01:00 02.12.2015 г. |
|  | **Место подачи заявок на участие в электронном аукционе** | www.sberbank-ast.ru |
|  | **Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе** | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую часть заявки на участие в электронном аукционе и соответственно вторую часть заявки на участие в электронном аукционе, подписанных усиленной электронной подписью уполномоченного лица участника закупки.  Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | **Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе** | 1% от начальной максимальной цены контракта – 42 810,26. В случае уклонения участника электронного аукциона от заключения контракта денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:  **РЕКВИЗИТЫ:**  **Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области**  ИНН 4716024602 КПП 471601001  р/сч 40101810200000010022  Банк: Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург  БИК 044106001  Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области)  ОКТМО 41648452  Лицевой счет – л/с 04453204740  КБК 01011633050100000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для нужд поселений. |
|  | **Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе** | Участник электронного аукциона вносит денежные средства на лицевой счет участника закупки, открытый для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки.  Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. |
|  | **Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе** | 03.12.2015 г. |
|  | **Дата проведения электронного аукциона** | 07.12.2015 г. |
|  | **Порядок, начало и окончание срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе** | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. Начало предоставление разъяснений - с момента официального опубликования извещения; Окончание предоставления разъяснений - не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. |
|  | **Размер обеспечения исполнения контракта** | Установлено обеспечение исполнение контракта 5% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет –  214 051,30 (Двести четырнадцать тысяч пятьдесят один рубль 30 копеек). |
|  | **Порядок и срок предоставления обеспечения исполнения контракта** | Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.  Срок предоставления обеспечения исполнения Контракта: обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено до момента заключения контракта.  В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения контракта не требуется. |
|  | **Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта** | Расчетный счет 40302810000003003019  Наименование ПБС УФК по Ленинградской области (Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453204740)  ИНН 4716024602  КПП 471601001  Банк получателя  Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург  БИК банка 044106001  Назначение платежа: «Выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по адресу: д. Глинка, ул. Пионерская, ул. Песочная Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.». |
|  | **Условия банковской гарантии, представляемой в качестве обеспечения исполнения контракта** | 2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных ч. 13 ст. Федеральным законом № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Федеральный закон № 44-ФЗ;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии с учетом требований ст. 44 и 96 Федеральный закон № 44-ФЗ;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.  Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.  Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:  1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий  2) несоответствие банковской гарантии документации об электронном аукционе;  3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, настоящей документации об электронном аукционе.  В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. |
|  | **Срок действия банковской гарантии, представляемой в качестве обеспечения исполнения контракта** | Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта, не менее чем на один месяц. |
|  | **Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта должен подписать контракт** | В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона |
|  | **Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта** | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе (на официальном сайте) проекта контракта, он не направил заказчику проект контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. |
|  | **Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта** | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. |
|  | **Предоставление преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций** | Предоставляются преимущества для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций. |
|  | **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,**  **соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.** | Не установлены |
|  | **Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)** | Не установлены |
| **33.** | **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта** | Не установлен |
| **34.** | **Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями настоящего Федерального закона** | Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |

**ФОРМА 1**

**ЧАСТЬ IV.**

**Рекомендуемые формы, прилагаемые ко второй части заявки**

**АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ.**

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме содержит следующие документы и сведения:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Данные** |
|  | фирменное наименование (наименование) |  |
|  | сведения об организационно-правовой форме и *указать принадлежность к субъектам малого предпринимательства, если таковым является.* |  |
|  | место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
|  | номер контактного телефона |  |
|  | идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона |  |
|  | При наличии идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица |  |
|  | банковские реквизиты:\* |  |
|  | ОКТМО:\* |  |
|  | ОКПО:\* |  |
|  | контактное лицо по вопросам заключения контракта (ФИО, тел.)\* |  |

.

Участник электронного аукциона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись) М.П.

декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

\* Заполняется по усмотрению участника электронного аукциона.

**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава администрации**

**Федоровского сельского поселения**

**Тосненского района**

**Ленинградской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. С. Маслов**

**«\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года**

**ЧАСТЬ V**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по адресу: д. Глинка, ул. Пионерская, ул. Песочная Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.**

**Раздел 1. Общие требования**

1. **Предмет электронного аукциона, начальная (максимальная) цена государственного контракта.**
2. Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по адресу: д. Глинка, ул. Пионерская, ул. Песочная Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. (далее – Контракт).
3. Начальная (максимальная) цена контракта –  **4 281 026 рублей 00 копеек.**
4. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) соответствующий предмету аукциона: 45.21.41.111 «Работы общестроительные по прокладке местных сетей холодного водоснабжения из полимерных материалов, выполняемые по индивидуальным заказам».
5. **Цели выполнения работ и правовое основание для осуществления закупки.**
   1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, д. Глинка, ул. Пионерская, ул. Песочная.
   2. Основанием для закупки является: план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2015 год для нужд Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
6. **Источник финансирования.**
   1. Источником финансирования является бюджет Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год, а также бюджет Ленинградской области.
7. **Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.**
8. Местом выполнения работ является ул. Пионерская, ул. Песочная, д. Глинка, Тосненского района Ленинградской области.
9. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ по контракту: с момента подписания контракта.

Окончание выполнения работ по контракту – до 25 декабря 2015 года

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

1. **Требования к количественным характеристикам (объему) работ.**
2. Настоящим техническим заданием предусматривается проведение работ по капитальному ремонту водопровода по ул. Пионерская, ул. Песочная, д. Глинка, Тосненского района Ленинградской области.
3. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования на объекте определяются настоящим Техническим заданием и Локальной сметой.

1. **Требования к качеству и безопасности работ.**
2. Качество и безопасность выполняемых работ должны отвечать требованиям действующих нормативных документов:

Гражданскому кодексу Российской Федерации;

Градостроительному кодексу Российской Федерации;

Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N 3, 05.01.1995);

Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999);

Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»;

СП 48.13330.2011 Организация строительства;

СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СП 51.13330.2011 Защита от шума;

Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 10.06.2003 N 80.

Использовать при производстве работы новые строительные материалы и оборудование, предназначенное под монтаж (т.е. не бывшие в употреблении, не прошедшие ремонт, в том числе, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) отвечающие требованиям действующего законодательства (ГОСТам, ОСТам, ТУ, САНПиН и др.) и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие удостоверяющие документы. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается использование материалов и оборудования под монтаж, качества, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в данном Техническом задании.

**6.2.** Все работы, производимые в соответствии с настоящим техническим заданием должны осуществляться с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций для обслуживающего персонала.

**6.3.** Подрядчик должен иметь Свидетельство СРО.

1. **Требования к техническим характеристикам работ.**
   1. Работы по монтажу и подключению оборудования производятся в полном соответствии с Техническим заданием, действующими нормами и правилами выполнения данного вида работ.
   2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования настоящего технического задания как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.
   3. Подрядчик обязан надлежаще выполнить условия настоящего технического задания, осуществить выполнение работ в сроки, установленные настоящим техническим заданием.
   4. Устанавливаемое инженерное оборудование должно быть новым, не использованным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его штатном использовании.
   5. Устанавливаемое инженерное оборудование должно соответствовать требованиям по качеству, предъявляемым к материалам такого рода на территории Российской Федерации. Должно сопровождаться сертификатами (при их наличии) и иными необходимыми документами (паспорта, инструкции, памятки) на русском языке.
2. **Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).**

**8.1.** Сдача-приемка выполненных работ производится Подрядчиком Заказчику на основании:

- акта сдачи-приемки выполненных работ;

- спецификации на установленное оборудование;

- акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3);

- счета;

- счета -фактуры.

**8.2.** Приемка результата выполненных работ производится совместно Заказчиком и Подрядчиком.

**8.3.** При обнаружении в ходе выполнения работ каких-либо недостатков, Заказчик составляет акт недостатков, в котором содержится предписание Подрядчику об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения, которые также фиксируются в нем. Акт недостатков составляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается Заказчиком и Подрядчиком.

**8.4.** Датой выполнения работ считается дата подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2).

1. **Требования к сроку и объему предоставления гарантий на поставляемое оборудование и качество выполняемых работ.**

**9.1.** Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами выполнения данного рода работ.

**9.2.** Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ, при условии соблюдения правил и норм эксплуатации результата работ, указанных Подрядчиком при его сдаче.

**9.3.** Подрядчик предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование и материалы на срок не менее 24 месяцев.

**9.4.** Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на данном объекте, а также на применяемые материалы.

**9.5.** Действие гарантийного срока прерывается на время - со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

**9.6.** Срок устранения Подрядчиком дефектов выполненных работ на объекте составляет не более 10 рабочих дней с момента (даты) уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости выполнения гарантийных обязательств или в иные согласованные с Заказчиком сроки.

**9.7** В случае гарантийного ремонта оборудования, когда ремонт невозможно осуществить на месте, Подрядчик собственными силами осуществляет демонтаж неисправного оборудования, доставку его в ремонтный цех и обратно, и установку на прежнее место эксплуатации.

**10. Требования к работам, оборудованию и материалам.**

**В состав работ входит:**

- Разработка грунта в отвал экскаваторами;

- Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы;

- Разработка грунта вручную;

- Засыпка вручную траншей и котлованов.

- Планировка площадей бульдозерами;

- Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб;

- Установка полиэтиленовых фасонных частей;

- Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб;

- Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков);

- Продавливание без разработки грунта (прокол);

- Устройство круглых колодцев;

- Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения;

**Требования к конкретным показателям товаров, используемых для выполнения работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Кол-во, ед.изм.** |
| 1 | Песок | Для строительных работ природный, должен соответствовать действующему стандарту на данный вид продукции. | 825,0676 м3 |
| 2 | Трубы полиэтиленовые | низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110мм | 1074,64 м |
| 3 | Заглушка | Электросварная ПЭ MV 110 | 1 шт. |
| 4 | Муфта | Электросварная 110 PE-100 SDR | 103 шт. |
| 5 | Отвод | ПЭ 110х90 эл.св. SDR 11 | 2 шт. |
| 6 | Переход | Сталь/пэ ПНД газ 110х108 | 2 шт. |
| 7 | Седелка | ПЭ эл.св. 110х032 SDR 11 | 43 шт. |
| 8 | Муфта | Электросварная 032 PE-100 SDR 11 | 43 шт. |
| 9 | Тройник | эл.св. 110 SDR11 | 1 шт. |
| 10 | Задвижка | 110 мм – FRIALOG PE-100 | 4 шт. |
| 11 | Трубы полиэтиленовые | ДУ 32 | 277,104 м |
| 12 | Люки чугунные | Л (А30) -В-1-60, ГОСТ 3634-99 | 12 шт. |
| 13 | Кольца для колодцев | Сборные железобетонные, диаметром 700 мм, высотой 0,59 м | 6,6236 м |
| 14 | Кольца для колодцев | Сборные железобетонные, диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м | 10,9632 м |
| 15 | Плиты | железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | 4,5109 м3 |

Все материалы должны иметь необходимые сертификаты соответствия, качества и т.д.

Все ссылки на наименование материала или торговой марки, следует читать «или эквивалент»

**ЧАСТЬ VI**

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №**

**на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по адресу: д. Глинка, ул. Пионерская, ул. Песочная Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.**

дер. Федоровское

Тосненского района

Ленинградской области «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в лице главы администрации Маслова Анатолия Сергеевича, действующего на основании решения Совета Депутатов Федоровского сельского поселения № 14 от 28.11.2014 года, именуемая в дальнейшем «**Заказчик**», с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**«Подрядчик»**, с другой стороны, вместе «**Стороны**» заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Предмет контракта «Выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по адресу: д. Глинка, ул. Пионерская, ул. Песочная Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области».

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту водопровода по адресу: д. Глинка, ул. Пионерская, ул. Песочная Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Заказчик принимает и оплачивает указанные работы по условиям настоящего контракта.

1.3. Объем и содержание работ определяются Техническим заданием (Приложение 1 к муниципальному контракту).

**II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

1. Цена контракта сформировалась в соответствии с протоколом № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_" \_\_\_\_\_\_ 2015 г. подведения итогов открытого электронного аукциона и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ), в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, (НДС не облагается); средства местного бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_(…) рублей, средства бюджета Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (…) рублей.

2.2. Цена муниципального контракта включает общую стоимость выполнения работ с учетом всех затрат подрядчика, в том числе стоимости материалов, оборудования необходимых для выполнения работ и их доставки к месту выполнения работ, уплату налогов и других обязательных платежей.

2.2. Цена муниципального контракта является твердой и может быть изменена только в случаях и в пределах, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом, что оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

2.2.1. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества работ и иных условий исполнения настоящего контракта, а также в случае уменьшения лимитов бюджетных ассигнований, в порядке, установленном законом № 44-ФЗ.

2.2.2. Настоящий контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта изменить не более чем на десять процентов объем работ, при соответствующем изменении потребности Заказчика. При выполнении дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему выполненных работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в работах, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена объема выполненных работ при уменьшении предусмотренного контрактом объема выполненных работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренный в контракте объем выполненных работ.

Превышение Подрядчиком без согласования с Заказчиком объёмов и стоимости работ оплачивается Подрядчиком за свой счет.

2.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика по факту выполнения работ на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета-фактуры на выполненный объем работв течение 20 календарных дней.

2.4.Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

**III. СРОК (ПЕРИОД) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Срок (период) выполнения работ по настоящему контракту: с момента заключения муниципального контракта до 25 декабря 2015г.

**IV. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1. Подрядчик обязуется:**

4.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.2. Обеспечить:

а) выполнение работ в полном соответствии с:

- Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

-действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства;

б) соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также соблюдение природоохранного и земельного законодательства;

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 5.3. настоящего контракта, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.3. Выполнить работы из своих материалов и с применением своего оборудования.

4.1.4. Перед началом работ предоставить для ознакомления Заказчику перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту, с указанием их количества, стоимости и фирмы-поставщика

4.1.5. Предъявить Заказчику перед началом работ все необходимые документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов.

4.1.6. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы.

4.1.9. Подрядчик несет имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

4.1.9. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке работ за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.

4.1.10. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ Подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.

В случае досрочного выполнения работ по соглашению с Заказчиком сдать объект Заказчику;

4.1.11. Сдать результат выполненных работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (формат КС-3) и акта сдачи-приемки работ.

4.1.12. Письменно известить Заказчика в течение 5(пяти) дней о готовности объекта к приемке выполненных работ.

4.1.13. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом или действующим законодательством Российской Федерации.

* обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ;

сдать Заказчику выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего контракта;

* в случае досрочного выполнения работ по соглашению с Заказчиком сдать объект Заказчику;

обеспечить всех работников предприятия спецодеждой с указанием их принадлежности к предприятию;

- в течение гарантийного срока, устранить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно в срок, указанный Заказчиком.

4.2. Заказчик обязан:

- участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписании актов.

- принять от Подрядчика выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.

**V. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА**

**И ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ**

* 1. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований.

5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что ее окончание к сроку становится явно невозможным, а также, если во время работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в порядке, установленном Контрактом.

5.3. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также лицо, уполномоченное производить проверку. Уполномоченный Заказчика производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.

Представитель и уполномоченный Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным с субподрядными организациями и со сроками, указанными в Контракте.

5.5. Подрядчик гарантирует, что все поставляемые для ремонтаматериалы, конструкции и оборудование соответствуют сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество, и ими пройден входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику по первому требованию.

5.6. Подрядчик письменно информирует представителя Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ, по мере их готовности.

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием представителемЗаказчика и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, зафиксированного в журнале производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика или он не был информирован об этом, либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию представителяЗаказчика, а затем восстановить ее.

5.7. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий и специальные журналы работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата представления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходе из строя строительной техники, метеорологических условиях, а также обо всем, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

Если представитель или уполномоченный Заказчика не удовлетворены ходом и качеством работ, то они излагают свое мнение в общем журнале работ в виде предписаний. Предписания выдаются:

* + - о запрете производства работ - в случае, когда устранение допущенного дефекта невозможно, либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;
    - об устранении дефекта - в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельного конструктивного элемента или всей конструкции в целом.
    - о приостановке производства работ - в случаях:

а) когда допущенный дефект возможно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

б) если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Подрядчик обязан в согласованный с представителемили уполномоченным Заказчика срок устранить недостатки, обоснованно указанные в журнале.

Срок действия Предписания прекращается с момента подписания акта, подтверждающего факт устранения выявленных недостатков (дефектов). Акт об устранении выявленных недостатков подписывается представителем или уполномоченным Заказчика и Подрядчиком. Устранение дефекта и освидетельствование факта устранения (повторная проверка качества) производятся за счет средств Подрядчика.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ не могут являться основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

**VI. ПРИЕМКА РАБОТ**

* 1. Приемка завершенных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.
  2. Приемка объекта производится в течение двух недель со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.
  3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенных работ два экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику о соответствии данных комплектов документации фактически выполненным работам.
  4. Приемка объекта в эксплуатацию производится приемочными комиссиями, создаваемыми Заказчиком. Состав приемочной комиссии, порядок ее работы и перечень составляемых ею документов, регламентируется действующими нормативно-техническими документами, определяющими правила приемки в эксплуатацию законченных ремонтом объектов.

В случае обнаружения дефектов при проведении приемки законченного объекта Подрядчик обязан их устранить, и повторно предъявить Заказчику объект к приемке, в сроки, установленные приемочной комиссией.

* 1. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляют сдачу-приемку выполненных работ. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, составленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и подписанным обеими сторонами. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика следующего объема гарантий качества:

- безвозмездное устранение недостатков и дефектов в выполненных работах в 7-дневный срок с момента уведомления Заказчиком Подрядчика о выявленных недостатках, дефектах;

- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков и дефектов своими силами или силами третьих лиц.

**VII. ГАРАНТИИ**

1. Подрядчик гарантирует:
   * + выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;
     + качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;
     + своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счет;
     + нормальное функционирование инженерных систем и оборудования объекта при условии правильной его эксплуатации.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

1. Срок гарантии на выполненные работы и материалы составляет 24 месяца со дня подписания сторонами акта о приемке законченного объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта.

1. В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

1. Гарантийный срок на конструктивы объекта, подвергшиеся дефекту, устанавливается вновь, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и подписания соответствующего акта.
2. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает независимую экспертизу. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по фиксированию дефектов, недоделок и их характера. Расходы на проведение указанной экспертизы, устранение дефектов и недоделок оплачиваются Подрядчиком.

7.6. В случае гарантийного ремонта оборудования, когда ремонт невозможно осуществить на месте, Подрядчик собственными силами осуществляет демонтаж неисправного оборудования, доставку его в ремонтный цех и обратно, и установку на прежнее место эксплуатации.

7.7. В случае гарантийного ремонта согласно п. 7.6. Подрядчик обязан предоставить Заказчику на время ремонта эквивалентное оборудование.

**VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере \_\_\_% от цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп.

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту установлены в постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены Контракта в следующем порядке:

а) 2,5% при цене Контракта не более 3 млн руб.;

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.7. В случае нарушения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере \_\_% от цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп.

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту установлены в постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены Контракта в следующем порядке:

а) 10% при цене Контракта не более 3 млн руб.

8.8. В случае неуплаты Подрядчиком сумм штрафов и пеней в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика, Заказчик имеет право осуществить выплату Подрядчику суммы за выполненную работу, уменьшенную на сумму пени и (или) штрафов.

Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

**IX.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.
3. Сторона освобождается от уплаты неустойки и убытков, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

**X. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней.
3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде.

**XI. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

11.1 Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного выполненной работы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать Подрядчиком данных Работ.

11.7. Информация о Подрядчике с которым контракт был расторгнут, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

11.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

* 1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком, подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
  2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
  3. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
  4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

**XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

12.1. Цена закупки в результате проведения электронного аукциона снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, то размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается с учетом положений ст.37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на сумму 214 051,30 рублей (Двести четырнадцать тысяч пятьдесят один рубль 30 копеек), эквивалентную 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

12.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

12.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе контракта.

12.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному подрядчиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности подрядчика перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

12.5. Возврат подрядчику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика, но не ранее окончания срока действия контракта. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.

12.6. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

**XIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

13.1. Контракт вступает в силу с момента заключения муниципального контракта и действует до 31 декабря 2015 года, а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств.

13.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

**XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

14.1. Подрядчик представляет по запросу, заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

14.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

14.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

14.6. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 –Техническое задание

Приложение №2 – Локальный сметный расчет

14.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** |
| **Администрация Федоровского сельского**  **поселения Тосненского района**  **Ленинградской области** |  |
| ИНН 4716024602 КПП 471601001  УФК по Ленинградской области  (Администрация Федоровского сельского  поселения Тосненского района  Ленинградской области л/с 0217510137)  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ  г. Санкт-Петербург  Р/с 40204810800000003019  кор.сч. нет  БИК 044106001  Юридический адрес/Почтовый адрес: 187021 Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а  Телефон 8-81361-65331  адрес электронной почты  fedorovskoe\_mo@mail.ru |  |
| **Глава администрации**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Маслов** |  |

**ЧАСТЬ VII**

**РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ**

**формирования начальной (максимальной) цены контракта на** **выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по адресу: д. Глинка, ул. Пионерская, ул. Песочная, Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.**

Согласовано:

Утверждаю:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Смета

На выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по адресу:

д. Глинка ул. Пионерская, ул. Песочная Федоровского поселения Тосненского района Ленинградской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 4281026.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 2377.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 447019.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1 Земленные работы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-01-003-8** | **Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 Индексы: к з/п рабочих: 17.206, к стоимости машин: 5.466, к з/п машинистов: 17.206, ( Н.Р. 95\*0,85% = 22600.16 руб. С.П. 50\*0,8% = 11160.57 руб.)** | **1000 м3** | **2.94** | **3001,22 99.87** | **2901.35 359.77** | **51676.80** | **5051.99** | **46624.81 18199.20** | **10.48 22.77** | **30.81 66.94** |
| **2** | **ТЕР 01-01-013-26** | **Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:2 Индексы: к з/п рабочих: 17.206, к стоимости машин: 5.930, к з/п машинистов: 17.206, ( Н.Р. 95\*0,85% = 6772.73 руб. С.П. 50\*0,8% = 3344.56 руб.)** | **1000 м3** | **0.82** | **5068,97 86.85** | **4963.04 407.01** | **25374.29** | **1225.36** | **24133.28 5742.47** | **9.11 25.76** | **7.47 21.12** |
|  | 408-9040-004П | Песок для строительных работ природный (ТССЦ 7.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 138.8 | (485.76) |  | (67423.49) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 01-02-055-2** | **Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов:2 Индексы: к з/п рабочих: 17.206, ( Н.Р. 80\*0,85% = 29864.69 руб. С.П. 45\*0,8% = 15810.72 руб.)** | **100 м3 грунта** | **1.098** | **1937,25 1937.25** | **0 0** | **36598.89** | **36598.89** | **0 0** | **189.00 0** | **207.52 0** |
| **4** | **ТЕР 01-02-061-1** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Индексы: к з/п рабочих: 17.206, ( Н.Р. 80\*0,85% = 70635.11 руб. С.П. 45\*0,8% = 37395.06 руб.)** | **100 м3 грунта** | **6.206** | **810,66 810.66** | **0 0** | **86562.63** | **86562.63** | **0 0** | **88.50 0** | **549.23 0** |
|  | 408-9040-004П | Песок для строительных работ природный (ТССЦ 7.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 686 | (485.76) |  | (333231.36) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 01-01-036-2** | **Планировка площадей бульдозерами мощностью:79 (108) квт (л.с.) Индексы: к стоимости машин: 8.221, к з/п машинистов: 17.206, ( Н.Р. 95\*0,85% = 38.71 руб. С.П. 50\*0,8% = 19.12 руб.)** | **1000 м2** | **0.586** | **24,61 0** | **24.61 3.95** | **118.56** | **0** | **118.56 39.83** | **0 0.25** | **0 0.15** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **200331** | **129439** | **70877 23982** |  | **795 88** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **240394** | **155327** | **85052 28778** |  | **954 106** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 155327 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 85052 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 28778 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 400655 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **641049** | **155327** | **85052 28778** |  | **954 106** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 129911 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **770960** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 67730 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **838690** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 3 |  |  | 25161 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 155493.18 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1019344** |  |  |  |  |
| **Раздел 2 Укладка трубопровода** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-01-013-26** | **Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:2 к з/п машинистов: 1,25\*1,2 к з/п рабочих: 1,15\*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 17.206, к стоимости машин: 5.930, к з/п машинистов: 17.206, ( Н.Р. 95\*0,85\*0,9% = 6604.99 руб. С.П. 50\*0,8\*0,85% = 3076.30 руб.)** | **1000 м3** | **0.6** | **5305,48 119.85** | **5166.55 610.51** | **19631.31** | **1237.28** | **18382.58 6302.66** | **9.11 25.76** | **5.47 15.46** |
|  | 408-9040-004П | Песок для строительных работ природный (ТССЦ 7.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 0.2676 | (485.76) |  | (129.99) |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕР 22-01-021-3** | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:100 мм Индексы: к з/п рабочих: 17.206, к стоимости машин: 6.899, к з/п машинистов: 17.206, к материалам: 10.888, ( Н.Р. 130\*0,85% = 73507.78 руб. С.П. 89\*0,8% = 47445.93 руб.)** | **1 км** | **1.064** | **5964,54 2558.70** | **3364.67 483.15** | **72018.02** | **46842.59** | **24698.48 8845.12** | **225.04 30.80** | **239.44 32.77** |
|  | 507-0546 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (ТССЦ 7.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м | 1074.64 | (318.41) |  | (342176.12) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 22-03-002-1** | **Установка полиэтиленовых фасонных частей:отводов, колен, патрубков, переходов Индексы: к з/п рабочих: 17.206, к стоимости машин: 6.836, к з/п машинистов: 17.206, ( Н.Р. 130\*0,85% = 22351.98 руб. С.П. 89\*0,8% = 14427.19 руб.)** | **10 шт** | **10.4** | **348,30 53.28** | **295.02 41.35** | **30508.32** | **9534.05** | **20974.27 7399.27** | **4.80 2.62** | **49.92 27.25** |
|  | Цена поставщика | Заглушка электросварная ПЭ MV 110 | шт | 1 | (3300) |  | (3300.00) |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Муфта электросварная 110 PE-100 SDR | шт | 103 | (1191.97) |  | (122772.91) |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Отвод ПЭ 110х90 эл.св.SDR 11 | шт | 2 | (3456) |  | (6912.00) |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Переход сталь/пэ ПНД газ 110х108 | шт | 2 | (1439.5) |  | (2879.00) |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Седелка ПЭ эл. св.110х032 SDR 11 | шт | 43 | (3489) |  | (150027.00) |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Муфта электросварная 032 PE-100 SDR 11 | шт | 43 | (325) |  | (13975.00) |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Тройник эл.св.110 SDR 11 | шт | 1 | (5600) |  | (5600.00) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 16-05-001-3** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 100 мм к з/п машинистов: 1,25\*1,2 к з/п рабочих: 1,15\*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 17.206, к стоимости машин: 5.571, к з/п машинистов: 17.206, к материалам: 3.149, ( Н.Р. 128\*0,85\*0,9% = 3674.54 руб. С.П. 83\*0,8\*0,85% = 2099.74 руб.)** | **1 шт.** | **4** | **110,52 44.57** | **9.80 0.83** | **3993.01** | **3067.49** | **218.38 57.12** | **2.91 0.04** | **11.64 0.16** |
|  | Цена поставщика | Задвижка-110мм-FRIALOG РЕ-100 | шт. | 4 | (32933) |  | (131732.00) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **126151** | **60681** | **64274 22604** |  | **306 76** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **151142** | **72817** | **77129 27125** |  | **367 91** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 72817 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 77129 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 27125 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 1196 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 779504 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **930646** | **72817** | **77129 27125** |  | **367 91** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 106139 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **1036785** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 67049 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1103834** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 3 |  |  | 33115 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 204650.82 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1341600** |  |  |  |  |
| **Раздел 3 Прокол** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 22-06-005-3** | **Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром:100 мм к з/п машинистов: 1,25\*1,2 к з/п рабочих: 1,15\*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 17.206, к стоимости машин: 7.025, к з/п машинистов: 17.206, к материалам: 4.849, ( Н.Р. 130\*0,85\*0,9% = 2429.58 руб. С.П. 89\*0,8\*0,85% = 1497.01 руб.)** | **1 врезка** | **2** | **149,02 40.06** | **101.36 19.37** | **2876.35** | **1378.54** | **1424.11 666.56** | **2.23 0.88** | **4.46 1.76** |
| **2** | **ТЕР 22-05-002-1 (Прим)** | **Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром:40 мм Индексы: к з/п рабочих: 17.206, к стоимости машин: 6.589, к з/п машинистов: 17.206, к материалам: 4.964, ( Н.Р. 130\*0,85% = 406693.98 руб. С.П. 89\*0,8% = 262502.48 руб.)** | **100 м** | **2.76** | **14588,12 2826.53** | **11705.18 3661.38** | **347866.88** | **134227.84** | **212866.19 173873.66** | **236.53 236.04** | **652.82 651.47** |
|  | Цена поставщика | Трубы полиэтиленовые ДУ 32 (ТССЦ 7.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м | 277.104 | (127.15) |  | (35233.77) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **350743** | **135606** | **214290 174540** |  | **657 653** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **420722** | **162727** | **257148 209448** |  | **788 784** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 162727 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 257148 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 209448 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 847 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 35234 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **455956** | **162727** | **257148 209448** |  | **788 784** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 409124 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **865080** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 263999 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1129079** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 3 |  |  | 33872 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 209331.18 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1372282** |  |  |  |  |
| **Раздел 4 Колодцы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 22-04-001-2** | **Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах:мокрых Индексы: к з/п рабочих: 17.206, к стоимости машин: 7.141, к з/п машинистов: 17.206, к материалам: 6.404, ( Н.Р. 130\*0,85% = 56983.87 руб. С.П. 89\*0,8% = 36780.50 руб.)** | **10 м3** | **1.142** | **18774,18 1757.01** | **3083.82 440.00** | **161572.27** | **34523.93** | **25148.62 8645.67** | **151.50 30.11** | **173.01 34.39** |
|  | 101-9058-008П | Люки чугунные Л(А30)-В-1-60, ГОСТ 3634-99 (ТССЦ 7.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 12 | (2397.2) |  | (28766.40) |  |  |  |  |
|  | 403-0118 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 700 мм, высотой 0,59 м (ТССЦ 7.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м | 6.6236 | (1770.48) |  | (11726.95) |  |  |  |  |
|  | 403-0120 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м (ТССЦ 7.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м | 10.9632 | (3713.75) |  | (40714.58) |  |  |  |  |
|  | 403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ (ТССЦ 7.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 4.5109 | (13417.37) |  | (60524.41) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **161572** | **34524** | **25149 8646** |  | **173 34** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **173507** | **41429** | **30179 10375** |  | **208 41** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 41429 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 30179 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 10375 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 101900 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 141732 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **315239** | **41429** | **30179 10375** |  | **208 41** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 56984 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **372223** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 36780 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **409003** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 3 |  |  | 12270 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 75829.14 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **497102** |  |  |  |  |
| **Раздел 5** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 16-07-005-2** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 17.206, к стоимости машин: 5.560, к материалам: 9.674, ( Н.Р. 128\*0,85% = 16044.14 руб. С.П. 83\*0,8% = 9714.80 руб.)** | **100 м** | **10** | **85,13 71.29** | **3.48 0** | **13461.88** | **12266.16** | **193.49 0** | **5.01 0** | **50.10 0** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **13462** | **12266** | **193 0** |  | **50 0** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **15954** | **14719** | **232 0** |  | **60 0** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 14719 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 232 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 1002 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **15954** | **14719** | **232 0** |  | **60 0** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 16044 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **31998** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 9715 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **41713** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 3 |  |  | 1251 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 7733.52 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **50698** |  |  |  |  |

|  |  | **Итого по всем разделам:** | **руб.** |  |  |  | **4281026** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  | **4281026** |  |  |  |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/