**Приложение 3**

к Соглашению № 14-ДГ-2017

от «08» февраля 2017 г.

**«Дорожная карта» достижения целевого показателя на 01 апреля 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование объекта закупки | Наименование мероприятия | Дата выполнения | Примечания |
| 1 | Автономный резервный источник электроснабжения (дизель - генератор)  Марка: АД 200-Т 400, Мощность – 200 кВт, Исполнение: в защитном кожухе, передвижной | Подготовка аукционной документации | Февраль 2017 | Аукционная документация подготовлена |
| Проведение торгов в электронной форме | Март – апрель 2017 | Извещение о проведении электронного аукциона размещено 07.03.2017. Дата проведения аукциона – 20.03.2017, но в связи с жалобой в Ленинградский УФАС России на действия заказчика от 24.03.2017, закупка в части заключения контракта была приостановлена. Дата рассмотрения жалобы 03.04.2017. |
| Заключение муниципального контракта | Апрель 2017 |  |
| Поставка оборудования | Май 2017 |  |
| Достижение целевых показателей в соответствии [приложением 2](file:///C:\Users\Social_2\Desktop\Соглашения%20и%20отчеты%20к%20ним\Соглашение%20по%20ДГУ.doc#P404) | Май 2017 |  |

Глава администрации

Федоровского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. С. Маслов

Исп. Акатова Е. Ю. 8 (81361) 65-323