Приложение 5

К дополнительному соглашению № 2 от 05.03.2020

к Соглашению от 15.03.2019 № 03-70250/19 от 15.03.2019

Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий в рамках реализации мероприятий, реализуемых муниципальным образованием

**Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области**

в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на 01.06.2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Наименование целевых показателей результативности | | Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период) | Фактически достигнутое значение целевого показателя | Примечания (пояснения) |
| **1.** | Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п.Федоровское, в т.ч.ПИР | 2020 | Наличие проектно-сметной документации на объект | нет | нет |  |
| Наличие положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | нет | нет |  |
| 2021 | Уровень строительной готовности объекта | 0 | 0 |  |
| Пропускная способность введенных (новых) КОС (м.куб.всутки) |  |  |  |