**ОТЧЕТ**

**об освоении субсидий, выделенных бюджету Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2016 году, тыс. руб. | Получено средств в 2016 году, тыс. руб. | Выполнено работ в 2016 году, тыс. руб. | Целевой индикатор, га |
| Всего | в т.ч. числе: | Всего | в т.ч. числе: | Всего | в т.ч. числе: | план | факт |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| Борьба с борщевиком Сосновского химическим способом (двукратная обработка) | 1-й раз – май, июнь, 2-й раз – август, сентябрь | 1200,6 | 382,8 | 800,4 | 1200,6 | 382,8 | 800,4 | 1130,0 | 382,8 | 747,2 | 87,0 | 107,6 |
| Проведение оценки эффективности химических мероприятий после каждой обработки | 17,4 | 17,4 | 55,98592 | 55,98592 | 87,0 | 107,6 |
| **ИТОГО** |  | **1200,6** | **382,8** | **817,8** | **1200,6** | **382,8** | **817,8** | **1185,98592** | **382,8** | **803,18592** | **87,0** | **107,6** |

Целевое использование субсидий в сумме 382 800,00 руб. (Триста восемьдесят две тысячи восемьсот рублей) подтверждаю  (цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования мп \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. С. Маслов «22» декабря 2016 года

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. И. Богданова «22» декабря 2016 года

**ОТЧЕТ**

**об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата государственного контракта | Исполнитель государственного контракта | Плановые показатели результативности по заключенным государственным контрактам | Выполнение работ по заключенным государственным контрактам | Номер и дата |
| стоимость работ по государственному контракту,тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту,га | актов сдачи-приемки работ по государственному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по государственному контракту |
|  **1 ЭТАП** |
| 1 | 01/06/16 от 06.06.16 | Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «Социальная защита семей инвалидов «ИНСАН» | 36,8 | 8,0 | 36,8 | 8,0 | № 28 от 29.07.16 | №1583 от 27.09.16, №1582 от 27.09.16  |
| 2 | 02/06/16 16 от 06.06.16 | 78,2 | 17,0 | 78,2 | 17,0 | № 29 от 29.07.16 | №1373 от 31.08.16 №1374 от 31.08.16  |
| 3 | 03/06/16 16 от 06.06.16 | 51,52 | 11,2 | 51,52 | 11,2 | № 30 от 29.07.16 | №1376 от 31.08.16 , №1375 от 31.08.16  |
| 4 | 04/06/16 16 от 06.06.16 | 92,0 | 20,0 | 92,0 | 20,0 | № 31 от 29.07.16 | №1377 от 31.08.16, №1378 от 31.08.16  |
| 5 | 05/06/1616 от 06.06.16 | 92,0 | 20,0 | 92,0 | 20,0 | № 32 от 29.07.16 | №1584 от 27.09.16, №1585 от 27.09.16  |
| 6 | 06//06/1616 от 06.06.16 | 49,68 | 10,8 | 49,68 | 10,8 | № 33 от 29.07.16 | №1380 от 31.08.16, №1379 от 31.08.16  |
| 7 | 07/06/1616 от 14.06.16 | 49,6 | 6,2 | 49,6 | 6,2 | № 34 от 29.07.16 | №1586 от 27.09.16  |
| 8 | 08/06/16 от 14.06.16 | 60,8 | 7,6 | 60,8 | 7,6 | № 35 от 29.07.16 | №1587 от 27.09.16  |
| 9 | 09/06/16 от 14.06.16 | 54,4 | 6,8 | 54,4 | 6,8 | № 36 от 29.07.16 | №1591 от 27.09.16  |
|  | **Итого 1 этап хим.обработки** |  | **565,00** | **107,6** | **565,00** | **107,6** |  |  |
| **2 ЭТАП** |
| 10 | 01/09/16 от 15.09.16 | Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «Социальная защита семей инвалидов «ИНСАН» | 36,8 | 8,0 | 36,8 | 8,0 | № 110 от 17.10.16 | №2015 от 13.12.16№2014 от 13.12.16 |
| 11 | 02/09/16 от 15.09.16 | 78,2 | 17,0 | 78,2 | 17,0 | № 111 от 17.10.16 | №2017 от 13.12.16№2016 от 13.12.16 |
| 12 | 03/09/16 от 15.09.16 | 51,52 | 11,2 | 51,52 | 11,2 | № 112 от 17.10.16 | №2019 от 13.12.16№2018 от 13.12.16 |
| 13 | 04/09/16 от 15.09.16 | 92,0 | 20,0 | 92,0 | 20,0 | № 113 от 17.10.16 | №2021 от 13.12.16№2020 от 13.12.16 |
| 14 | 05/09/16 от 15.09.16 | 92,0 | 20,0 | 92,0 | 20,0 | № 114 от 17.10.16 | №2023 от 13.12.16№2022 от 13.12.16 |
| 15 | 06/09/16 от 15.09.16 | 49,68 | 10,8 | 49,68 | 10,8 | № 115 от 17.10.16 | №2025 от 13.12.16№ 2024 от 13.12.16 |
| 16 | 07/09/16 от 15.09.16 | 49,6 | 6,2 | 49,6 | 6,2 | № 116 от 17.10.16 | №2026 от 13.12.16 |
| 17 | 08/09/16 от 15.09.16 | 60,8 | 7,6 | 60,8 | 7,6 | № 117 от 17.10.16 | №2027 от 13.12.16 |
| 18 | 09/09/16 от 15.09.16 | 54,4 | 6,8 | 54,4 | 6,8 | № 118 от 17.10.16 | №2028 от 13.12.16 |
|  | **Итого 2 этап хим. обработки** |  | **565,00** | **107,6** | **565,00** | **107,6** |  |  |
|  | **Итого по двум этапам** |  | **1 130,00** | **107,6** | **1 130,00** | **107,6** |  |  |
| 19 | №141/16/1 от 10.06.16 г. | ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области | 55,98592 | 107,6 | 55,98592 | 107,6 | Акт по этапу 1 от 06.07.16Акт по 2 этапу от 28.10.16 | №1124 от 13.07.16 - 16795,78 руб.; № 1961 от 03.11.16 – 39190,13 руб. |
|  | **ВСЕГО** |  | **1 185,98592** | **107,6** | **1 185,98592** | **107,6** |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме 382 800,00 руб. (Триста восемьдесят две тысячи восемьсот рублей) подтверждаю  (цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования мп \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. С. Маслов «22» декабря 2016 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. И. Богданова «22» декабря 2016 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)