Оценка результатов реализации муниципальных программ

Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

за 2018 год

| N п/п | Наименование МП | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 01.01.2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет поселения | Областной бюджет ЛО | Бюджет поселения | Областной бюджет ЛО |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение квалификации муниципальных и не муниципальных служащих администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы | Создание условий для поддержания и развития муниципальной службы и местного самоуправления на территории муниципального образования, обучение на курсах повышения квалификации. | 120,0 |  | 100,1 |  | 9 | Чел. | 8 | 9 чел. (100%) | 8 чел. (89%) |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы | Укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой. | 2 616,1 |  | 2 563,7 |  | 90 | Чел. | 80 | 80 (100%) | 80 (100%) |
| 3. | Развитие культуры Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью поселения. | 14 730,7 |  | 13 708,7 |  | Увеличение посещаемости мероприятий на 0,1% по сравнению с 2017 годом | % | 0,09 | 0,1 (100%) | 0,09 (90%) |
| 4. | Безопасность на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы | Создание благоприятных условий для обеспечения безопасного проживания граждан на территории сельского поселения, профилактики правонарушений и предотвращению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан. | 3 157,5 |  | 3 156,9 |  | Сокращение правонарушений на 10% Создание ДПК, 1 | % шт. | 10% 1 | 100% 100 % | 100% 100 % |
| 5. | Развитие улично-дорожной сети Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов. | 6 914,5 | 1 865,7 | 6 732,1 | 1 865,7 | Произвести ремонт 9471,96 | м2 | 9471,96 | 100% | 100% |
| 6. | Благоустройство территорий Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы | Обеспечение устойчивого развития территорий поселения. Изменение внешнего вида территорий поселения в сторону повышения эстетической привлекательности и приведения к стилистическому соответствию | 22 156,5 |  | 21 458,6 |  | Содержание территории в чистоте, 100%, устройство пешеходных дорожек- 1819,35 | % м2 | 100% 1819,35 | 100% 100 % | 100% 100 % |
| 7. | «Развитие на части территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год», подготовленной на основании предложений общественных советов и старост | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; Привлечение жителей Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области к совместному решению вопросов местного значения. | 509,5 | 690,5 | 509,5 | 690,5 | Строительство детской площадки в д. Аннолово, ул. Новая- 1 | шт. | 1 | 100% | 100% |
| 8. | «Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий гп. Федоровское, являющегося административным центром Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; Привлечение жителей Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области к совместному решению вопросов местного значения. | 581,0 | 1 064,0 | 581,0 | 1 064,0 | Развитие территории в д. Федоровское (ремонт основания и оборудования детских площадок) 6 шт. | шт. | 6 | 100 % | 100% |
| 9. | Борьба с борщевиком Сосновского на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 - 2020 г.г. | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, исключение случаев травматизма среди населения | 142,5 | 320,6 | 142,5 | 320,6 | Обработка площади от борщевика Сосновского -53,5 Га | га | 53,5 | 100% | 100% |
| 10. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы | Осуществление комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на коренное улучшение системы внедрения энергосберегающих технологий | 2 267,0 |  | 2253,1 |  | Строительство ВЛ уличного освещения в д. Глинка - ВЛ , поставка светодиодных светильников -10 шт. | Шт. Шт. | 2 10 | 100% 100% | 100% 100% |
| 11. | Формирование комфортной городской среды на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2022 годах | Благоустройство территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 8 798,8 |  | 8 798,8 |  | Создание благоустроенной общественной территории (сквер) - 1 | Шт. | 1 | 100% | 100% |
| 12. | Водоснабжение и водоотведение Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018 - 2020 годах | Содействие развитию инженерных коммуникаций | 210,0 | 200,0 | 34,8 | 199,2 | Проведение проектно-изыскательских работ для строительства новой повышающего давления ВНС и двух резервуаров по 4 тыс. куб.м, проектно-сметная документация | Услуга Шт. | 1 1 | 0% 0 | 0% 0 |

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ

Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программ (подпрограмм) осуществляется по следующей формуле:

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программ (подпрограмм) (процентов);

ИДп – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программ (подпрограмм);

ИЦп – базовое значение индикатора, утвержденного Программой (подпрограммой).