- Федоровское сельское поселение

- Тосненского района Ленинградской области

Администрация

- Постановление

от 21.04.2014г. № 110

О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта, на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части улиц, проездов и дорог дер. Ладога, дер. Глинка, дер. Аннолово и дер. Федоровское Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.11.2013 №192 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выбрать способ размещения заказа путем  проведения  открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта, на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части улиц, проездов и дорог дер. Ладога, дер. Глинка, дер. Аннолово и дер. Федоровское Тосненского района Ленинградской области.

2. Утвердить документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта, на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части улиц, проездов и дорог дер. Ладога, дер. Глинка, дер. Аннолово и дер. Федоровское Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.

3. Разместить извещение о проведении  открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта в установленном законом порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Федоровский вестник» или «Тосненский вестник» и на официальном сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.fedorovskoe-mo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                   А.О. Николаев

|  | Приложение №1 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.04.2014 № 110 Глава администрации ___________ А.О. Николаев |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта,  на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части улиц, проездов и дорог дер. Ладога, дер. Глинка, дер. Аннолово и  дер. Федоровское Тосненского района Ленинградской области.

- Предмет контракта:  выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части улиц, проездов и дорог дер. Ладога, дер. Глинка, дер. Аннолово и  дер. Федоровское Тосненского района Ленинградской области.

2.  Заказчик – Администрация Федоровского сельского поселения    Тосненского района Ленинградской области.

Почтовый адрес: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федоровское,

ул. Шоссейная, д.12А. тел. 81361-65331, факс 81361-65331,

e-mail:  fedorovskoe_mo@mail.ru   ИНН   4716024602    КПП  471601001

3. Уполномоченный орган для осуществления функций по размещению муниципального заказа - Администрация Федоровского сельского поселения    Тосненского района Ленинградской области.

Почтовый адрес: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Шоссейная, д.12А. тел. 81361-65331, факс 81361-65331, e-mail:  fedorovskoe_mo@mail.ru   ИНН   4716024602    КПП  471601001

4.        Требования к участникам размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо не зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места прохождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющие:

- свидетельство о допуске, выданное в соответствии с приказом № 624 от 30 декабря от 2009г. «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» саморегулируемой организацией, по следующим видам работ:

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог;

25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами;

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств;

Участниками размещения заказа не могут быть лица, находящиеся в процессе ликвидации; в отношении которых арбитражным судом принято решение о признании банкротами и об открытии конкурсного производства; а также деятельность, которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (далее – аукцион в электронной форме), имеющие задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, занесенные в реестр недобросовестных поставщиков.

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме не принято.

5. Требования к качеству, техническим  характеристикам  выполняемых работ.

- 5.1. Работы должны выполняться согласно перечню работ, подлежащих выполнению выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части улиц, проездов и дорог дер. Ладога, дер. Глинка, дер. Аннолово и  дер. Федоровское  Тосненского района Ленинградской области (приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме) Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

5.2. Требование к качеству.

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям нормативных документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ  (Приложение №2 и №4 к документации об аукционе).

6. Требования к сроку (периоду) выполнения работ:

Срок (период) выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.07.2014 г.

7. Место выполнения работ:

Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

8. Форма, сроки и порядок оплаты.

Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика по факту выполнения работ на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета-фактуры на выполненный объем работ в течение 20 календарных дней.

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета заказчика.

9. Источник финансирования –   бюджет Федоровского сельского поселения  Тосненского  района Ленинградской области на 2014 год.

код бюджетной классификации – 010 0409 1011011244 225  -  бюджет Федоровского сельского поселения  Тосненского  района Ленинградской области

10. Порядок формирования цены контракта.

Участник размещения заказа формирует общую стоимость выполнения работ с учетом всех затрат подрядчика, в том числе стоимости материалов, оборудования необходимых для выполнения работ и их доставки к месту выполнения работ, уплату налогов и других обязательных платежей.

Определение затрат на непредвиденные расходы производятся в соответствии с нормами согласно МДС 81.35-2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации»  и письмом Минрегиона РФ от 01. 03.2011 № 3757-КК/08 «О применении понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве»

Цена муниципального контракта, предлагаемая участником размещения заказа, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

11. Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в извещении о проведении аукциона в электронной форме и составляет –

6658821.83 (шесть миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать один) рубль 83 копейки,  средства бюджета Федоровского сельского поселения  Тосненского  района Ленинградской области на 2014 год.

Цена контракта, заключаемого по итогам аукциона в электронной форме не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

12. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов.

Цена контракта должна быть выражена в российских рублях.

13. Требования к сроку предоставления гарантий качества.

Срок гарантии на выполненные работы и материалы  составляет  4 года со дня подписания сторонами акта о приемке законченного ремонтом объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта.

14. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в электронной форме.

Для участия в аукционе в электронной форме участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в электронной форме в срок, установленный разделом 15  настоящей документации об аукционе.

Заявка, а также вся документация, связанная с ней должна быть представлена на русском языке.

Участник размещения заказа для участия в аукционе в электронной форме подает заявку,  состоящую из двух частей.

Первая часть заявки должна содержать следующие сведения:

согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара

Вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копию свидетельства о допуске, выданное с приказом № 624 от 30 декабря от 2009 г. «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» саморегулируемой организацией, по следующим видам работ:

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог;

25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения выполнение работ являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника на электронной площадке.

Заявка направляется участником оператору электронной площадки в форме электронных документов.

Указанные электронные документы подаются одновременно.

15. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе в электронной форме.

- Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона в электронной форме  до  «14»  мая  2014 года 16-00.

- 16. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме.

Для участия в аукционе в электронной форме участник размещения заказа обязан внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере  5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет:  332941.09 (триста тридцать две тысячи девятьсот сорок один)  рубль 09 копеек.

- В случае уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме (участника открытого аукциона в электронной форме) от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков, оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме такого участника открытого аукциона и перечисляет данные денежные средства заказчику по следующим реквизитам:

Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

ИНН 4716024602 КПП 471601001

УФК по Ленинградской области (Администрация Федоровского

сельского поселения Тосненского района Ленинградской области)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области,

г. Санкт-Петербург

Р/с 40302810000003003019

Кор.сч.  нет

БИК 044106001

17. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе в электронной форме.

- Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки

18. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Со дня размещения на официальном сайте в сети Интернет любой участник вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

- При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона в электронной форме.

- В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса запрос о разъяснении положений документации об аукционе заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация размещают разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней  до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

- 19. Внесение изменений в документацию об аукционе.

Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Изменение предмета аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган размещают указанные изменения на официальном сайте.

Заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении  аукциона в электронной форме и документацию об аукционе.

20. Отказ от проведения аукциона в электронной форме.

- Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее чем за десять дней  до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

- Уполномоченный орган, в течение одного дня со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения аукциона в электронной форме размещает извещение об отказе от проведения аукциона в электронной форме на официальном сайте.

21. Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме заканчивается «16»  мая  2014 года.

22. Дата проведения аукциона в электронной форме.

Аукцион в электронной форме состоится «19»  мая  2014 года.

23. Срок заключения муниципального контракта.

Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику с которым заключается контракт.

По истечении 10 (десяти) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в электронной форме оператор электронной площадки направляет заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника, в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

24. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления.

Обеспечение предоставляется в форме безотзывной  банковской  гарантии выданной банком или иной кредитной организацией или передачи в залог денежных средств на основании заключенного с Заказчиком договора залога по следующим реквизитам:

Получатель – Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

ИНН 4716024602 КПП 471601001

УФК по Ленинградской области (Администрация Федоровского

сельского поселения Тосненского района Ленинградской области)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области,

г. Санкт-Петербург

Р/с 40302810000003003019

Кор.сч.  нет

БИК 044106001 , в том числе в форме вклада (депозита), в размере 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены контракта,  что составляет: 1 997 646.55 (один миллион девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 55 копеек.

В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта участник направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта.

- Способ обеспечения исполнения контракта участником аукциона в электронной форме с которым заключается контракт определяется самостоятельно.

- Требования к обеспечению исполнения контракта путем предоставления банковской гарантии:

- Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России.

- Банковская гарантия должна быть выдана банком, расположенным на территории России, или иностранным банком, имеющим банк-респондент на территории России.

- Банковская гарантия должна содержать указание на заключаемый контракт путем указания на стороны контракта, предмет аукциона в электронной форме, ссылки на основание заключения контракта.

- Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока исполнения всех обязательств по муниципальному контракту и заканчиваться не ранее окончания срока его действия.

- Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения или дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

- Банковская гарантия должна быть безотзывной.

- Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, принципалом - победитель аукциона в электронной форме, гарантом - банк, выдавший банковскую гарантию.

- В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии при неисполнении (нарушении) условий исполнения контракта.

- В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения контракта заказчик направляет в банк только письменное требование и оригинал банковской гарантии.

- Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней после обращения бенефициара.

- Расходы, связанные с получением и применением банковской гарантии, несет победитель аукциона в электронной форме.

- Обеспечение исполнения контракта банковской гарантией, не соответствующее настоящему разделу не может быть принято в качестве обеспечения исполнения контракта и отклоняется заказчиком.

- Требования к обеспечению исполнения контракта путем передачи в залог денежных средств:

- При обеспечении исполнения контракта путем передачи в залог денежных средств заказчиком с победителем аукциона в электронной форме заключается договор залога, который необходимо согласовать с органом, осуществляющим учет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения контракта.

- В договоре залога в обязательном порядке указывается сумма договора, номер счета, на который зачисляется залоговая сумма, срок возврата залоговой суммы, ответственность победителя аукциона в электронной форме при неисполнении (нарушении) условий исполнения контракта, случаи невозвращения залоговой суммы.

- Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате, а также заключением договора залога и передачей одного экземпляра договора залога с копией платежного поручения заказчику.

В платежном поручении в назначении платежа необходимо указать назначение платежа:    «Обеспечение исполнения контракта по аукциону в электронной форме на выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части улиц, проездов и дорог дер. Ладога, дер. Глинка, дер. Аннолово и  дер. Федоровское Тосненского района Ленинградской области

- Денежные средства возвращаются органом, осуществляющим учет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения контракта, при условии надлежащего исполнения победителем своих обязательств по контракту в течение 5 рабочих дней на счет, указанный в договоре залога, по письменному заявлению заказчика. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта денежные средства, переданные заказчику в залог исполнения контракта, не возвращаются. Обеспечение исполнения контракта путем предоставления в залог денежных средств, не соответствующее настоящему разделу не может быть принято в качестве обеспечения исполнения контракта и отклоняется заказчиком.

Приложение №1

к документации об аукционе

в электронной форме

Перечень работ

подлежащих выполнению по ремонту покрытия проезжей части улиц, проездов и дорог дер. Ладога, дер. Глинка, дер. Аннолово и

дер. Федоровское Тосненского района Ленинградской области

| № п/п | Наименование работ, используемых материалов и их качественные характеристики | Един. измер. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - деревня Глинка ул. Садовая асфальт |  |  |
| 1 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала протяженность 440 м при ширине 4,6 м | м2 покрытия | 1540 |
| 2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальта литого для верхних слоев покрытий проезжей части тип: I (жесткий) протяженность 440 м при ширине 3,0 м | м2 покрытия | 1320 |
| 3 | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см шириной 0,7 м щебень | м2 обочин/м3 | 616 / 61,6 |
|  | 2. деревня Глинка ул. Садовая щебень |  |  |
| 1 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 01. Очистка оснований. 02. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов. протяженность 1360 м при ширине 5,0 м, | м2 покрытия | 6800 |
|  | 3. деревня Глинка ул. Новая асфальт |  |  |
| 1 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала протяженность 100 м при ширине 4,0 м | м2 покрытия | 400 |
| 2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальта литого для верхних слоев покрытий проезжей части тип: I (жесткий), протяженность 100 м при ширине 3,6 м и 130 м при ширине 5,0 м | м2 покрытия | 1010 |
| 3 | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см шириной до 0,8м щебень др.16, фракция 10-20 мм | м2 обочин/м3 | 230 / 23,0 |
|  | 4. дер. Федоровское ул. Почтовая асфальт |  |  |
| 1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона протяженность 70 м при ширине 6,0 м | т смеси | 30 |
| 2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей протяженность 70 м при ширине 6,0 м | м2 покрытия | 420 |
| 3 | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см | м2 обочин/м3 | 35 / 3,5 |
|  | 5. дер. Федоровское ул. Шоссейная тротуар асфальт |  |  |
| 1 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала протяженность 670 м при ширине 2,4 м | м2 покрытия | 1584 |
| 2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальта литого для верхних слоев покрытий проезжей части тип: I (жесткий) протяженность 670 м при ширине 2,0 м | м2 покрытия | 1340 |
|  | 6. дер. Федоровское ул. Шоссейная дом 9 асфальт |  |  |
| 1 | Замена бордюров | пог.м | 148 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, включает в себя 1. устройство стоянки для автомашин 17 х 20 м 2.Устройство дорожного покрытия а. у дома №9 100 х 5,5 м (гранитный щебень) б. засыпка подстилающих и выравнивающих слоев за домом №7 86 х 4,0 м (известняковый щебень) | м2 покрытия | 1899 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (см. схему) | т смеси | 30 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (см. схему). | м2 покрытия | 1843 |
|  | 7. дер. Федоровское проезд к придомовой территории к дому №8 ул. Шоссейная |  |  |
| 1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальта литого для верхних слоев покрытий проезжей части тип: I (жесткий) протяженность 45 м | м2 покрытия | 220 |
|  | 8. дер. Аннолово ул. Парниковая длина 70 м |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 102 |
| 2 | Покрытие из дорнита 300 г/м2 | м2 | 350 |
| 3 | устройство песчаной подушки 10 см | м3 | 35 |
| 4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка и поливка водой. | м3 | 157,5 |
|  | 9. дер. Аннолово ул. Новая |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня протяженность 175 м при ширине 5,0 м | м2 покрытия / м3 | 875 / 131 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня протяженность 117 м при ширине 5,0 м | м2 покрытия / м3 | 585 / 88 |
| 3 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала протяженность 772 м при ширине 5,0 м толщиной 5 см | м2 покрытия / м3 | 3660 /183 |
|  | 10. дер. Аннолово ул. Школьная |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня протяженность 105 м при ширине 5,0 м | м2 покрытия / м3 | 525 / 78 |
| 2 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала протяженность 105 м при ширине 5,0 м толщиной 5 см | м2 покрытия / м3 | 525 / 26,2 |
|  | 11. дер. Аннолово ул. Молодежная |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 270 |
| 2 | Покрытие из дорнита 300 г/м2 | м2 | 900 |
| 3 | устройство песчаной подушки 10 см 180х5х0,1 | м3 | 90 |
| 4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка и поливка водой. | м3 | 210 |
|  | 12. дер. Ладога ул. Набережная |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня протяженность 120 м при ширине 5,0 м толщиной 15 см Щебень известняковый марки 600 фракции: 40-70 мм | м3 | 90 |
| 2 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала (расклинцовка) протяженность 1700 м при ширине 5,0 м из щебеня известнякового марки 600 фракции: 3-10 мм | м3 | 210 |
|  | 13. деревня Глинка выравнивание профиля грунтовых дорог | км | 5 |

- Приложение №2

- к документации об аукционе в электронной форме

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ

1. Подрядчик обязуется выполнить работы согласно перечню нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
|  | ГОСТ Р 51256-99 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
|  | ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
|  | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
|  | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве. |
|  | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
|  | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
|  | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
|  | Письмо Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России от 19.02.2009 № 13/6-1029 | Организация дорожного движения и ограждение мест производства дорожный работ (методологические рекомендации) |
|  | ВСН 42-91 | Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов |

- Приложение №3

- к документации об аукционе в электронной форме

Требования к материалам при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в Тосненском районе Ленинградской области

| Наименование товара | Требования к товару |
| --- | --- |
| деревня Глинка ул. Садовая |  |
| Смесь асфальтобетонная для устройства верхнего и выравнивающего слоя | Смесь должна выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части. Смеси должны быть однородными. Содержанием щебня должно быть в диапазоне 40% - 50%. Пористость минеральной части асфальтобетонов должна быть в диапазоне 14-19%. Предел прочности при сжатии при температуре 0°С должен быть не более 9.0 МПа. Предел прочности при сжатии при температуре 20°С должен быть не менее 2.5 МПа. Предел прочности при сжатии при температуре 50°С должен быть не менее 1.0 МПа. Водостойкость должна быть не менее 0.95. Водостойкость при длительном водонасыщении должна быть не менее 0.9. Сдвигоустойчивость коэффициенту внутреннего трения не менее 0.80. Водонасыщение должно соответствовать диапазону 1.5%-4% по объему для образцов, отформованных из смеси. Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С должна быть не менее 0.32 МПа. |
| Смесь асфальтобетонная для устройства а/б покрытия | Смесь должна выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части. Смеси должны быть однородными. Содержанием щебня должно быть в диапазоне не более 40% - 60%. Пористость минеральной части асфальтобетонов должна быть не более 23%. Предел прочности при сжатии при температуре 50°С должен быть не менее 0.7 МПа. Водостойкость должна быть не менее 0.7. Водостойкость при длительном водонасыщении должна быть не менее 0.6. Водонасыщение должно соответствовать диапазону 4%-10% по объему |
| - Требования к материалам для устройства укрепленных обочин | Для устройства укрепленных обочин должен использоваться щебень соответствующий требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»: - из изверженных горных пород: - фракция щебня должна быть 10-40 мм. - марка по дробимости не ниже 600. - содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 15%. - марка по истираемости - не менее И II. - морозостойкость щебня должна быть не менее F200. |
| д. Федоровское ул. Почтовая |  |
| Смесь асфальтобетонная для устройства верхнего и выравнивающего слоя | Смесь должна выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части. Смеси должны быть однородными. Содержанием щебня должно быть в диапазоне 40% - 50%. Пористость минеральной части асфальтобетонов должна быть в диапазоне 14-19%. Предел прочности при сжатии при температуре 0°С должен быть не более 9.0 МПа. Предел прочности при сжатии при температуре 20°С должен быть не менее 2.5 МПа. Предел прочности при сжатии при температуре 50°С должен быть не менее 1.0 МПа. Водостойкость должна быть не менее 0.95. Водостойкость при длительном водонасыщении должна быть не менее 0.9. Сдвигоустойчивость коэффициенту внутреннего трения не менее 0.80. Водонасыщение должно соответствовать диапазону 1.5%-4% по объему для образцов, отформованных из смеси. Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С должна быть не менее 0.32 МПа. |
| Смесь асфальтобетонная для устройства а/б покрытия | Смесь должна выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части. Смеси должны быть однородными. Содержанием щебня должно быть в диапазоне не более 40% - 60%. Пористость минеральной части асфальтобетонов должна быть не более 23%. Предел прочности при сжатии при температуре 50°С должен быть не менее 0.7 МПа. Водостойкость должна быть не менее 0.7. Водостойкость при длительном водонасыщении должна быть не менее 0.6. Водонасыщение должно соответствовать диапазону 4%-10% по объему |
| - Требования к материалам для устройства укрепленных обочин | Для устройства укрепленных обочин должен использоваться щебень соответствующий требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»: - из изверженных горных пород: - фракция щебня должна быть 10-40 мм. - марка по дробимости не ниже 600. - содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 15%. - марка по истираемости - не менее И II. - морозостойкость щебня должна быть не менее F200. |
| дер. Федоровское ул. Шоссейная дом 9 |  |
| Смесь асфальтобетонная для устройства верхнего и выравнивающего слоя | Смесь должна выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части. Смеси должны быть однородными. Содержанием щебня должно быть в диапазоне 40% - 50%. Пористость минеральной части асфальтобетонов должна быть в диапазоне 14-19%. Предел прочности при сжатии при температуре 0°С должен быть не более 9.0 МПа. Предел прочности при сжатии при температуре 20°С должен быть не менее 2.5 МПа. Предел прочности при сжатии при температуре 50°С должен быть не менее 1.0 МПа. Водостойкость должна быть не менее 0.95. Водостойкость при длительном водонасыщении должна быть не менее 0.9. Сдвигоустойчивость коэффициенту внутреннего трения не менее 0.80. Водонасыщение должно соответствовать диапазону 1.5%-4% по объему для образцов, отформованных из смеси. Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С должна быть не менее 0.32 МПа. |
| Смесь асфальтобетонная для устройства а/б покрытия | Смесь должна выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части. Смеси должны быть однородными. Содержанием щебня должно быть в диапазоне не более 40% - 60%. Пористость минеральной части асфальтобетонов должна быть не более 23%. Предел прочности при сжатии при температуре 50°С должен быть не менее 0.7 МПа. Водостойкость должна быть не менее 0.7. Водостойкость при длительном водонасыщении должна быть не менее 0.6. Водонасыщение должно соответствовать диапазону 4%-10% по объему |
| - Требования к материалам для устройства укрепленных обочин | Для устройства укрепленных обочин должен использоваться щебень соответствующий требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»: - из изверженных горных пород: - фракция щебня должна быть 10-40 мм. - марка по дробимости не ниже 600. - содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 15%. - марка по истираемости - не менее И II. - морозостойкость щебня должна быть не менее F200. |

Примечание: При указании сведений о конкретных показателях используемого для выполнения работ товара участник размещения заказа обязан указать значения таких показателей, точно соответствующие значениям, установленным настоящим техническим заданием, для показателей, значения которых не могут изменяться; конкретные значения показателей, равные или превышающие значения, установленные настоящей документацией, для которых установлены минимальные значение (использованы слова «не менее», «минимальное»); конкретные значения показателей, равные или меньшие значениям, установленным настоящей документацией, для которых установлены максимальные значение (использованы слова «не более», «максимальное», «не превышает»); конкретные значения показателей, превышающие значения, установленные настоящей документацией для которых установлены минимальные значение (использованы слова «более», «от»); конкретные значения показателей, меньшие значений, установленных настоящей документацией, для которых установлены максимальные значение (использованы слова «менее», «до»); конкретный диапазон значений показателей, равный или превышающий диапазон значений, установленный настоящей документацией, для которых установлен минимальный диапазон значений (использованы слова «минимальный диапазон», «диапазоне не менее», «диапазон не уже»); конкретный диапазон значений показателей, равный или меньший диапазона значений, установленного настоящей документацией, для которых установлен максимальный диапазон значений (использованы слова «максимальный диапазон», «диапазон не более», «диапазон не шире»); конкретный диапазон значений показателей, равный диапазону значений, установленному настоящей документацией, для которых установлен диапазон значений (использованы слова «диапазон»)

- Приложение №4 к документации об аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части улиц, проездов и дорог дер. Ладога, дер. Глинка, дер. Аннолово и  дер. Федоровское

Тосненского района Ленинградской области

дер. Федоровское

Тосненского района

Ленинградской области                                                            «____» ___________ 2014 г.

Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в лице главы администрации Николаева Андрея Олеговича, действующего на основании положения об администрации, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________________, в лице _______________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ««Подрядчик», с другой стороны, вместе «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт)  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предмет  контракта  выполнение работ  по ремонту дорожного покрытия проезжей части улиц, проездов и дорог дер. Ладога, дер. Глинка, дер. Аннолово и дер. Федоровское Тосненского района Ленинградской области.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства  выполнить работы  по ремонту дорожного покрытия проезжей части улиц, проездов и дорог дер. Ладога,                дер. Глинка, дер. Аннолово и дер. Федоровское Тосненского района Ленинградской области.

Заказчик принимает и оплачивает указанные работы по условиям настоящего контракта.

1.3. Объем и содержание работ определяются перечнем работ, подлежащих выполнению по ремонту дорожного покрытия проезжей части улиц, проездов и дорог дер. Ладога, дер. Глинка, дер. Аннолово и дер. Федоровское Тосненского района Ленинградской области  (Приложение 1 к муниципальному контракту).

II. ЦЕНА КОНТРАКТА  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Цена контракта в соответствии с протоколом подведения итогов  открытого аукциона в электронной форме от " __ " _______ 2014 г.  и локальным сметным расчетом  (Приложение 2 к муниципальному контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта составляет _________ рублей, в т.ч. НДС __________ рублей, (НДС не облагается); _________ рублей (средства местного бюджета).

2.2. Цена муниципального контракта включает общую стоимость выполнения работ с учетом всех затрат подрядчика, в том числе стоимости материалов, оборудования необходимых для выполнения работ и их доставки к месту выполнения работ, уплату налогов и других обязательных платежей.

Определение затрат на непредвиденные расходы производятся в соответствии с нормами согласно МДС 81.35-2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации»  и письмом Минрегиона РФ от 01. 03.2011 № 3757-КК/08  «О применении понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве»

Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика по факту выполнения работ на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных

работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета-фактуры на выполненный объем работ в течение 20 календарных дней.

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

III. СРОК (ПЕРИОД)   ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок (период) выполнения работ по настоящему контракту: с момента заключения муниципального контракта  до 15.07.2014 г.

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик  обязан:

- обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением требований, указанным в нормативных документах (Приложение №3 к муниципальному контракту);

    - известить Заказчика о начале производства работ и приступить к ним после его письменного разрешения и выезда на объект;

    - разработать и согласовать до начала производства работ технологические регламенты  со службами Заказчика, курирующими ремонт объектов;

    - осуществить до начала работ согласование с Заказчиком рецептов приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей.

-   организовать производственный контроль за ходом ремонта в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- лаборатории, в том числе у субподрядных организаций, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

    - нести всю ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, связанных с не обеспечением безопасности дорожного движения в местах производства работ.

    - осуществлять фото- и видеосъемку производства работ  с привязкой к местности.

- при выполнении  работ на объектах использовать материалы, оборудование, комплектующие и инструменты, имеющие сертификаты или паспорта качества изготовителя и технические условия;

- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, мероприятия по обеспечению техники безопасности, охране труда, безопасности дорожного движения, включая:

мероприятия по информированию населения об ограничении или временном  закрытии движения через средства массовой информации;

установку ограждений, указателей;

размещение информационных предупреждающих и запрещающих временных знаков;

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ;

- сдать Заказчику выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего контракта;

- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с Заказчиком сдать объект Заказчику;

- обеспечить всех работников предприятия спецодеждой с указанием их принадлежности к предприятию;

- в гарантийный срок, который составляет 4  года, устранить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно.

4.2. Заказчик обязан:

- участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписании актов.

- принять от Подрядчика выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.

V. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

И ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ

  - Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований.

5.2.      Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что ее окончание к сроку становится  явно  невозможным, а также, если во время работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в порядке, установленном Контракта.

5.3.   Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также лицо, уполномоченное производить проверку. Уполномоченный Заказчика производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.

Представитель и уполномоченный Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.4.  Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным с субподрядными организациями и со сроками, указанными в Контракте.

5.5. Подрядчик гарантирует, что все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование соответствуют сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество, и ими  пройден входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику по первому требованию.

5.6. Подрядчик письменно информирует представителя Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ, по мере их готовности.

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, зафиксированного в журнале производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика или он не был информирован об этом, либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию представителя Заказчика, а затем восстановить ее.

5.7. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий и специальные журналы работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие  значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата представления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходе из строя строительной техники, метеорологических условиях, ДТП, а также обо всем, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

Если представитель или уполномоченный Заказчика не удовлетворены ходом и качеством работ, то они излагают свое мнение в  общем журнале работ в виде предписаний. Предписания выдаются:

    - о запрете производства работ - в случае, когда устранение допущенного дефекта невозможно,  либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;

    - об устранении дефекта - в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельного конструктивного элемента или всей конструкции в целом.

    - о приостановке производства работ - в случаях:

а) несоответствия фактического состояния элементов организации движения и ограждения мест производства работ  утвержденным схемам и проектам;

б) когда допущенный дефект возможно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

в) если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Подрядчик обязан в согласованный с представителем или уполномоченным Заказчика срок  устранить недостатки, обоснованно указанные в журнале.

Срок действия Предписания прекращается с момента подписания акта, подтверждающего факт устранения выявленных недостатков (дефектов). Акт об устранении выявленных недостатков подписывается представителем или уполномоченным Заказчика и Подрядчиком. Устранение дефекта и освидетельствование факта устранения (повторная проверка качества) производятся за счет средств Подрядчика.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ  не могут являться  основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

VI. ПРИЕМКА РАБОТ

  - Приемка завершенного ремонтом объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.

  - Приемка объекта производится в течение двух недель со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

  - Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного ремонтом объекта два экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику о соответствии данных комплектов документации фактически выполненным работам.

  - Приемка  объекта в  эксплуатацию производится приемочными комиссиями, создаваемыми Заказчиком. Состав приемочной комиссии, порядок ее работы и перечень составляемых ею документов, регламентируется действующими нормативно-техническими документами, определяющими правила приемки в эксплуатацию законченных ремонтом объектов.

В случае обнаружения дефектов при проведении приемки законченного объекта Подрядчик обязан их устранить, и повторно предъявить Заказчику  объект к приемке, в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Приемка завершенного ремонтом объекта осуществляется в соответствии с критериями оценки качества и определения стоимости выполненных работ (приложение №3 к настоящему контракту).

  - Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляют сдачу-приемку выполненных работ. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, составленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и подписанным обеими сторонами.

  - Подрядчик до начала сдачи выполненных скрытых работ извещает Заказчика о готовности и приемке скрытых работ.

Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

- Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

- Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.8. Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику сведения о мероприятиях по реализации требований настоящего муниципального контракта в вопросах обеспечения качества применяемых материалов и выполняемых работ вне зависимости от величины объема работ по контролю, выполняемого самостоятельно или с привлечением специализированной организации, аккредитованной на право проведение конкретного комплекса работ, а также представить:

- разработанный ППР  (проект производства работ);

- двусторонний договор с привлеченной специализированной организацией на выполнение работ по входному контролю качества применяемых материалов и операционному контролю качества выполняемых работ (при отсутствии у Подрядчика аккредитованной в установленном порядке лаборатории на выполнение конкретного комплекса работ);

- -санитарно – эпидемиологические заключения на планируемые к применению материалы.

- С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с РД -11-05-2007, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата представления материалов, услуг, сообщения о несвоевременной поставке материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

- Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

  - По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию.

- В случае несоответствия выполненных работ ведомости объемов работ объекта, а также невозможности или нецелесообразности продолжения работ Заказчик 
и Подрядчик составляют соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан в течение 7 дней устранить их без дополнительной оплаты в пределах локального сметного расчета, либо прекратить выполнение работ.

- В случае обнаружения недостатков и дефектов  в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика следующего объема гарантий качества:

- безвозмездное устранение недостатков и дефектов в выполненных работах 
в 7-дневный срок с момента уведомления Заказчиком Подрядчика о выявленных недостатках, дефектах;

- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков и дефектов своими силами или силами третьих лиц.

VII. ГАРАНТИИ

- Подрядчик гарантирует:

    - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

    - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счет;

    - нормальное функционирование инженерных систем и оборудования объекта при условии правильной его эксплуатации.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и  субподрядчиками по настоящему Контракту.

- Срок гарантии на выполненные работы и материалы  составляет  4 года со дня подписания сторонами акта о приемке законченного ремонтом объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта.

- В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе обратить взыскание на обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставленное подрядчиком в соответствии с п.2.4. настоящего контракта.

- Гарантийный срок на конструктивы объекта, подвергшиеся дефекту, устанавливается вновь, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и подписания соответствующего  акта.

- При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает независимую экспертизу. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по фиксированию дефектов, недоделок и их характера. Расходы на проведение указанной экспертизы, устранение дефектов и недоделок оплачиваются  Подрядчиком.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

- Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего контракта в полной сумме сверх неустойки.

- За просрочку исполнения обязательств по выполнению работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства (но не более основной суммы контракта).

- За просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства (но не более основной суммы задолженности).

- За нарушение обязательств, установленных разделами IV,V,VI контракта, подрядчик    уплачивает штраф в соответствии с приложением №4 к настоящему контракту.

- Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

IX. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

- Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

- Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

- Сторона освобождается от уплаты неустойки и убытков, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

X. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

- Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней.

- Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде.

XI. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

- Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

- Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.

- Настоящий контракт может быть расторгнут по следующим основаниям:

- при нарушении Подрядчиком срока выполнения работ на 7 дней;

- при систематическом не менее 2-х раз снижении качества работ, предусмотренных настоящим контрактом, в результате нарушения Подрядчиком условий контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.

11.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком  работы.

XII. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт вступает в силу с  момента заключения муниципального контракта и действует  до  31 декабря  2013  года.

12.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями  настоящего контракта.

XIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1.Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

13.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

13.3. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

| ЗАКАЗЧИК»: Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН 4716024602 КПП 471601001 УФК по Ленинградской области (Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург Р/с 40204810800000003019 Кор.сч. нет БИК 044106001 Почтовый адрес: 187021 Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а Юридический адрес: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а Телефон 8-81361-65331 адрес электронной почты fedorovskoe_mo@mail.ru | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |

| «ЗАКАЗЧИК» ______________________ | «ПОДРЯДЧИК» ________________ |
| --- | --- |

- Приложение №1

- к муниципальному контракту

№ ____ от ____________ 2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

подлежащих выполнению по ремонту покрытия проезжей части улиц, проездов и дорог дер. Ладога, дер. Глинка, дер. Аннолово и  дер. Федоровское

Тосненского района Ленинградской области

| № п/п | Наименование работ, используемых материалов и их качественные характеристики | Един. измер. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - деревня Глинка ул. Садовая асфальт |  |  |
| 1 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала протяженность 440 м при ширине 4,6 м | м2 покрытия | 1540 |
| 2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальта литого для верхних слоев покрытий проезжей части тип: I (жесткий) протяженность 440 м при ширине 3,0 м | м2 покрытия | 1320 |
| 3 | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см шириной 0,7 м щебень | м2 обочин/м3 | 616 / 61,6 |
|  | 2. деревня Глинка ул. Садовая щебень |  |  |
| 1 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 01. Очистка оснований. 02. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов. протяженность 1360 м при ширине 5,0 м, | м2 покрытия | 6800 |
|  | 3. деревня Глинка ул. Новая асфальт |  |  |
| 1 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала протяженность 100 м при ширине 4,0 м | м2 покрытия | 400 |
| 2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальта литого для верхних слоев покрытий проезжей части тип: I (жесткий), протяженность 100 м при ширине 3,6 м и 130 м при ширине 5,0 м | м2 покрытия | 1010 |
| 3 | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см шириной до 0,8м щебень др.16, фракция 10-20 мм | м2 обочин/м3 | 230 / 23,0 |
|  | 4. дер. Федоровское ул. Почтовая асфальт |  |  |
| 1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона протяженность 70 м при ширине 6,0 м | т смеси | 30 |
| 2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей протяженность 70 м при ширине 6,0 м | м2 покрытия | 420 |
| 3 | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см | м2 обочин/м3 | 35 / 3,5 |
|  | 5. дер. Федоровское ул. Шоссейная тротуар асфальт |  |  |
| 1 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала протяженность 670 м при ширине 2,4 м | м2 покрытия | 1584 |
| 2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальта литого для верхних слоев покрытий проезжей части тип: I (жесткий) протяженность 670 м при ширине 2,0 м | м2 покрытия | 1340 |
|  | 6. дер. Федоровское ул. Шоссейная дом 9 асфальт |  |  |
| 1 | Замена бордюров | пог.м | 148 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, включает в себя 1. устройство стоянки для автомашин 17 х 20 м 2.Устройство дорожного покрытия а. у дома №9 100 х 5,5 м (гранитный щебень) б. засыпка подстилающих и выравнивающих слоев за домом №7 86 х 4,0 м (известняковый щебень) | м2 покрытия | 1899 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (см. схему) | т смеси | 30 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (см. схему). | м2 покрытия | 1843 |
|  | 7. дер. Федоровское проезд к придомовой территории к дому №8 ул. Шоссейная |  |  |
| 1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальта литого для верхних слоев покрытий проезжей части тип: I (жесткий) протяженность 45 м | м2 покрытия | 220 |
|  | 8. дер. Аннолово ул. Парниковая длина 70 м |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 102 |
| 2 | Покрытие из дорнита 300 г/м2 | м2 | 350 |
| 3 | устройство песчаной подушки 10 см | м3 | 35 |
| 4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка и поливка водой. | м3 | 157,5 |
|  | 9. дер. Аннолово ул. Новая |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня протяженность 175 м при ширине 5,0 м | м2 покрытия / м3 | 875 / 131 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня протяженность 117 м при ширине 5,0 м | м2 покрытия / м3 | 585 / 88 |
| 3 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала протяженность 772 м при ширине 5,0 м толщиной 5 см | м2 покрытия / м3 | 3660 /183 |
|  | 10. дер. Аннолово ул. Школьная |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня протяженность 105 м при ширине 5,0 м | м2 покрытия / м3 | 525 / 78 |
| 2 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала протяженность 105 м при ширине 5,0 м толщиной 5 см | м2 покрытия / м3 | 525 / 26,2 |
|  | 11. дер. Аннолово ул. Молодежная |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 270 |
| 2 | Покрытие из дорнита 300 г/м2 | м2 | 900 |
| 3 | устройство песчаной подушки 10 см 180х5х0,1 | м3 | 90 |
| 4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка и поливка водой. | м3 | 210 |
|  | 12. дер. Ладога ул. Набережная |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня протяженность 120 м при ширине 5,0 м толщиной 15 см Щебень известняковый марки 600 фракции: 40-70 мм | м3 | 90 |
| 2 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала (расклинцовка) протяженность 1700 м при ширине 5,0 м из щебеня известнякового марки 600 фракции: 3-10 мм | м3 | 210 |
|  | 13. деревня Глинка выравнивание профиля грунтовых дорог | км | 5 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                              ПОДРЯДЧИК:

________________                                                                                    _______________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от ____________ 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части улиц, проездов и дорог дер. Ладога, дер. Глинка, дер. Аннолово и  дер. Федоровское

Тосненского района Ленинградской области

Место выполнения работ:  дер. Ладога, дер. Федоровское, дер. Аннолово, дер. Глинка  Тосненского района Ленинградской области

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                              ПОДРЯДЧИК:

_________________                                                                                     __________________

- Приложение №3

к муниципальному контракту

№______ от _________2014 г.

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ

Подрядчик обязуется выполнить работы согласно перечню нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |  |
|  | ГОСТ 25607-2009 |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |  |
|  | ГОСТ 26633-91 |  | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |  |
|  | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |  |
|  | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |  |
|  | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия |  |
|  | ГОСТ 9128-2009 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |  |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 |  | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |  |
|  | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |  |
|  | ГОСТ Р 51256-99 |  | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования |  |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 |  | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |  |
|  | ГОСТ 12.1.010-76 |  | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |  |
|  | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |  |
|  | ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 |  | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |  |
|  | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства. |  |
|  | СНиП 3.01.03-84 |  | Геодезические работы в строительстве. |  |
|  | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |  |
|  | ВСН 8-89 |  | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |  |
|  | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |  |
|  | Письмо Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России от 19.02.2009 № 13/6-1029 |  | Организация дорожного движения и ограждение мест производства дорожный работ (методологические рекомендации) |  |
|  | ВСН 42-91 |  | Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                              ПОДРЯДЧИК:

_________________                                                                                 __________________

Приложение №4

к муниципальному контракту

№______от__________2014 г.

Требование к качеству конструктивных элементов и величина штрафных санкций

в зависимости от степени отклонения параметров контроля качества от требований

СНиП 3.06.03-85

Оценка качества проводится по результатам лабораторных испытаний и обследований.

Штрафные санкции за фактическое качество выполнения работ на объекте в целом определяется как сумма штрафных санкций назначаемых за каждый контролируемый параметр.

В том случае, если суммарный размер  штрафных санкций превышает 20%, работы не принимаются.

Определение размера штрафных санкций

за фактическое качество работ на нормативном уровне качества.

1.Контролируемый параметр – ровность покрытия

| Параметры оценки | санкции |  |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Подлежит применению штрафных санкций |  |  |
|  | - | - | 2 % от общей стоимости работ | 4 % от общей стоимости работ |  |
| Фактическая ровность % измерений просветов под трёх метровой рейкой | Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах 14(10)мм, остальные до (7)5мм | Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах (14)10мм, остальные до (7)5мм | Не более 7 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах (14)10мм, остальные до (7)5мм | Не более 10 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах (14)10мм, остальные до (7)5мм | Просветы более 15 мм |

2.Контролируемый параметр – ширина покрытия

| Параметры оценки | санкции |  |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Подлежит применению штрафных санкций |  |  |
|  | - | - | 2 % от общей стоимости работ | 4 % от общей стоимости работ |  |
| Фактическая ширина: % измерений ширины | Не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -7,5 до +10см, остальные до +5 см | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -7,5 до +10см, остальные до +5 см | Не более 7% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -7,5 до +10см, остальные до +5 см | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -7,5 до +10см, остальные до +5 см | Не должно быть измерений, выходящих за пределы + 15 см |

3.Контролируемый параметр – поперечный уклон покрытия

| Параметры оценки | санкции |  |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Подлежит применению штрафных санкций |  |  |
|  | - | - | 2 % от общей стоимости работ | 4 % от общей стоимости работ |  |
| Поперечный уклон покрытия | Не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах - 0,015‰ (-0,010‰) до +0,030‰(+0,015‰), остальные до + 0,010‰ (+0,005‰) | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах - 0,015‰ (-0,010‰) до +0,030‰(+0,015‰), остальные до + 0,010‰ (+0,005‰) | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах - 0,015‰ (-0,010‰) до +0,030‰(+0,015‰), остальные до + 0,010‰ (+0,005‰) | Не более 15% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах - 0,015‰ (-0,010‰) до +0,030‰(+0,015‰), остальные до + 0,010‰ (+0,005‰) | Не должно быть измерений выходя щих за пределы от -0,015‰ до +0,030‰ |

4.Контролируемый параметр – толщина асфальтобетонных слоёв

| Параметры оценки | санкции |  |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Подлежит применению штрафных санкций |  |  |
|  | - | - | 2 % от общей стоимости работ | 4 % от общей стоимости работ |  |
| Толщина асфальтобетонных слоёв | Не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -10 до +20 мм, остальные от -5 до +10мм | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -10 до +20 мм, остальные от -5 до +10мм | Не более 15% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -10 до +20 мм, остальные от -5 до +10мм | Не более 20% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -10 до +20 мм, остальные от -5 до +10мм | Не должно быть измерений, выходящих за пределы -15мм |

5.Контролируемый параметр – водонасыщение  асфальтобетона

(вырубок из покрытия)

| Параметры оценки | Санкции |  |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Подлежит применению штрафных санкций |  |  |  |
|  | - | 1 % от общей стоимости работ | 2 % от общей стоимости работ | 4 % от общей стоимости работ |  |
| Водонасыщение асфальтобетона | 100 % измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-2009 | Менее 100 % но более 85 % измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-2009 | Менее 85 % но более 70 % измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-2009 | Менее 70 % но более 60% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-2009 | Менее 60 % измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-2009 |

6.Контролируемый параметр – коэффициент уплотнения  асфальтобетона

(вырубок из покрытия)

| Параметры оценки | Санкции |  |  |  | Работы не принимаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Подлежит применению штрафных санкций |  |  |  |
|  | - | 1 % от общей стоимости работ | 2 % от общей стоимости работ | 4 % от общей стоимости работ |  |
| Коэффициент уплотнения асфальтобетона | Нет измерений менее предела | Менее 1 % измерений менее предела | Более 2 % но менее 5 % измерений менее предела | Более 5 % но менее 10% измерений менее предела | Более 10 % измерений выходят за пределы |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                              ПОДРЯДЧИК:

_________________                                                                                 __________________