# Федоровское городское поселение

# Тосненского района Ленинградской области

# Администрация

Постановление

15.01. 2019 № 11

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», руководствуясь Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,  в целях улучшения инфраструктуры  поселения, администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в постановление администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.12.2017 № 434 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»  в 2018-2022 годах» (с изменениями от 04.05.2018 №192, от 05.09.2018 №391, от 19.12.2018 №504) и изложить Приложение к постановлению в новой редакции;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                        		    А. С.  Маслов

Приложение

к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 15.01.2019 № 11

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной  городской среды на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2022 годах»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной  городской среды на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2022 годах»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2022 годах» |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Федоровского городского поселения Тосненского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий г.п. Федоровское |
|  | 2. Создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей Федоровского городского поселения Тосненского района |
| Куратор муниципальной программы | Главный специалист по экономическому развитию Е. Ю. Акатова |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района |
| Участники муниципальной программы | Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории Федоровского городского поселения Тосненского района, население Федоровского городского поселения Тосненского района. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий Федоровского городского поселения Тосненского района |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий Федоровского городского поселения Тосненского района» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Всего: | 8 888,8 | 15 900,0 | 28 844,8 | 19 730,15 | 21 963,9 | 95 327,65 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники | 0 | 7 000,0 | 27 402,56 | 18 743,6425 | 20 865,705 | 74 011,9075 |
|  | Федеральный бюджет | 932,0 | 0 |  |  |  | 932,0 |
|  | Областной бюджет | 3068,0 | 0 |  |  |  | 3 068,0 |
|  | Средства бюджета Федоровского городского поселения | 4 888,8 (4 798,8 - выполнение работ +90,0 тех. надзор) | 8 900,0: в т.ч. 99,0 – тех.надзор, 390,0- проектирование, 8411,0 выполнение работ по благоустройству) | 1 442,24 | 986,5075 | 1 098,195 | 17 315,7425 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на 13 ед. (на 49 324,7 кв.м.); 2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями на 93,8%; 3. Количество территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы – 4 ед.; 4. Количество благоустроенных территорий скверов, улиц – 4 ед.; |

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Федоровское городское поселение (с 2017 года, до этого Федоровское сельское поселение) расположено на площади 5244,3 га, в северо – западной части Тосненского муниципального района Ленинградской области и граничит:

- с севера и северо – запада – с территорией Пушкинского района Санкт – Петербурга (г. Павловск, Тярлево, Грачевка и т.д.)

- с востока – с территориями Тельмановского сельского поселения и Красноборского городского поселения Тосненского района;

- с юга – с территорией Форносовского городского поселения Тосненского района;

- с запада – с территорией Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района;

Рельеф территории спокойный. Река Ижора и ее приток Черная с запада и юго-запада на север рассекают территорию сельского поселения.

По территории Федоровского городского поселения проходит автодорога районного значения, связывающая автомобильную трассу Москва – Санкт-Петербург Е-105 с бетонной кольцевой автодорогой А-120.

Климат – умеренно холодный, переходный от морского к континентальному, с продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом.

Средняя многолетняя годовая температура воздуха составляет 3,50 С. Средняя температура самого холодного месяца (февраль) равна -8,60 С, самого теплого (июль) - +16,70 С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает  – 400 С, абсолютный максимум - +340 С.

Участок муниципального образования Федоровское городское поселение представляет собой слабонаклонную террасированную равнину с высотными отметками 40-66 м над уровнем моря, представляющую собой северо – восточные отроги Ижорского плато. Большую часть территории занимают восточный и южный склоны террасы, с уклоном на восток,  крутизной около 5-60. В нижней части склона характерно выклинивание грунтовых вод, проявляющееся в повышенной влажности почвы.

Городской поселок Федоровское (до 2017 года – деревня Федоровское) является административным центром муниципального образования Федоровское городское поселение, где размещены школа, детский сад, амбулатория, дом культуры, почта, аптека. Численность жителей около 3 тыс. чел. Главная улица поселения – Шоссейная имеет транспортные выходы на Московское шоссе, г. Павловск и п.г.т. Форносово. Численность населения – 4,2 тыс. чел. Современная застройка представлена:

•	Малоэтажной индивидуальной застройкой (1-2 этажные деревянные и кирпичные дома);

•	Двух, трехэтажные многоквартирные кирпичные дома (новый фонд);

•	5-ти этажные многоквартирные дома (старый фонд);

Необходимым условием обеспечения нормальной жизнедеятельности проживающих, является поддержание всех материальных элементов, включая дворовые территории и общественные пространства, образующих городскую среду, в надлежащем состоянии.

В администрацию Федоровского городского поселения поступает большое количество обращений жителей с предложениями по ремонту и поддержанию надлежащего состояния дворовых территорий (ограждений,  детских площадок и т.д.). Обозначенные мероприятия необходимо финансировать и организовывать. Данные мероприятия непосредственно создают и улучшают условия жизни  граждан, повышают инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность поселения, и поэтому являются чрезвычайно актуальными, подлежат планированию, финансированию и реализации в сроки, установленные настоящей муниципальной программой.

Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории.

Задачами  муниципальной программы является:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий г.п. Федоровское;

2. Создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей поселения.

Перечень мероприятий программы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере формирования комфортной городской среды Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач подпрограмм обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Перечень мероприятий каждой подпрограммы предусматривает выполнение комплекса работ для муниципальных нужд.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложениях №  3 каждой подпрограммы.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в приложениях №  2 каждой подпрограммы.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

1. Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий  на 13 ед. (на 49 324,7 кв.м.);

2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями на  100%;

3. Количество территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы –4ед.;

4. Количество благоустроенных территорий скверов, улиц – 4 ед.;

Реализация данной муниципальной программы позволит повысить качество и комфорт городской среды на территории г.п. Федоровское.

Обоснование  расходов муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы и достижение запланированных результатов осуществляется  в пределах, выделенных в период 2018-2022 годы, ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Федоровского городского поселения.

Механизмы  реализации программы

Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области - главный распорядитель бюджетных средств:

* обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований;

* осуществляет расходы в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

* формирует и представляет квартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации программы осуществляется отделом городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района, а также отделом экономического развития и прогнозирования комитета  экономики и  инвестиций администрации Гатчинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется главным специалистом по экономическому развитию администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня  нефинансовых результатов реализации мероприятий программы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий программы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий Федоровского городского поселения Тосненского района

| Паспорт подпрограммы 1. «Благоустройство дворовых территорий Федоровского городского поселения Тосненского района |
| --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройства дворовых территорий Федоровского городского поселения |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Федоровского городского поселения |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, подрядные организации. |
| Участники подпрограммы | Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории Федоровского городского поселения, население Федоровского городского поселения, Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Задача подпрограммы | Увеличение благоустроенных дворовых территорий Федоровского городского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 год |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | Всего: | 0 | 0 | 19 414,2 | 16 130,15 | 21 963,9 | 57 508,25 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 18 443,49 | 15 323,6425 | 20 865,705 | 54 632,8375 |
|  | Средства бюджета Федоровского городского поселения | 0 | 0 | 970,71 | 806,5075 | 1 098,195 | 2 875,4125 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на 13 ед. (на 49 324,7 кв.м.); 2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями на 100 %. |

Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий Федоровского городского поселения Тосненского района

В последнее время на территории поселения появляются новые детские площадки, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), контейнерные площадки для сбора мусора), проводится озеленение территории (устройство клумб, высадка цветов). Но, несмотря на это, большинство объектов благоустройства до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов и сохранения их эстетического вида требуется проведение ряда мероприятий, связанных с ремонтом объектов благоустройства.

Существующие дворовые территории недостаточно благоустроены. В целях улучшения внешнего облика поселения необходимо продолжать восстановление и новое устройство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм, производить иные виды работ по благоустройству.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн (далее - минимальный перечень).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак (далее - дополнительный перечень).

Нормативная (предельная) стоимость (единичные  расценки) работ по благоустройству дворовых территорий утверждена приказом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 03.07.2017 № 12.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству  дворовых территорий в рамка  дополнительного перечня работ предусмотрено в  форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и  общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и  квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения  работ. Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется  при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном  перечне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или)  нескольких мероприятий,  предусмотренных в минимальном перечне работ, в  соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация  мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ без  необходимости реализации всех мероприятий,  предусмотренных в минимальном  перечне работ.

По каждому объекту благоустройства разрабатывается дизайн - проект. Разработка, обсуждение и утверждение дизайн - проектов благоустройства  осуществляется в соответствии  порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Мероприятия  подпрограммы 1 выполняются с учетом необходимости обеспечения физической,  пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,  дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных  групп населения.

Цели и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий Федоровского городского поселения.

Задачей подпрограммы является увеличение благоустроенных дворовых территорий Федоровского городского поселения.

Планируемые результаты подпрограммы 1

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 будут достигнуты следующие результаты:

1. Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий  на 13 ед. (на 49 324,7 кв.м.);

2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями на  92,8%.

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан Федоровского городского поселения.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложении  № 2 к подпрограмме 1.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в приложении     №  1 к подпрограмме 1.

| Приложение № 1 к подпрограмме 1 |
| --- |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий Федоровского городского поселения Тосненского района» |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г.п. Федоровское, ул. Центральная д. 1 и д. 2 | Итого | 2020 | 3706,05 | 3 706,05 |  | 3706,05 |  |  | Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района |
|  |  | Прочие источники |  |  | 3520,7475 |  | 3 520,7475 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Федоровского городского поселения |  |  | 185,3025 |  | 185,3025 |  |  |  |
| 2. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. п. Федоровское, ул. Центральная, д. 3 и д. 4 | Итого | 2020 | 6909,6 | 6 909,6 |  | 6 909,6 |  |  | Администрация Федоровского городского посе-ления Тосненско-го района |
|  |  | Прочие источники |  |  | 6564,12 |  | 6564,12 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Федоровского городского поселения |  |  | 345,48 |  | 345,48 |  |  |  |
| 3. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. п. Федоровское, ул. Центральная, д. 6 и д. 6а | Итого | 2020 | 8798,55 | 8 798,55 |  | 8 798,55 |  |  | Администрация Федоровского городского посе-ления Тосненско-го района |
|  |  | Прочие источники |  |  | 8358,6225 |  | 8 358,6225 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Федоровского городского поселения |  |  | 439,9275 |  | 439,9275 |  |  |  |
| 4. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. п. Федоровское, ул. Почтовая, д. 7 | Итого | 2021 | 8393,7 | 8393,7 |  |  | 8393,7 |  | Администрация Федоровского городского посе-ления Тосненско-го района |
|  |  | Прочие источники |  |  | 7974,015 |  |  | 7974,015 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Федоровского городского поселения |  |  | 419,685 |  |  | 419,685 |  |  |
| 5. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. п. Федоровское, ул. Шоссейная. д. 9 | Итого | 2021 | 3687,6 | 3687,6 |  |  | 3687,6 |  | Администрация Федоровского городского посе-ления Тосненско-го района |
|  |  | Прочие источники |  |  | 3503,22 |  |  | 3503,22 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Федоровского городского поселения |  |  | 184,38 |  |  | 184,38 |  |  |
| 6 | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. п. Федоровское, ул. Шоссейная. д. 8 и д. 10 | Итого | 2021 | 4048,85 | 4048,85 |  |  | 4048,85 |  | Администрация Федоровского городского посе-ления Тосненско-го района |
|  |  | Прочие источники |  |  | 3846,4075 |  |  | 3846,4075 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Федоровского городского поселения |  |  | 202,4425 |  |  | 202,4425 |  |  |
| 7. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 11 и д. 13 | Итого | 2022 | 9760,9 | 9760,9 |  |  |  | 9760,9 | Администрация Федоровского городского посе-ления Тосненско-го района |
|  |  | Прочие источники |  |  | 9272,855 |  |  |  | 9272,855 |  |
|  |  | Средства бюджета Федоровского городского поселения |  |  | 488,045 |  |  |  | 488,045 |  |
| 8. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 5 | Итого | 2022 | 3123,5 | 3123,5 |  |  |  | 3123,5 | Администрация Федоровского городского посе-ления Тосненско-го района |
|  |  | Прочие источники |  |  | 2967,325 |  |  |  | 2967,325 |  |
|  |  | Средства бюджета Федоровского городского поселения |  |  | 156,175 |  |  |  | 156,175 |  |
| 9. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. п. Федоровское, ул. Шоссейная. д. 14, д. 16, д. 18, , д. 22 | Итого | 2022 | 3164,5 | 3164,5 |  |  |  | 3164,5 | Администрация Федоровского городского посе-ления Тосненско-го района |
|  |  | Прочие источники |  |  | 3006,275 |  |  |  | 3006,275 |  |
|  |  | Средства бюджета Федоровского городского поселения |  |  | 158,225 |  |  |  | 158,225 |  |
| 10. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. п. Федоровское, ул. Центральная. д.8 и д. 9 | Итого | 2022 | 5915,0 | 5915,0 |  |  |  | 5915,0 | Администрация Федоровского городского посе-ления Тосненско-го района |
|  |  | Прочие источники |  |  | 5619,25 |  |  |  | 5619,25 |  |
|  |  | Средства бюджета Федоровского городского поселения |  |  | 295,75 |  |  |  | 295,75 |  |
|  | Всего | Итого | 2018-2022 | 57508,25 | 57508,25 | 0 | 19 414,2 | 16 130,15 | 21963,9 | Администрация Федоровского городского посе-ления Тосненско-го района |
|  |  | Прочие источники |  |  | 54632,8375 | 0 | 18 443,49 | 15323,6425 | 20865,705 |  |
|  |  | Средства бюджета Федоровского городского поселения |  |  | 2875,4125 | 0 | 970,71 | 806,5075 | 1098,195 |  |
| Приложение № 2 к подпрограмме 1 Планируемые результаты подпрограммы «Благоустройства дворовых территорий Федоровского городского поселения Тосненского района |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
|  |  | Бюджет Федоровского городского поселения | Прочие источники (областной и федеральный бюджет) |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Увеличение благоустроенных дворовых территорий Федоровского городского поселения | 2875,4125 | 54632,8375 | 13 ед. 49 324,7 кв.м. | ед./кв.м. | 0 | 0 | 3/14427,4 | 3/13707,4 | 7/21189,9 |
|  |  |  |  | 100 % | % | 0 | 0 | 29,2 | 27,8 | 43,0 |
| Всего | 57508,25 |  |

Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных пространств Федоровского городского поселения Тосненского района

| Паспорт подпрограммы |
| --- |
| «Благоустройство общественных пространств Федоровского городского поселения Тосненского района |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство общественных пространств Федоровского городского поселения Тосненского района |
| Цель подпрограммы | Создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей Федоровского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | Развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей Федоровского городского поселения |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района, подрядные организации, местное население Федоровского городского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2022 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | Итого: | 8 888,8 | 15 900,0 | 9430,6 | 3600,0 | 0,0 | 37 819,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники* | 0,0 | 7000,0 | 8959,07 | 3420,0 | 0,0 | 19 379,07 |
|  | Федеральный бюджет | 932,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,0 |
|  | Областной бюджет | 3068,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 068,0 |
|  | Бюджет Федоровского городского поселения | 4 888,8, в т. ч. 90,0- тех.надзор | 8 900,0: в т.ч. 99,0-тех.надзор; 390,0-проектирование, 8411,0 - выполнение работ по благоустройству | 471,53 | 180,0 | 0,0 | 14 440,33 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества благоустроенных территорий для создания комфортной, благоустроенной рекреационной среды для жителей города поселения на 4 ед., в том числе: - Количество территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы – 4 ед.; - Количество благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров –4 ед.; |

Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Благоустройство общественных пространств Федоровского городского поселения

Подпрограмма, предлагаемая к реализации в 2018-2022гг. разработана в соответствии с Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в РФ», Правилами благоустройства территории Федоровского городского поселения.

Основной задачей подпрограммы является приоритетное выполнение работ по созданию условий устойчивого функционирования и развития инфраструктуры, развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, рекреационной среды для  жителей города Федоровского городского поселения.

Подпрограммой предусматривается возможность привлечения финансовых ресурсов областного и местного бюджетов.

Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района организует работу по реализации подпрограммы, осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств.

Цели и задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы является создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для  жителей  поселения.

Задачами подпрограммы является развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для  жителей  Федоровского городского поселения.

Планируемые результаты подпрограммы 2

В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 будут достигнуты следующие результаты:

Увеличение количества благоустроенных территорий для создания комфортной, благоустроенной рекреационной среды для жителей поселения на 4 ед., в том числе:

- Количество территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы – 4 ед.;

- Количество благоустроенных территорий скверов, улиц – 4 ед.;

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

| Приложение № 1 к подпрограмме 2 Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 2 Благоустройство общественных пространств Федоровского городского поселения Тосненского района |
| --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Создание сквера в г.п. Федоровское, между домов 12а по ул. Шоссейная и д. 11 по ул. Почтовая (между ЖК Солнечный квартет и дублером ул. Шоссейная) (1 часть) | Итого | 2018 | 8 798,8 | 8 798,8 |  |  |  |  | Администрация Федоровского городского поселения |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 932,00 | 932,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 3 068,0 | 3 068,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федоровского городского поселения |  | 4 888,8 (4 798,8 – работы +90,0 – тех.надзор) | 4 888,8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство парка возле пруда, ограниченная ул. Центральная, Почтовая, Шоссейная | Итого | 2019 | 15 900,0 |  | 15 900,0 |  |  |  | Администрация Федоровского городского поселения |
|  |  | Прочие источники |  | 7 000,0 |  | 7 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федоровского городского поселения |  | 8 900,0 (в т.ч. 99,0 тех.надзор 390,0 -проектирование) |  | 8 900,0 (в т.ч. 99,0 тех.надзор 390,0 -проектирование) |  |  |  |  |
| 3 | Создание сквера в г.п. Федоровское, между ЖК Солнечный квартет д. 16-18 по ул. Шоссейная (2 часть – скейтпарк) | Итого | 2020 | 9 430,6 |  |  | 9430,6 |  |  | Администрация Федоровского городского поселения |
|  |  | Прочие источники |  | 8 959,07 |  |  | 8959,07 |  |  |  |
|  |  | Средства Федоровского городского поселения |  | 471,53 |  |  | 471,53 |  |  |  |
| 4 | Устройство сквера напротив д. 7 по ул. Почтовая | Итого | 2021 | 3 600,0 |  |  |  | 3600,0 |  | Админи-страция Федо-ровского город-ского по-селения |
|  |  | Прочие источники |  | 3 420,0 |  |  |  | 3420,0 |  |  |
|  |  | Средства Федоровского городского поселения |  | 180,0 |  |  |  | 180,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого | 2018-2022 | 37 819,4 | 8 888,8 | 15 900,0 | 9430,6 | 3600,0 | 0 |  |
|  |  | Прочие источники |  | 19 379,07 |  | 7 000,0 | 8959,07 | 3420,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 932,00 | 932,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 3 068,00 | 3 068,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федоровского городского поселения |  | 14 440,33 | 4 888,8 | 8 900,0 (в т.ч. 99,0 тех.надзор 390,0 -проектирование) | 471,53 | 180,0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме 2 |
|  |  | Планируемые результаты подпрограммы 2 |
|  |  | Благоустройство общественных пространств Федоровского городского поселения Тосненского района |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
|  |  | Бюджет Федоровского городского поселения" | Другие источники |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
|  | Развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей Федоровского городского поселения | 14 440,33 | 28 979,12 – прочие источники, фед. бюджет – 932,00, областной бюждет – 3068,00 | Увеличение количества благоустроенных территорий для создания комфортной, благоустроенной рекреационной среды для жителей поселения на 4 ед., в том числе: | Ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | Количество территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы | ед | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | Количество благоустроенных территорий скверов, улиц | ед | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | итого: | 47 419,40 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

# Text boxes

О внесении изменений в постановление администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.12.2017 № 434 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  в 2018-2022 годах» (с изменениями от 04.05.2018 №192, от 05.09.2018 №391, от 19.12.2018 №504)