**Федоровское городское поселение**

**Тосненский район Ленинградской области**

**Администрация**

**Постановление**

11.04.2017 № 156

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»". |  |

# В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областным законом от 21.12.2017 № 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы», Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 397 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области", Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением совета депутатов от 19.11.2013 № 192 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области», в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и на основании муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.12.2017 № 383 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы»», в редакции от 06.02.2018 № 57, администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) Администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»" (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и обнародования в порядке, установленном Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А. С. Маслов

Приложение

к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области

от 11.04.2018 №156

**План мероприятий ("Дорожная карта") администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по реализации Соглашения №54 от «29» марта 2018 года о предоставлении в 2018 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Примечание** |
|
| **Мероприятие (в соответствии с Соглашением):** Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов**Наименование объекта:** Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Парковая от д. 19 до д. 22 в д. Глинка Федоровского городского поселения. |
| 1 | Предоставление заверенной копии дорожной карты утвержденной правовым актом муниципального образования в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | в срок до 31.04.2018 года | Акатова Е. Ю. | Исполнение условий заключенного Соглашения  | Не позднее 30 рабочих дней с даты заключения Соглашения (если иное, то обоснование) |
| 2 | Извещение о проведении электронного аукциона | в срок до 15.04.2018 | Ильина Т. В. | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона | Не позднее 1 месяца с момента заключения соглашения (если иное, то обоснование) |
| 3 | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | в срок до 30.04.2018 года | Ильина Т. В. | Заключение муниципального контракта (МК) | В соответствии с расчетом временной потребности на проведение процедур по ФЗ-44 |
| 4 | Предоставление в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенных копий МК и протокола подведения итогов аукциона | в срок до 30.05.2018 года | Акатова Е. Ю. | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.3) | Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения МК |
| 5 | Выполнение работ по муниципальному контракту | 07. 2018 – 09.2018 | Акатова Е. Ю.Ильина Е. Ю. | Выполненные работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту. | В соответствии с МК |
| 6 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 07. 2018 – 09.2018 | Акатова Е. Ю.Ильина Е. Ю. | Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт | В соответствии с МК |
| 7 | Приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке достижения целевых показателей результативности установленных Соглашением о предоставлении субсидии | 09.2018 | Акатова Е. Ю.Ильина Е. Ю. | Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, установленном муниципальным контрактом |
| 8 | Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ «Ленавтодор» | 09.2018 | Акатова Е. Ю.Ильина Е. Ю. | Акт проверки муниципального образования | Не позднее 12 рабочих дней с момента направления письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области о приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке |
| 9 | Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии | 09.2018 | Акатова Е. Ю. | Исполнение условий заключенного Соглашения  | Не позднее 5 рабочих дней с подписания Акта проверки муниципального образования. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Примечание** |
|
| **Мероприятие (в соответствии с Соглашением):** Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов.**Наименование объекта:** Ремонт дорожного покрытия по адресу: ЛО, Тосненский район, в д. Ладога, ул. Дачная, от д. 33 до ж/д платформы «ОП 36 км». |
| 1 | Предоставление заверенной копии дорожной карты утвержденной правовым актом муниципального образования в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | в срок до 31.04.2018 года | Акатова Е. Ю. | Исполнение условий заключенного Соглашения  | Не позднее 30 рабочих дней с даты заключения Соглашения (если иное, то обоснование) |
| 2 | Извещение о проведении электронного аукциона | в срок до 15.04.2018 | Ильина Т. В. | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона | Не позднее 1 месяца с момента заключения соглашения (если иное, то обоснование) |
| 3 | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | в срок до 30.04.2018 года | Ильина Т. В. | Заключение муниципального контракта (МК) | В соответствии с расчетом временной потребности на проведение процедур по ФЗ-44 |
| 4 | Предоставление в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенных копий МК и протокола подведения итогов аукциона | в срок до 30.05.2018 года | Акатова Е. Ю. | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.3) | Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения МК |
| 5 | Выполнение работ по муниципальному контракту | 07. 2018 – 09.2018 | Акатова Е. Ю.Ильина Е. Ю. | Выполненные работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту. | В соответствии с МК |
| 6 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 07. 2018 – 09.2018 | Акатова Е. Ю.Ильина Е. Ю. | Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт | В соответствии с МК |
| 7 | Приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке достижения целевых показателей результативности установленных Соглашением о предоставлении субсидии | 09.2018 | Акатова Е. Ю.Ильина Е. Ю. | Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, установленном муниципальным контрактом |
| 8 | Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ «Ленавтодор» | 09.2018 | Акатова Е. Ю.Ильина Е. Ю. | Акт проверки муниципального образования | Не позднее 12 рабочих дней с момента направления письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области о приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке |
| 9 | Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии | 09.2018 | Акатова Е. Ю. | Исполнение условий заключенного Соглашения  | Не позднее 5 рабочих дней с подписания Акта проверки муниципального образования. |