Федоровское сельское поселение

Тосненский район Ленинградской области

Администрация

Постановление

19.06.2017 № 162

| О внесении изменений в постановление администрации от 09.03.2017 № 64 «Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственнойпрограммы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»". |  |
| --- | --- |

# В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областным законом от 09.12.2016 г. № 90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы»,  Постановлением ПравительстваЛенинградской области от 14.11.2013 N 397 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области", Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением совета депутатов от 19.11.2013 № 192 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечениемсохранности автомобильных дорог местного значения на территории Федоровского сельскогопоселения Тосненского района Ленинградской области», в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и на основании муниципальной целевой программы, утвержденной постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 08.02.2017 г. за № 38 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2017-2019 годы»»,администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести изменения в постановление администрации от 09.03.2017 № 64«Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) администрации  Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и изложить Приложение в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации				В. А. Полевщикова

Приложение

к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области

от 15.06.2017 №162

План мероприятий ("Дорожная карта") администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по реализации Соглашения №94 от «17»февраля 2017г и дополнительного соглашения №1 от 19 мая 2017 г.. о предоставлении в 2017 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие (в соответствии с Соглашением) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Наименование объекта: Объект 1: Ремонт дорожного покрытия по адресу: Ленинградской область, Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Почтовая от д.49 до пересечения с ул. Восточная Объект 2: Ремонт дорожного покрытия по адресу: Ленинградской область, Тосненский район, дер. Ладога, ул. Дачная, от д. 30 до д. 33 |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление заверенной копии дорожной карты утвержденной правовым актом муниципального образования в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Объект 1 Объект 2 | в срок до 31.03.2017 года 23.06.2017 года | Акатова Е. Ю. | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.3) | Не позднее 15 рабочих дней с даты заключения Соглашения (если иное, то обоснование) |
| 2 | Извещение о проведении электронного аукциона Объект 1 Объект 2 | в срок до 31.03.2017 года 30.04.2017 года | Ильина Т. В. | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона | Не позднее 1 месяца с момента заключения соглашения (если иное, то обоснование) |
| 3 | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ Объект 1 Объект 2 | в срок до 30.04.2017 года 30.05.2017 года | Ильина Т. В. | Заключение муниципального контракта (МК) | В соответствии с расчетом временной потребности на проведение процедур по ФЗ-44 |
| 4 | Предоставление в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенных копий МК и протокола подведения итогов аукциона Объект 1 Объект 2 | в срок до 31.07.2017 года 31.07.2017 года | Акатова Е. Ю. | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) | Не позднее 10 рабочих дней с даты заключения МК |
| 5 | Выполнение работ по муниципальному контракту Объект 1 Объект 2 | в срок до 30.06.2017 года 30.06.2017 года | Представители подрядных организаций. | Выполненные работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту. | В соответствии с МК |
| 6 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом Объект 1 Объект 2 | в срок до 30.06.2017 года 30.06.2017 года | Приемочная комиссия, утвержденная распоряжением главы администрации | Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт | В соответствии с МК |
| 7 | Приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке достижения целевых показателей результативности установленных Соглашением о предоставлении субсидии Объект 1 Объект 2 | в срок до 30.06.2017 года 30.06.2017 года | Ильина Т. В. | Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, установленном муниципальным контрактом |
| 8 | Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ «Ленавтодор» Объект 1 Объект 2 | в срок до 30.06.2017 года 30.06.2017 года | Приемочная комиссия, представитель ГКУ «Ленавтодор» | Акт проверки муниципального образования | Не позднее 12 рабочих дней с момента направления письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области о приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке |
| 9 | Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии Объект 1 Объект 2 | в срок до 31.07.2017 года 31.07.2017 года | Акатова Е. Ю. | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) | Не позднее 10 рабочих дней с подписания Акта проверки муниципального образования. |