Федоровское сельское поселение

Тосненский район Ленинградской области

Администрация

Постановление

12.09.2017 № 256

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «О внесении изменений в постановление администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 08.02.2017 № 38 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2017-2019 годы» |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 09.12.2016 №90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в целях улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, руководствуясь Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2017-2019 годы» от 08.02.2017 №38, изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# И.о. главы администрации А.С. Маслов

Приложение

к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.09.2017 № 256

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# **МУНИЦИПАЛЬНАЯ**

**ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ**

**ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ»**

## Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2017-2019 годы» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решение совета депутатов от 19.11.2013 № 192 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» |
| Заказчик, координатор Программы | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Цель Программы | Улучшение среды и жизнеобеспечения населения муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Задачи Программы | 1. Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области  2. Улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог, снижение транспортных издержек.  3. Увеличение пропускной способности дорог.  4. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании.  5. Снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2019 годы |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области – заказчик и контролирующий орган, подрядные организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного строительства, определяемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 19 489,15 тысяч рублей, в том числе по годам:  2017 год – 6 138,7 тысяч рублей, в том числе 524,4 тыс. руб. за счет бюджета Ленинградской области  2018 год – 10 978,1 тысяч рублей,  2019 год – 2 372,35 тысяч рублей.  Источник финансирования Программы – бюджет Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и бюджет Ленинградской области. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Реализация Программы должна обеспечить:  1. Уменьшение затрат времени населения на поездки, снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств, в том числе на ремонт транспортных средств.  2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения.  3. Улучшение экологической обстановки в Федоровском сельском поселении. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация, Совет депутатов муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области |

1. Содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения программными методами

На основании статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики поселения и населения в автомобильных перевозках.

Необходимо обеспечить доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области без учёта тротуаров и внутридворовой дорожной сети составляет 39,9 км, в том числе улиц с усовершенствованным покрытием 19,8 км. Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области отстает от темпов автомобилизации. Количество зарегистрированного автотранспорта в сельском поселении составляет 2 320 единиц. Ежегодный прирост составляет порядка 140 единиц автотранспорта. Наличие данного количества транспортных средств в муниципальном образовании обуславливает преждевременный износ дорожного полотна автомобильных дорог. Ситуация усугубляется тем, что по территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области проходит транзитный транспортный поток по автомобильной дороге областного значения Санкт-Петербург-Тосно и далее с выходом на автомобильную дорогу Москва-Санкт-Петербург. Кроме этого, с использованием улично-дорожной сети осуществляется доставка сырья и материалов на промплощадки организаций, находящихся на территории муниципального образования с использованием большегрузного транспорта, что также ведет к ускоренному ухудшению нормативных характеристик улично-дорожной сети.

На ряде улиц, требуется капитальный ремонт дорожного полотна, устранение колейности, ремонт и устройство дренажно-ливневой канализации.

Недостаток бюджетных ресурсов не позволяет в полном объеме проводить профилактические и капитальные работы в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам, что может в краткосрочной перспективе привести к существенному ухудшению состояния улично-дорожной сети муниципального образования, накоплению аварийных участков. После чего приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние будет сопряжено со значительными единовременными затратами, что не всегда возможно.

Существует потребность в продолжении работ по развитию технических средств регулирования дорожного движения, установки дополнительных леерных ограждений, искусственных дорожных неровностей. Как показала практика – оснащение улично-дорожной сети данными объектами обеспечивает снижение количества ДТП с участием пешеходов.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в поселении, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

Программа нацелена на планомерное решение задач, стоящих перед органами местного самоуправления в данном направлении.

**2. Цели и задачи Программы**

Цель Программы - улучшение среды и жизнеобеспечения населения на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему сельского поселения, путем концентрации финансовых ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Предлагаемая Программа направлена на приведение улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в нормативное состояние.

Основными задачами Программы являются:

1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, тротуаров.

2. Совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения.

3. Повышение уровня благоустройства сельского поселения в части муниципального дорожного хозяйства, улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог.

4. Снижение аварийности, повышение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает последовательное выполнение следующих мероприятий:

- определение объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы в бюджете муниципального образования на предстоящий финансовый год. Проработка вопроса о софинансировании мероприятий из внебюджетного и иных источников финансирования;

- разработка проектно-сметной документации по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- разработка конкурсной документации;

- определение исполнителей программных мероприятий по итогам проведения конкурсов, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ с данными исполнителями;

- проведение соответствующих дорожных работ;

Программные мероприятия могут уточняться в ходе реализации Программы в соответствии с выделенными ассигнованиями и с учетом оперативных данных о техническом состоянии улично-дорожной сети.

4. Оценка эффективности программы

Оценка эффективности Программы определяется на основе улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Улучшение среды и жизнеобеспечения населения муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области заключается в уменьшении затрат времени населения на поездки, снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств, в том числе на ремонт транспортных средств, а также сокращении дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети. Повышение уровня благоустройства сельского поселения в части муниципального дорожного хозяйства, улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог.

Совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог на территории муниципального образования. Повышение уровня безопасности дорожного движения.

5. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

Реализация Программы позволит за период ее действия обеспечить приведение в нормативное состояние основных объектов улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области».

В первую очередь ремонту будут подлежать улицы, по которым проходят основные транспортные потоки автомашин.

#### 6. План мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия**  **(объект)** | **Назначение мероприятия** | | | | **Объем работ в натуральном выражении** | **Срок реализации** | | **Объем финансирования мероприятия в (тыс. руб.), в ценах 2017г** | | **В том числе из бюджета Федоровского сельского поселения (тыс. руб.) в ценах 2017 г.** | | **в том числе из бюджета Ленинградской области**  **(тыс. руб.), в ценах 2017г** | |
| **1** | **2** | **3** | | | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | |
| **Инветаризационно – технические работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Дороги, находящиеся в ведении Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | | Осуществление технического надзора за проведением работ | |  | | 2018-2019 гг. | | 630,00 | | 630,00 | | 0,00 | |
| 1.2. | Дороги, находящиеся в ведении Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | | Подготовка и проверка проектно-сметной документации, инженерные изыскания | |  | | 2017 г.  2018-2019 гг. | | 923,92096  1 697,70 | | 923,92096  1 697,70 | | 0,00 | |
|  |  | |  | | **Итого:** | |  | | **3 251,62096** | | **3 251,62096** | | **0,00** | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **№** | **Наименование мероприятия**  **(объект)** | | | **Назначение мероприятия** | **Объем работ в натуральном выражении** | | **Срок реализации** | | **Объем финансирования мероприятия в (тыс. руб.), в ценах 2017г** | | **В том числе из бюджета Федоровского сельского поселения (тыс. руб.) в ценах 2017 г.** | | **в том числе из бюджета Ленинградской области**  **(тыс. руб.), в ценах 2017г** | |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | |
| **Ремонт дорожного покрытия** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Дороги (улицы)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | дер. Глинка  ул. Садовая | | | Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | асфальтовое покрытие площадь 1128кв.м,  240 метров | | | 2017 г. | | 1 256,11000 | | 1 256, 11000 | | 0,00 |
| 2.1.2. | дер. Федоровское  Ул. Полевая | | | асфальтовое покрытие  площадь 1653,9 кв.м  длиной 267 м  410м. | | | 2017 | | 2 032,68600 | | 2 032,68600 | | 0,00 |
| 2.1.3. | дер. Федоровское  ул. Почтовая (от поворота за д.49 до пересечения с ул. Восточной) | | | асфальтовое покрытие площадь 290,5 кв.м.  длина 47,860 метра | | | 2017 г. | | 314,837 | | 86,837 | | 228,00 |
| 2.1.4. | Дер. Ладога от д. 30 до д. 33 | | | Асфальтовое покрытие площадь – 370,08 кв.м, длина – 77,1 п.м. | | | 2017г. | | 395,21976 | | 98,81976 | | 296,4 |
| 2.1.5. | д. Аннолово  ул. Павузи | | | Ямочный ремонт с засыпкой щебёночно-песчаной смесью  851,41 кв.м. | | | 2017г. | | 49,32012 | | 49,32012 | | 0,00 |
| 2.1.6. | дер. Глинка, ул. Парковая, ул. Песочная, ул. Садовая | | | Ямочный ремонт, с укладкой асфальтового покрытия  213 кв.м.  Ямочный ремонт с засыпкой щебёночно-песчаной смесью  750 кв.м | | | 2017г. | | 339,73469 | | 339,73469 | | 0,00 |
| 2.1.9. | дер. Федоровское, ул. Почтовая, ул. Шоссейная, ул. Новая, ул. Полевая, ул. Восточная, ул. Промышленная | | | Ямочный ремонт, с укладкой асфальтового покрытия  252 кв.м. | | | 2017г. | | 330,65477 | | 330, ,65477 | | 0,00 |
| 2.1.13. | дер. Аннолово  ул. Новая | | | асфальтовое покрытие площадь 1800 кв.м,  длина 514,3 метра | | | 2018 г. | | 1 710,00 | | 1 710,00 | | 0,00 |
| 2.1.14. | Дер. Глинка  Ул. Садовая | | | Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | асфальтовое покрытие  площадь 3826 кв.м,  длина 1034 метров | | | 2018 г. | | 3632,95 | | 3 632,95 | | 0,00 |
| 2.1.15. | дер. Глинка  ул. Новоселов | | | асфальтовое покрытие площадь 1068,3 кв.м, длина 350,27 метров | | | 2018 г. | | 1 068,30 | | 1 068,30 | | 0,00 |
| 2.1.16. | дер. Ладога  ул. Дачная | | | асфальтовое покрытие площадь 2663 кв.м,  длина 554,8 метров | | | 2018 г. | | 3205,00 | | 3 205,00 | | 0,00 |
| 2.1.17. | Ямочный ремонт дер. Глинка | | | Ямочный ремонт  90 м2 | | | 2018 г. | | 99,00 | | 99,00 | | 0,00 |
| 2.1.18. | Ямочный ремонт дер. Федоровское | | | Ямочный ремонт  90 м2 | | | 2018 г. | | 99,00 | | 99,00 | | 0,00 |
| 2.1.19 | Дер. Глинка  ул. Садовая | | | асфальтовое покрытие  площадь 1273 кв.м,  длина 344 м | | | 2019 г. | | 1 208,50 | | 1 208,50 | | 0,00 |
|  |  | | |  | **Итого:** | | |  | | **15 741,31234** | | **15 216,91234** | | **524,40** |
| **№** | **Наименование мероприятия**  **(объект)** | | | **Назначение мероприятия** | **Объем работ в натуральном выражении** | | | **Срок реализации** | | **Объем финансирования мероприятия в (тыс. руб.), в ценах 2017** | | **В том числе из бюджета Федоровского сельского поселения (тыс. руб.) в ценах 2017 г.** | | **в том числе из бюджета Ленинградской области**  **(тыс. руб.), в ценах 2017г** |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** |
| **2.2. Безопасность дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | дер. Федоровская  ул. Почтовая | Безопасность дорожного движения муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | | | | работы по установке дорожных знаков по постоянной дислокации | 2017 г. | | 496,21670 | | 496,21670 | | 0,00 | |
|  |  |  | | | | **Итого:** |  | | **496,21670** | | **496,21670** | | **0,00** | |
|  |  |  | | | | **Всего** |  | | **19 489,15** | | **18 964,75** | | **524,4** | |