Федоровское сельское поселение

Тосненский район Ленинградской области

Администрация

Постановление

04.12.2013 г. № 281

| Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» |  |  |
| --- | --- | --- |

В целях улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, руководствуясь Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу ««Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава администрации                                                            А.О.Николаев

|  | Приложение Утверждена постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 04.12.2013 № 281 |
| --- | --- |

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ»

## Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решение совета депутатов от 19.11.2013 № 192 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» |
| Заказчик, координатор Программы | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Цель Программы | Улучшение среды и жизнеобеспечения населения муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Задачи Программы | 1. Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области 2. Улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог, снижение транспортных издержек. 3. Увеличение пропускной способности дорог. 4. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. 5. Снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области – заказчик и контролирующий орган, подрядные организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного строительства, определяемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 56 704 тысячи рублей, в том числе по годам: 2014 год – 16 324 тысячи рублей в т.ч. 10 516 тыс. руб. местный бюджет; 5 808 тыс. руб. бюджет Ленинградской области, 2015 – 2016 года – 40 380 тысяч рублей, в т.ч. 15 880 тыс. руб. местный бюджет; 24 500 тыс. руб. бюджет Ленинградской области, Источник финансирования Программы – бюджет Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и бюджет Ленинградской области. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Реализация Программы должна обеспечить: 1. Уменьшение затрат времени населения на поездки, снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств, в том числе на ремонт транспортных средств. 2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения. 3. Улучшение экологической обстановки в Федоровском сельском поселении. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация, Совет депутатов муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области |

1. Содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения программными методами

На основании статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики поселения и населения в автомобильных перевозках.

Необходимо обеспечить доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области без учёта тротуаров и внутридворовой дорожной сети составляет 39,9 км, в том числе улиц с усовершенствованным покрытием 19,8 км. Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области отстает от темпов автомобилизации. Количество зарегистрированного автотранспорта в сельском поселении составляет 2280 единиц. Ежегодный прирост составляет порядка 140 единиц автотранспорта. Наличие данного количества транспортных средств в муниципальном образовании обуславливает преждевременный износ дорожного полотна автомобильных дорог. Ситуация усугубляется тем, что по территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области проходит транзитный транспортный поток по автомобильной дороге областного значения Санкт-Петербург-Тосно и далее с выходом на автомобильную дорогу Москва-Санкт-Петербург. Кроме этого, с использованием улично-дорожной сети осуществляется доставка сырья и материалов на промплощадки организаций, находящихся на территории муниципального образования с использованием большегрузного транспорта, что также ведет к ускоренному ухудшению нормативных характеристик улично-дорожной сети.

На ряде улиц, требуется капитальный ремонт дорожного полотна, устранение колейности, ремонт и устройство дренажно-ливневой канализации.

Недостаток бюджетных ресурсов не позволяет в полном объеме проводить профилактические и капитальные работы в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам, что может в краткосрочной перспективе привести к существенному ухудшению состояния улично-дорожной сети муниципального образования, накоплению аварийных участков. После чего приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние будет сопряжено со значительными единовременными затратами, что не всегда возможно.

Существует потребность в продолжении работ по развитию технических средств регулирования дорожного движения, установки дополнительных леерных ограждений, искусственных дорожных неровностей. Как показала практика – оснащение улично-дорожной сети данными объектами обеспечивает снижение количества ДТП с участием пешеходов.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в поселении, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

Программа нацелена на планомерное решение задач, стоящих перед органами местного самоуправления в данном направлении.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - улучшение среды и жизнеобеспечения населения на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему сельского поселения, путем концентрации финансовых ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Предлагаемая Программа направлена на приведение улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в нормативное состояние.

Основными задачами Программы являются:

1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, тротуаров.

2. Совершенствование системы организации и регулирования  дорожного движения.

3. Повышение уровня благоустройства сельского поселения в части муниципального дорожного хозяйства, улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог.

4. Снижение аварийности, повышение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает последовательное выполнение следующих мероприятий:

- определение объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы в бюджете муниципального образования на предстоящий финансовый год. Проработка вопроса о софинансировании мероприятий из внебюджетного и иных источников финансирования;

- разработка проектно-сметной документации по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- разработка конкурсной документации;

- определение исполнителей программных мероприятий по итогам проведения конкурсов, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ с данными исполнителями;

- проведение соответствующих дорожных работ;

Программные мероприятия могут уточняться в ходе реализации Программы в соответствии с выделенными ассигнованиями и с учетом оперативных данных о техническом состоянии улично-дорожной сети.

4. Оценка эффективности программы

Оценка эффективности Программы определяется на основе улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Улучшение среды и жизнеобеспечения населения муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области заключается в уменьшении затрат времени населения на поездки, снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств, в том числе на ремонт транспортных средств, а также сокращении дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети. Повышение уровня благоустройства сельского поселения в части муниципального дорожного хозяйства, улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог.

Совершенствование системы организации и регулирования  дорожного движения. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог на территории муниципального образования. Повышение уровня безопасности дорожного движения.

5. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

Реализация Программы позволит за период ее действия обеспечить приведение в нормативное состояние основных объектов улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области».

В первую очередь ремонту будут подлежать улицы, по которым проходят основные транспортные потоки автомашин.

#### 6. План мероприятий Программы

| № | Наименование мероприятия (объект) | Назначение мероприятия |  | Объем работ в натуральном выражении | Срок реализации | Объем финансирования мероприятия в (тыс. руб.), в ценах 2014г | в том числе из бюджета Ленинградской области (тыс. руб.), в ценах 2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 |  | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # Инветаризационно – технические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Дороги, находящиеся в ведении Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |  | Паспортизация дорог и постановка их на кадастровый учет |  | 2014-2016 гг | 697,7 | 0,00 |
| # 2. | # Дороги, находящиеся в ведении Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |  | Осуществление технического надзора за проведением работ |  | 2014-2016 гг | 800,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого: |  | 1497,7 | 0,00 |
| # Ремонт дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Дороги (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | дер. Глинка ул. Садовая | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | асфальтовое покрытие 440 метров щебеночное покрытие 1360 м | 2014 г. | 1179,4 | 0,00 |
| 1.1.2. | дер. Глинка ул. Новая | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | асфальтовое покрытие 230 метров | 2014 г.. | 612,6 | 0,00 |
| 1.1.3. | дер. Федоровское ул. Почтовая | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | асфальтовое покрытие 770 метров | 2014-2016 г.г. | 3753,9 | 0,00 |
| 1.1.4. | дер. Аннолово ул. Парниковая | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | щебеночное покрытие 70 м | 2014 г.. | 127,1 | 0,00 |
| 1.1.5. | дер. Аннолово ул. Новая | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | щебеночное покрытие 732 м | 2014 г.. | 432,5 | 0,00 |
| 1.1.6. | дер. Аннолово ул. Школьная | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | щебеночное покрытие 105 м | 2014 г.. | 106,1 | 0,00 |
| 1.1.7. | дер. Аннолово ул. Молодежная | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | щебеночное покрытие 280 м | 2014 г. | 378,8 | 0,00 |
| 1.1.8. | дер. Ладога ул. Набережная | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | щебеночное покрытие 1700 м | 2014 г. | 521,4 | 0,00 |
| 1.1.9. | дер. Ладога ул. Дачная | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | асфальтовое покрытие 1470 метров | 2014 г. | 6389,2 | 5808,4 |
| 1.1.10. | дер. Аннолово кольцевая дорога | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | асфальтовое покрытие 6250 метров | 2015-2016 г.г. | 27165,0 | 24500,0 |
| 1.1.11. | дер. Глинка ул. Новоселов | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | асфальтовое покрытие 640 метров | 2015-2016 г.г. | 2206,4 | 0,00 |
| 1.1.12 | дер. Глинка ул. Парковая | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | асфальтовое покрытие 760 метров | 2015-2016 г.г. | 2620,0 | 0,00 |
|  | дер. Федоровское ул. Промышленная | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | асфальтовое покрытие 780 метров | 2015-2016 г.г. | 3137,2 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого: |  | 48629,6 | 30308,4 |
| # 2. 1. Ремонт дорожного покрытия дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | дер. Федоровское проезд к дворовой территории ул. Шоссейная дом № 9 | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | асфальтовое покрытие 1843 кв. метров | 2014 г.. | 1663,1 | 0,00 |
| 2.1.2. | дер. Федоровское проезд к дворовой территории к дому № 8 ул. Шоссейная | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | асфальтовое покрытие 220 кв. метров | 2014 г. | 115,0 | 0,00 |
| 2.1.3. | дер. Федоровское дворовая территория дом № 6 и № 6а ул. Центральная | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | асфальтовое покрытие 820 кв. метров | 2014 г. | 674,0 | 0,00 |
| 2.1.4. | дер. Федоровское дворовая территория спортивная площадка | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, развитие дорожной сети |  | асфальтовое покрытие 1620 кв. метров | 2014 г. | 1532,2 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого: |  | 3984,3 |  |
| 1.3. Ремонт тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | ## дер. Федоровское ## ул. Шоссейная | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области |  | асфальтовое покрытие площадь 1340 кв.м | 2014 г. | 837,0 | 0,00 |
|  | ## дер. Федоровское ул. Центральная дом 1-4 | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области |  | тротуарная плитка площадь 334,2 кв.м | 2014 г. | 283,6 | 0,00 |
| 1.3.1. | ## дер. Федоровское ул. Шоссейная дом 8,10 | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области |  | тротуарная плитка площадь 223 кв.м асфальтовое покрытие площадь 332 кв.м | 2014 г. | 775,6 | 0,00 |
| # 1 | # 2 | # 3 |  | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| 1.3.1. | дер. Аннолово к спортивной площадке | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области |  | тротуарная плитка площадь 168,5 м2 | 2014 г. | 179,4 | 0,00 |
| 1.3.1. | ## дер. Федоровское # ул. Шоссейная # дом 11-13 | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области |  | тротуарная плитка площадь 170,8 м2 | 2014 г. | 193,1 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого: |  | 2268,7 | 0,00 |
| 1.4. Устройство тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.4.1. | ## дер. Федоровское # от школы к дому №9 ул. Центральная | Благоустройство муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области |  | тротуарная плитка площадь 255,5 м2 | 2014 г. | 324,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого: |  | 324,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего: |  | 56704,3 | 30308,4 |