Федоровское городское поселение

Тосненский район Ленинградской области

Администрация

Постановление

22.08.2018 № 371

| О внесении изменений в постановление администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.12.2017 №383 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы» (с изменениями от 06.02.2018 № 57, от 17.04.2018 № 172, от 16.07.2018 №303) |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.01.2018 № 10 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2018 году за счет средств дорожного бонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», в целях улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, руководствуясь Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы» от 06.12.2017 № 383 (с изменениями от 06.02.2018 №57, от 17.04.2018 № 172, от 16.07.2018 №303) изложив приложение к постановлению в новой редакции.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и обнародования в порядке, установленном Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                      	   А. С. Маслов

Приложение

к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от  22.08.2018 № 371

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решение совета депутатов от 19.11.2013 № 192 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», Постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2018 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2018 году за счет средств дорожного бонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
| Заказчик, координатор Программы | Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Цель Программы | Улучшение среды и жизнеобеспечения населения муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Задачи Программы | 1. Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 2. Улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог, снижение транспортных издержек. 3. Увеличение пропускной способности дорог. 4. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. 5. Снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2020 годы |
| Исполнители Программы | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, Администрация муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области – заказчик и контролирующий орган, подрядные организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного строительства, определяемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 39 958,487 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год – 9 531,187 тысяч рублей, в т.ч. 1 865,72441 тыс. руб. за счет средств бюджета Ленинградской области; 2019 год – 22 282,40 тысяч рублей; 2020 год – 8 144,90 тысяч рублей. Источник финансирования Программы – бюджет Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и бюджет Ленинградской области. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Реализация Программы должна обеспечить: 1. Уменьшение затрат времени населения на поездки, снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств, в том числе на ремонт транспортных средств. 2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения. 3. Улучшение экологической обстановки в Федоровском городском поселении. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация, Совет депутатов муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, Дорожный комитет Ленинградской области |

1. Содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения программными методами

На основании статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики поселения и населения в автомобильных перевозках.

Необходимо обеспечить доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области без учёта тротуаров и внутридворовой дорожной сети составляет 39,9 км, в том числе улиц с усовершенствованным покрытием 19,8 км. Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области отстает от темпов автомобилизации. Количество зарегистрированного автотранспорта в сельском поселении составляет 2 320 единиц. Ежегодный прирост составляет порядка 140 единиц автотранспорта. Наличие данного количества транспортных средств в муниципальном образовании обуславливает преждевременный износ дорожного полотна автомобильных дорог. Ситуация усугубляется тем, что по территории муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области проходит транзитный транспортный поток по автомобильной дороге областного значения Санкт-Петербург-Тосно и далее с выходом на автомобильную дорогу Москва-Санкт-Петербург. Кроме этого, с использованием улично-дорожной сети осуществляется доставка сырья и материалов на промплощадки организаций, находящихся на территории муниципального образования с использованием большегрузного транспорта, что также ведет к ускоренному ухудшению нормативных характеристик улично-дорожной сети.

На ряде улиц, требуется капитальный ремонт дорожного полотна, устранение колейности, ремонт и устройство дренажно-ливневой канализации.

Недостаток бюджетных ресурсов не позволяет в полном объеме проводить профилактические и капитальные работы в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам, что может в краткосрочной перспективе привести к существенному ухудшению состояния улично-дорожной сети муниципального образования, накоплению аварийных участков. После чего приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние будет сопряжено со значительными единовременными затратами, что не всегда возможно.

Существует потребность в продолжение работ по развитию технических средств регулирования дорожного движения, установки дополнительных леерных ограждений, искусственных дорожных неровностей. Как показала практика – оснащение улично-дорожной сети данными объектами обеспечивает снижение количества ДТП с участием пешеходов.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в поселении, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

Программа нацелена на планомерное решение задач, стоящих перед органами местного самоуправления в данном направлении.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - улучшение среды и жизнеобеспечения населения на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему городского поселения, путем концентрации финансовых ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Предлагаемая Программа направлена на приведение улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в нормативное состояние.

Основными задачами Программы являются:

1.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, тротуаров.

2. Совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения.

3. Повышение уровня благоустройства  поселения в части муниципального дорожного хозяйства, улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог.

4. Снижение аварийности, повышение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает последовательное выполнение следующих мероприятий:

- определение объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы в бюджете муниципального образования на предстоящий финансовый год. Проработка вопроса о софинансировании мероприятий из внебюджетного и иных источников финансирования;

- разработка проектно-сметной документации по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- разработка конкурсной документации;

- определение исполнителей программных мероприятий по итогам проведения конкурсов, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ с данными исполнителями;

- проведение соответствующих дорожных работ;

Программные мероприятия могут уточняться в ходе реализации Программы в соответствии с выделенными ассигнованиями и с учетом оперативных данных о техническом состоянии улично-дорожной сети.

4. Оценка эффективности программы

Оценка эффективности Программы определяется на основе улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Улучшение среды и жизнеобеспечения населения муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области заключается в уменьшении затрат времени населения на поездки, снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств, в том числе на ремонт транспортных средств, а также сокращении дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети. Повышение уровня благоустройства городского поселения в части муниципального дорожного хозяйства, улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог.

Совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог на территории муниципального образования. Повышение уровня безопасности дорожного движения.

5. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

Реализация Программы позволит за период ее действия обеспечить приведение в нормативное состояние основных объектов улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области».

В первую очередь ремонту будут подлежать улицы, по которым проходят основные транспортные потоки автомашин.

#### 6. План мероприятий Программы

| № | Наименование мероприятия |  | Назначение мероприятия |  |  | Объем работ в натуральном выражении | Срок реализации |  | Объем финансирования мероприятия в (тыс. руб.), в ценах 2017г | В т. ч. из бюджета Федоровского городского поселения (тыс. руб.) в ценах 2017 г. | В том числе из бюджета Ленинградской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), в ценах 2017г. |
| 1. Инветаризационно – технические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дороги, находящиеся в ведении Федоровского городского поселения Тосн. р-на Лен.обл |  | Осуществление технического надзора за проведением работ |  |  |  | 2018г. |  | 380 | 380 | 0 |
| 2 | Дороги, находящиеся в ведении Федоровского городского поселения Тосн. р-на Лен.обл |  | Подготовка и проверка проектно-сметной документации, инженерные изыскания |  |  |  | 2018г. |  | 600 | 600 | 0 |
| 4 | Дороги, находящиеся в ведении Федоровского городского поселения Тоснен.р-на Лен.обл. |  | Осуществление технического надзора за проведением работ |  |  |  | 2019 г. |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дороги, находящиеся в ведении Федоровского городского поселения Тосненского р-на Лен.обл |  | Подготовка и проверка проектно-сметной документации, инженерные изыскания |  |  |  | 2019г. |  | 850 | 850 | 0 |
| 6 | Дороги, находящиеся в ведении Федоровского городского поселения Тосн. р-на Лен.обл. |  | Осуществление технического надзора за проведением работ |  |  |  | 2020гг. |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дороги, находящиеся в ведении Федоровского городского поселения Тосненского р-на Лен.обл |  | Подготовка и проверка проектно-сметной документации, инженерные изыскания |  |  |  | 2020г. |  | 850 | 850 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 2018 |  | 980,0 | 980,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 2019 |  | 850 | 850 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 2020 |  | 850 | 850 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО по разделу 1 |  |  | 2680,0 | 2680,0 | 0 |
| 2. Ремонт дорожного покрытия (Дороги и улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия |  | Назначение мероприятия | Объем работ в натуральном выражении |  |  | Срок реализации |  | Объем финансирования мероприятия в (тыс. руб.), в ценах 2017г | В том числе из бюджета Федоровского городского поселения (тыс. руб.) в ценах 2017 г. | В том числе из бюджета Ленинградской области |
|  | (объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), в ценах 2017г |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | дер. Аннолово от ул. Молодежной до Речной ( формирование канавы, обочина, демонтаж забора, вывоз мусора, асфальт 2 слоя |  | Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области | асфальтовое покрытие, площадь 310,8 кв.м., длина 84 м |  |  | 2018 |  | 1796,0 | 1796,0 | 0 |
| 2 | дер. Аннолово ул. Парниковая (асфальт в 2 слоя) |  |  | асфальтовое покрытие, площадь 1012 кв.м, 281 м. |  |  | 2018 |  |  |  |  |
| 3 | дер. Аннолово ул. Школьная от д.5,7 до д.3А |  |  | асфальтовое покрытие, площадь 1 310 кв.м, 86 м. |  |  | 2018 |  |  |  |  |
| 4 | дер. Глинка ул. Садовая от д. 1 до поворота после д. 103 |  |  | асфальтовое покрытие, площадь 1128 кв.м, 240 метров |  |  | 2018 |  | 897,276 | 897,276 | 0 |
| 5 | дер. Ладога ул. Дачная |  |  | асфальтовое покрытие, площадь 2462,4 кв.м, длиной 513 м |  |  | 2018 |  | 2 073,60805 | 731,98364 | 1 341,62441 |
| 6 | д. Глинка, ул. Парковая от д. 17 до середины д. 14 |  | Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области | Асфальтовое покрытие. Площадь – 734,38 кв.м., длиной – 146 п.м. |  |  | 2018 |  | 863,88154 | 790,27428 | 73,60726 |
| 7 | Д. Глинка, ул. Парковая от д. 22 до д. 19 |  |  | Асфальтовое покрытие. Площадь – 734,38 кв.м., длиной – 146 п.м. |  |  | 2018 |  | 730,37086 | 279,87812 | 450,49274 |
| 8 | д. Аннолово, ул. Павузи |  |  | Устройство основания |  |  | 2018 |  | 200 | 200 | 0 |
| 9 | Замена перепускной трубы с ремонтом водоотводной системы автомобильной дороги в д. Ладога |  |  |  |  |  | 2018 |  | 150,015 | 150,015 | 0 |
| 10 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Новая от д. 2 до поворота на ул. Молодежная в д. Аннолово |  |  | Асфальтовое покрытие. Длина 210 м, Площадь 940 кв.м. |  |  | 2018 |  | 939,73 | 939,73 | 0 |
| 11 | Ямочный ремонт Г.п.. Федоровское, дер. Глинка, Ладога, Аннолово |  |  | Ямочный ремонт, 840 кв.м. |  |  | 2018 |  | 195,0 | 195,0 | 0 |
| 12 | Ямочный ремонт Г.п.. Федоровское, дер. Глинка, Ладога, Аннолово |  |  | Ямочный ремонт, 700 кв.м. |  |  | 2019 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 |
| 13 | Дер. Глинка Ул. Садовая |  |  | асфальтовое покрытие площадь 1273 кв.м., длина 344 м |  |  | 2019 |  | 1 360,00 | 1 360,00 | 0 |
| 14 | дер. Аннолово ул. Новая |  |  | асфальтовое покрытие площадь 1800 кв.м., длина 514 м |  |  | 2019 |  | 1 922,40 | 1 922,40 | 0 |
| 15 | Г.п.. Федоровское от Почтовой мимо очистных сооружений по ул. Кольцевой до ул. Центральной |  |  | Реконструкция, расширение проезжей части до 7м, длина 4,8 км |  |  | 2019г. |  | 17 000,00 | 17 000,00 | 0 |
| 16 | д. Аннолово ул. Павузи |  |  | Асфальтовое покрытие площадь – 5 660 кв.м, длина – 1000.м. |  |  | 2020г. |  | 6 044,90 | 6 044,90 | 0 |
| 17 | Ямочный ремонт Г.п.. Федоровское, дер. Глинка, Ладога, Аннолово |  |  | Ямочный ремонт, 700 кв.м. |  |  | 2020г. |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 |
|  |  |  |  | Итого |  |  | 2018 |  | 7845,887 | 5980,163 | 1 865,724 |
|  |  |  |  | Итого |  |  | 2019 |  | 21 282,40 | 21 282,40 | 0 |
|  |  |  |  | Итого |  |  | 2020 |  | 7 044,90 | 7 044,90 | 0 |
|  |  |  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  |  | 36 173,187 | 34 307,463 | 1 865,724 |
| 3. Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Назначение мероприятия |  |  | Объем работ в натуральном выражении |  |  | Срок реализации | Объем финансирования мероприятия в (тыс. руб.), в ценах 2017 | В том числе из бюджета Федоровского городского поселения (тыс. руб.) в ценах 2017 г. | в том числе из бюджета Ленинградской области |
|  | (объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), в ценах 2017г |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г.п. Федоровское: ул. Полевая, Шоссейная д. 9, от школы до ДК. | Безопасность дорожного движения муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области |  |  | работы по установке дорожных знаков, ИДН, по постоянной дислокации, табличек с указанием наименование улиц |  |  | 2018 г. | 705,3 | 705,3 | 0 |
|  | Глинка: ул. Парковая, ул. Пионерская, ул. Песочная Аннолово: ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Павузи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Г.п.. Федоровское ул. Новая |  |  |  | работы по установке дорожных знаков, ИДН, по постоянной дислокации |  |  | 2019 г. | 150 | 150 | 0 |
| 3 | Г.п. Федоровская ул. Полевая |  |  |  | работы по установке дорожных знаков, ИДН, по постоянной дислокации(2 зн+1идн) |  |  | 2018 г. | 60 | 60 | 0 |
| 4 | дер. Глинка ул. Садовая |  |  |  | работы по установке дорожных знаков по постоянной дислокации |  |  | 2020 г. | 250 | 250 | 0 |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  | 2018 | 705,3 | 705,3 | 0 |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  | 2019 | 150 | 150 | 0 |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  | 2020 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  |  |  | Всего по разделу 3: |  |  |  | 1105,3 | 1105,3 | 0 |
|  |  |  |  |  | Всего по программе |  |  | 2018 | 9531,187 | 7665,463 | 1 865,724 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 22 282,40 | 22 282,40 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 8 144,90 | 8 144,90 | 0 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2018-2020 |  |  |  | 39 958,487 | 38 092,763 | 1 865,724 |