# Федоровское городское поселение

# Тосненского района Ленинградской области

# Администрация

Постановление

18.12.2019 №  484

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 №167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 03.07.2018 № 225 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017г. № 624 «Об утверждении Перечня объектов инвестиций и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год и плановый период в целях софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, мероприятий  по обеспечению модернизации систем коммунальной инфраструктуры, распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на территории Ленинградской области в рамках основного мероприятия "Содействие развитию инженерных коммуникаций" подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области", Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением  администрации Федоровского городского  поселения  Тосненского  района  Ленинградской  области от 16.01.2018 №24 «Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Федоровского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области  в  2018 - 2020 годах» изложить в новой редакции: «Водоснабжение и водоотведение Федоровского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области  в  2018 - 2021 годах»

2. Приложение к постановлению администрации Федоровского городского  поселения  Тосненского  района  Ленинградской  области   от 16.01.2018 №24 «Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Федоровского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области  в  2018 - 2020 годах» (с изменениями от 09.07.2018 №300, от 19.12.2018 № 506) изложить  в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                              	   А. С. Маслов

Приложение

к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от  18.12.2019 №484

Муниципальная программа

«Водоснабжение и водоотведение  Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2021 годах»

Раздел 1. Паспорт  муниципальной программы  «Водоснабжение и водоотведение  Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2021 годах»

| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Водоснабжение и водоотведение Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2021 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление правительства РФ от 12.02.1999 №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации; |
| Заказчик Программы | Администрация Федоровского городское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | Администрация Федоровского городское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Исполнитель Программы | Проектные и строительные организации, привлеченные на конкурсной основе. |
| Цель и задачи Программы | 1. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, предприятий. 2. Уменьшение аварийности на сетях водоснабжения. 3. Повышение уровня социально-экономического развития, улучшение условий жизни населения Федоровского городского поселения. 4. Увеличение нагрузки на обновленную систему водоснабжения. 5. Экономия электроэнергии снижение стоимости подготовки воды. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Проектирование и строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды по 4000 куб.м. по адресу: ЛО, Тосненский район, д. Глинка, ул. Центральная, д. 62 |
| Сроки реализации | 2018-2021 годы |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (в ценах года реализации Программы) | Объем финансирования Программы в 2018 - 2021 годах: 1) ПИР 2018 - 2019 годы – 1 407,00 тыс. руб., в т.ч. из местного бюджета – 207,00 тыс. руб. Из областного бюджета – 1200,0 тыс. руб. 2020 год - 7 800,0 тыс. рублей. 2) Строительство 2021 –96 386,0 тыс. руб., в т.ч: из местного бюджета – 16 386,0 тыс. руб. Из областного бюджета –80 000,0 тыс. руб. В ходе реализации Программы возможна корректировка финансирования мероприятий |
| Источники Финансирования Программы | - средства бюджета Федоровского городского поселения; - средства областного бюджета Ленинградской области |
| Ожидаемые результаты | Реализация Программы позволит: - повысить пропускную способность трубопровода путем применения современных технологичных материалов - уменьшить объем скрытых потерь готовой воды на сетях - ликвидировать неучтенные подключения - улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению - уменьшение потребления электрической энергии в системах водоснабжения и водоотведения до 40%. |
| Система контроля за исполнением Программы | Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Комитет по ЖКХ Ленинградской области |

Раздел 2. Характеристика проблемы водоснабжения

и обоснование необходимости ее решения

Муниципальное образование Федоровское городское поселение расположено в север – западной части Тосненского муниципального района Ленинградской области и граничит:

- с севера и северо – запада – с территорией Пушкинского района Санкт – Петербурга (г. Павловск, Тярлево, Грачевка и т.д.)

- с востока – с территориями Тельмановского сельского поселения и Красноборского городского поселения Тосненского района;

- с юга – с территорией Форносовского городского поселения Тосненского района;

- с запада – с территорией Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района;

Рельеф территории спокойный. Река Ижора и ее приток Черная с запада и юго-запада на север рассекают территорию поселения.

По территории Федоровского городского поселения проходит автодорога районного значения, связывающая автомобильную трассу Москва – Санкт-Петербург Е-105 с бетонной кольцевой автодорогой А-120.

Климат – умеренно холодный, переходный от морского к континентальному, с продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом.

Средняя многолетняя годовая температура воздуха составляет 3,50 С. Средняя температура самого холодного месяца (февраль) равна -8,60 С, самого теплого (июль) - +16,70 С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает  – 400 С, абсолютный максимум - +340 С.

Участок муниципального образования Федоровское городское поселение представляет собой слабонаклонную террасированную равнину с высотными отметками 40-66 м над уровнем моря, представляющую собой северо – восточные отроги Ижорского плато. Большую часть территории занимают восточный и южный склоны террасы, с уклоном на восток,  крутизной около 5-60. В нижней части склона характерно выклинивание грунтовых вод, проявляющееся в повышенной влажности почвы.

Городской поселок Федоровское является административным центром муниципального образования Федоровское городское поселение, где размещены поликлиника, школа, детский сад, амбулатория, дом культуры, почта, аптека. Главная улица поселения – Шоссейная имеет транспортные выходы на Московское шоссе, г. Павловск и п.г.т. Форносово. Численность населения – 4,0 тыс. чел. Современная застройка представлена:

•	Малоэтажной индивидуальной застройкой (1-2 этажные деревянные и кирпичные дома);

•	Двух, трехэтажные многоквартирные кирпичные дома (новый фонд);

•	5-ти этажные многоквартирные дома (старый фонд);

Системы теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи с чем возникают аварийные ситуации. Значительный уровень износа наружных инженерных систем теплоснабжения, систем горячего, холодного водоснабжения, водоотведения составляют 80-90%. В целях безаварийной работы необходимо выполнить работы по строительству новой ВПНС. Имеющаяся водопроводная насосная станция  (ВНС), расположена по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Глинка, ул. Центральная, д. 62. Здание одноэтажное, общей площадью 58,6 кв.м, 1974 года постройки, расположено на земельном участке площадью 5 426 кв.м. Данный земельный участок является собственностью муниципального образования Федоровское городское поселение.  Имеются два резервуара чистой питьевой воды: основной на 500 куб. м, дополнительный на 100 куб. м. В случае аварии данного запаса  хватает на 7 часов. Отсутствует резервный источник питания.

Данная ВНС обслуживает жителей д. Федоровское и частично жителей д. Глинка.

ВНС передана по договору хозяйственного ведения от 10.08.2012  Федоровскому МУП ЖКХ, инженерных сетей и благоустройства. Износ здания составляет 90 % (разрушен фундамент, отсутствует отопление, дренаж), износ насосов – 95 %, электрооборудования – 80 %, коллекторов, труб, задвижек – 98 %. Потери электроэнергии составляют 60 %.

За период 2015 - 2017 гг. на ВНС  произошло 27 аварий из-за поломок оборудования.

В результате каждой аварии вода не подавалась на срок от 3-х часов до 2-х суток, что составило 355 часов, в т.ч 90 часов – пиковых нагрузок. Средняя мощность подачи воды – 50 куб. м/час., пиковые нагрузки – 100 куб. м/ час. Т.к. с данной ВНС идет снабжение и местной котельной, то остановка ВНС приводит и к остановке подачи горячего водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, согласно технико–экономических показателей к генеральному плану  Федоровского сельского поселения, утвержденного Решением Совета Депутатов от 09.10.2009 № 238 к 2025 году  численность населения в указанных населенных пунктах составит  около 25 000 чел.  При существующих нормативах расхода воды на 1 чел. / мес. = 9,51 куб. м резервуар для чистой воды необходим на 8 000 куб. м. (лучше 2 резервуара по 4 000 куб.м. Это позволит периодически закрывать один из резервуаров на обслуживание).

Раздел 3. Цели и задачи Программы

Целью Программы являются:

1. Реализация государственной политики по рациональному использованию ресурсов на территории Федоровского городского поселения.

2. Повышение уровня социально-экономического развития, улучшение условий жизни населения.

3. Организация устойчивого водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Снижение потерь воды на сетях.

Достижение целей Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- определение источников финансирования проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, а также обеспечения эффективного использования финансовых средств;

- организация разработки документации;

- организация строительно-монтажных работ.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы в 2018-2021  необходимо привлечь:

(тыс. руб.)

| Объекты | По годам |
| --- | --- |
|  | Бюджет | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Проектно-изыскательские работы | Прочие источники |  |  |  |  |
|  | Местный | -35,0 | -172,0 | 1 335,4 |  |
|  | Областной | -200,0 | -1 000,0 | 6 520,0 |  |
| Строительство ВПНС и двух резервуаров для хранения чистой питьевой воды по 4 000 куб.м. | Прочие источники |  |  |  |  |
|  | Местный |  |  |  | 16 386,0 |
|  | Областной |  |  |  | 80 000,0 |
| Всего | Прочие источники |  |  |  |  |
|  | Местный |  |  |  |  |
|  | Областной |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования |  | -235,0 | -1 172,0 | 7 855,4 | 96 386,0 |

Раздел 5. Механизм реализации и управления программой

В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса.

Период реализации Программы составляет 4 года: 2018, 2019, 2020, 2021 год.

В рамках выполнения настоящей Программы Администрация Федоровского городского поселения выполняет функции муниципального заказчика по проектно-изыскательским и строительным работам ВПНС на территории поселения, осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств на реализацию настоящей Программы.

Раздел 6. Ожидаемые результаты

Реализация Программы позволит:

-произвести строительство новой водонапорной повышающей станции.

- улучшить качество предоставляемой услуги существующим абонентам;

- уменьшить вторичное загрязнение питьевой воды с помощью применения более технологичных материалов.

- повысить уровень водоснабжения  индивидуального жилищного фонда, улучшить условия жизни, экологической обстановки и развитие экономики поселения.

- уменьшение потребления электрической энергии в системах водоснабжения и водоотведения до 40%.

# Text boxes

О внесении изменений в постановление администрации от 16.01.2018 № 24 «Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Федоровского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области  в  2018 - 2020 годах» (с изменениями от 09.07.2018 №300, от 19.12.2018 № 506)