- Фёдоровское городское поселение

- Тосненского муниципального района

- Ленинградской области

- Администрация

Постановление

О внесении изменений в муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 36 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», в целях улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории  Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района  Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2022 № 866 (с учетом изменений от 28.08.2023 № 535) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ ФЁДОРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Главный специалист по благоустройству администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности |
| Цели муниципальной программы | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, исключение случаев травматизма среди населения |
| Задачи муниципальной программы | Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории городского поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; снижение случаев травматизма среди населения; повышения уровня благоустройства населенных пунктов поселения. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Комплекс процессных мероприятий | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области: 1. Мероприятия по уничтожению борщевика химическим методом 2. Проведение комплекса услуг по оценке эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации (тыс.руб.) | Всего МБ ОБ 2022; 842,8566; 244,42851; 598,42809. 2023; 275,058; 79,767; 195,291. 2024; 459,296; 133,196; 326,1. 2025; 279,578; 81,078; 198,5. 2026; 127,747; 37,047; 90,7. Итого:; 1984,5356; 575,51651; 1409,01909. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | налоговые расходы не предусмотрены |

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе, План реализации муниципальной программы, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ю.И. Додонову

Глава администрации                                			М.И. Носов

Исполнитель: Андрианова А.Ю.

Приложение № 1 к постановлению администрации

Фёдоровского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

от _______________

Приложение 1

к муниципальной программе «Борьба с борщевиком Сосновского

на территории Фёдоровского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области»

|  |  |  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)* | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | ОБ | ФБ |  |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  | Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Главный специалист по благоустройству администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 2026 | 2022 | 842,8566 | 244,42851 | 598,42809 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 275,058 | 79,767 | 195,291 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 459,296 | 133,196 | 326,1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 279,578 | 81,078 | 198,5 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 127,747 | 37,047 | 90,7 | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Главный специалист по благоустройству администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 2026 | 2022 | 842,8566 | 244,42851 | 598,42809 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 275,058 | 79,767 | 195,291 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 459,296 | 133,196 | 326,1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 279,578 | 81,078 | 198,5 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 127,747 | 37,047 | 90,7 | 0 |  |
| 1 |  | Мероприятие 1 Мероприятия по уничтожению борщевика химическим методом |  | 2022 | 2026 | 2022 | 789,31 | 228,9 | 560,41 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 216,89 | 37,414 | 179,476 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 428,716 | 124,326 | 304,39 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 248,998 | 72,208 | 176,79 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 97,167 | 28,177 | 68,99 | 0 |  |
| 2 |  | Мероприятие 2 Проведение комплекса услуг по оценке эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского |  | 2022 | 2026 | 2022 | 53,5466 | 15,52851 | 38,01809 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 58,168 | 42,353 | 15,815 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 30,58 | 8,87 | 21,71 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 30,58 | 8,87 | 21,71 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 30,58 | 8,87 | 21,71 | 0 |  |