**Протокол заседания общественной комиссии, в целях осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 гг.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, каб. №8 |  | 16 сентября 2019 |
| (место проведения процедуры) |  | (дата подписания протокола) |

**1. Повестка дня**

Осуществление контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 гг.»

**2. Информация о комиссии**

Присутствовали:

Председатель комиссии: Маслова Светлана Михайловна

Заместитель председателя: Изотова Татьяна Александровна

Секретарь: Дуденко Ольга Владимировна

Член комиссии: Колядная Татьяна Борисовна

Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре)

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Приложением 4 к Постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.02.2019 № 41, кворум имеется.

**3. Результаты заседания комиссии**

Докладчик главный специалист администрации Федоровского городского поселения Акатова Е. Ю.: Работы по благоустройству территории у пруда начаты. Подрядчик обязан был закончить выполнение работ к 29.08.2019 г. Однако работы до сих пор не выполнены. Подрядчику будут начислены пени за просрочку выполнения обязательств.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Субъект РФ** |  | **Ленинградская область** |
| **Муниципалитет** |  | **Фёдоровское** |
| Код ОКТМО |   | 41648165000 |
|  |  |  |
| Общее количество контрактов на текущий год |   | 1 |
| В статусе "Черновик" |   | 0 |
| В статусе "Готовится документация" |   | 0 |
| В статусе "Размещён на площадке" |   | 0 |
| В статусе "Выбран исполнитель" |   | 0 |
| В статусе "Контракт заключён" |   | 1 |
| В статусе "Приёмка работ" |   | 0 |
| В статусе "Есть претензии" |   | 1 |
| В статусе "Контракт расторгнут" |   | 0 |
| В статусе "Контракт закрыт" |   | 0 |
| Планируемая стоимость |   | 15 000 000,00 |
| Сметная стоимость |   | 14 842 112,28 |
| Законтрактованная стоимость |   | 14 767 901,72 |
| Выплаченная стоимость |   | 0 |
| Сумма экономии средств по контрактам |   | 74 210,56 |
| Факты трудового вовлечения |   | 0 |
| Факты прочего вовлечения |   | 0 |
| Количество территорий с завершенной инвентаризацией |   | 1 |
| Количество территорий с незавершенной инвентаризацией |   | 0 |

Администрацией Федоровского городского поселения на сайте администрации в разделе «Комфортная Городская Среда» <http://www.fedorovskoe-mo.ru/?id=107>. были выложены дизайн - проекты территорий для общественного обсуждения:

1. Продолжение сквера Солнечный.

2. Роллердром - территория за спортивной тренажерной площадкой (за канавой, напротив автостоянки по ул. Центральная, д.9)

Предложения. замечания в дизайн проекты принимались с 06.08.2019 по 06.09.2019 г. в Администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: гп. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12 А, каб. №10. Ответственное лицо: Акатова Екатерина Юрьевна. Тел. 8 (813-61) 65-323. Эл. почта: econ@fedorovskoe-mo.ru . Так как предложений и замечаний не поступило, предлагаю оставить данные дизайн – проекты без изменений и провести общественное голосование для выбора одной территории.

**Решение комиссии: «ЗА» -4 , «ПРОТИВ» - 0, «Воздержались» -0.** Администрации назначить дату голосования.

**4. Публикация и хранение протокола**

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте [www.fedorovskoe-mo.ru](http://www.fedorovskoe-mo.ru)., в разделе «Формирование комфортной городской среды»

Подписи членов комиссии:

Председатель Маслова Светлана Михайловн

Заместитель Изотова Татьяна Александровна

Секретарь: Дуденко Ольга Владимировна

Члены: Колядная Татьяна Борисовна