**Протокол заседания общественной комиссии, в целях осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 гг.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, каб. №8 |  | 30 апреля 2019 |
| (место проведения процедуры) |  | (дата подписания протокола) |

**1. Повестка дня**

Осуществление контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 гг.»

**2. Информация о комиссии**

Присутствовали:

Председатель комиссии: Маслова Светлана Михайловна

Заместитель председателя: Изотова Татьяна Александровна

Секретарь: Дуденко Ольга Владимировна

Член комиссии: Колядная Татьяна Борисовна

Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре)

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Приложением 4 к Постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.02.2019 № 41, кворум имеется.

**3. Результаты заседания комиссии**

Докладчик главный специалист администрации Федоровского городского поселения Акатова Е. Ю.: Проведен электронный аукцион на проектирование благоустройства территории у пруда, победитель ООО «Варрант-М». 6 мая 2019 года будет производиться приемка выполненных работ и начаты электронные процедуры по выбору подрядчика на производство работ по благоустройству общественной территории у пруда, ограниченной ул. Почтовая, Центральная, Шоссейная

11 апреля 2019 года администрация направила письмо директору МКОУ Федоровская средняя общеобразовательная школа Севостьяновой О. В. с просьбой провести конкурс детских рисунков «Федоровское глазами детей» с целью учета мнения учащихся школы, т.к. будущий сквер на ул. Почтовая находится в непосредственной близости от здания школы. Итоги конкурса будут подведены в мае 2019 года. Победители конкурса получат благодарности от Администрации, а их идеи будут положены в основу разработки дизайн-проекта данной территории.

Решение комиссии: полученная информация принята к сведению.

**4. Публикация и хранение протокола**

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте [www.fedorovskoe-mo.ru](http://www.fedorovskoe-mo.ru)., в разделе «Формирование комфортной городской среды».

Подписи членов комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  | Маслова Светлана Михайловна |
|  | (Подпись) |  |
| Заместитель председателя комиссии |  | Изотова Татьяна Александровна |
|  | (Подпись) |  |
| Секретарь |  | Дуденко Ольга Владимировна |
|  | (Подпись) |  |
| Члены комиссии: |  | Калядная Татьяна Борисовна |
|  | (Подпись) |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Глава администрации Маслов Анатолий Сергеевич