- ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

- ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

- РЕШЕНИЕ

от 11.05.2010г. №50

Об утверждении программы санитарно-технического содержания территории дер. Федоровское Тосненского района Ленинградской области

В соответствии Федеральными законами от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ленинградской области  от 29.04.1996 г. № 12-оз «О местном самоуправлении в Ленинградской области»,  Уставом муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить программу санитарно-технического содержания дер. Федоровское Тосненского района Ленинградской области (приложение 1).

2. Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области предусмотреть денежные средства в размере 1013389 руб. в бюджете муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области для реализации программы санитарно-технического содержания дер. Федоровское Тосненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов  Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по бюджету и экономическому развитию.

Глава муниципального образования			                                   	Р.И. Ким

Приложение №1

к решению Совета депутатов

Федоровского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

- от  11.05.2010г. №50

- Программа санитарной очистки и содержания территории                                                                                                                           дер. Федоровское Тосненского района Ленинградской области                                                                         на период 01.06.2010- 31.10.2010

| № п/п | Наименование работ | периодичность работ, дней | площадь уборки, кв. м | сумма, руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сбор листьев, сучьев и разбросанного мусора на территориях с неусовершенствованным покрытием (газоны, скверы, канавы и обочины) | ежедневно | 81127 | 650285,08 |
|  |  | 2 раза в месяц | 5588 |  |
| 2 | Подметание территорий с усовершенствованным покрытием (тротуары, дорожки, остановки общественного транспорта) | ежедневно, кроме дней механизированной уборки | 12138 | 85679,82 |
| 3 | Механизированная уборка улиц, проездов | 3 раза в месяц | 13338 | 39189,57 |
| 4 | Очистка урн от мусора ( 28 шт.) | ежедневно |  | 22141,76 |
| 5 | Погрузка, транспортировка и утилизация собранного с территорий мусора на полигоне ТБО | ежедневно |  | 10683,72 |
| 6 | Комплекс работ по скашиванию газонов, канав, скверов | 4 раза |  | 145409,05 |
| 7 | Ликвидация стихийных свалок |  |  | 60000,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 1 011 389 |

Примечание: При расчете трудозатрат использованы нормативы, утвержденные приказом  Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 9 декабря 1999 года № 139, приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства Российской Федерации от 06 декабря 1994 № 13.

1.Расчет стоимости работ

«Сбор листьев, сучьев и разбросанного мусора на территориях

с неусовершенствованным покрытием (газоны, скверы, канавы  и обочины)»

| Показатели | Производственные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, кв. м | Норма времени, мин. на кв. м | Периодичность выполнения работ, раз | Итого трудовые затраты, час. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территория, убираемая ежедневно | 81127 | 0,077 | 108 | 11244,20 |
| Территория, убираемая 2 раза в месяц | 5588 | 0,077 | 10 | 71,71 |
| Итого | 86715 |  |  | 11315,91 |

| Стоимостные показатели | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Заработная плата дворника в месяц | 5906,25 |
| Заработная плата дворника в час (при 172,6 час. в месяц) | 34,22 |
| Всего затрат на оплату труда дворников | 387230,61 |
| Отчисления на социальные нужды (26,5 %) | 102616,11 |
| Общехозяйственные расходы | 35000,00 |
| Рентабельность (5 %) | 26242,34 |
| Итого | 551089,05 |
| НДС | 99196,03 |
| Итого с НДС | 650285,08 |

2.Расчет стоимости работ

«Подметание территорий с усовершенствованным покрытием

(тротуары, дорожки, остановки общественного транспорта)»

| Показатели | Производственные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, кв. м | Норма времени, мин. на кв. м | Периодичность выполнения работ, раз | Итого трудовые затраты, час. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подметание территории | 12138 | 0,08 | 93 | 1505,11 |
| Итого | 12138 |  |  | 1505,11 |

| Стоимостные показатели | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Заработная плата дворника в месяц | 5906,25 |
| Заработная плата дворника в час (при 172,6 час. в месяц) | 34,22 |
| Всего затрат на оплату труда дворников | 51503,87 |
| Отчисления на социальные нужды (26,5 %) | 13648,53 |
| Общехозяйственные расходы | 4000,00 |
| Рентабельность (5 %) | 3457,62 |
| Итого | 72610,01 |
| НДС | 13069,80 |
| Итого с НДС | 85679,82 |

3.Расчет стоимости работ

«Механизированная уборка улиц, проездов»

| Показатели | Производственные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, кв. м | Количество времени на одну уборку, час. | Периодичность выполнения работ, раз | Итого трудовые затраты, час. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Механизированная уборка улиц, проездов | 13338 | 2,0 | 15 | 30,00 |
| Итого | 13338 |  |  | 30,00 |

| Стоимостные показатели | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Количество часов работы трактора | 30,00 |
| Стоимость одного часа работы трактора | 1107,05 |
| Итого | 33211,50 |
| НДС | 5978,07 |
| Итого с НДС | 39189,57 |

4.Расчет стоимости работ

«Очистка урн от мусора»

| Стоимостные показатели | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Количество урн, подлежащих очистке, шт. | 28,00 |
| Количество месяцев очистки урн | 5,00 |
| Стоимость очистки одной урны в месяц, руб. | 134,03 |
| Итого | 18764,20 |
| НДС | 3377,56 |
| Итого с НДС | 22141,76 |

5.Расчет стоимости работ

«Погрузка, транспортировка и утилизация

собранного с территорий мусора на полигоне ТБО»

| Стоимостные показатели | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Количество мусора, подлежащего погрузке, транспортировке и утилизации, куб. м в месяц | 7,50 |
| Количество месяцев работы | 5,00 |
| Стоимость погрузки, транспортировки и утилизации мусора, руб. за 1 куб. м | 241,44 |
| Итого | 9054,00 |
| НДС | 1629,72 |
| Итого с НДС | 10683,72 |

6.Расчет стоимости работ

«Комплекс работ по скашиванию газонов, канав, скверов мотокосами»

| Показатели | Производственные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, кв. м | Норма времени, чел.- час на 100 кв. м | Периодичность выполнения работ, раз | Итого трудовые затраты, час. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Окашивание газонов, канав, скверов | 81127 | 0,37 | 4 | 1200,68 |
| Итого | 81127 |  |  | 1200,68 |

| Стоимостные показатели | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Заработная плата рабочего в месяц | 8071,88 |
| Заработная плата рабочего в час (при 172,6 час. в месяц) | 46,77 |
| Всего затрат на оплату труда рабочих | 56151,42 |
| Отчисления на социальные нужды (26,5 %) | 14880,13 |
| Затраты на топливо | 10005,66 |
| Техническое обслуживание и ремонт, в т. ч. запчасти (лески, ножи) | 1949,70 |
| Окупаемость техники (мотокос) | 4332,67 |
| Общехозяйственные расходы | 24705,88 |
| Рентабельность (10 %) | 11202,55 |
| Итого | 123228,01 |
| НДС | 22181,04 |
| Итого с НДС | 145409,05 |

7.Примерный расчет стоимости работ

«Ликвидация стихийных свалок (4 куб. м)»

| Стоимостные показатели | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Работа трактора, 4 час. | 4428,20 |
| Работа экскаватора, 1 час. | 1328,83 |
| Оплата труда рабочих, 3 чел.-час. | 102,66 |
| Отчисления на социальные нужды (26,5 %) | 27,20 |
| Утилизация мусора, 4 куб. м | 254,16 |
| Итого | 6141,05 |
| НДС | 1105,39 |
| Итого с НДС | 7246,44 |