
[image: image1.png]



Фёдоровское городское поселение

Тосненского муниципального района
 Ленинградской области

Администрация
Постановление
17.12.2025 № 948
	Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 36 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», в целях улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» с 01 января 2026 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 26.11.2024 № 928 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» (с учетом изменений от 06.12.2024 № 957, 23.12.2024 № 1078, 07.02.2025 № 85, 18.04.2025 №282, 15.05.2025 № 358, 15.07.2025 №529, 15.08.2025 № 612, от 07.10.2025 №746, от 05.11.2025 №829) считать утратившим силу с 01 января 2026 года.
3. Обеспечить официальное обнародование настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

Глава администрации                                                             Ю.И. Додонова
Исполнитель: Шароенко Е.В.

Приложение 

к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

                                                                                 от 17.12.2025 № 948
МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

«Развитие улично-дорожной сети Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Паспорт муниципальной программы
 «Развитие улично-дорожной сети Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

	Сроки реализации муниципальной программы
	2026-2028

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Главный специалист по благоустройству

Главный специалист по вопросам ЖКХ

	Соисполнители муниципальной программы
	Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

	Участники

муниципальной программы
	Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

Подрядные организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного строительства, определяемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством;

Комитет по Дорожному хозяйству Ленинградской области

	Цели муниципальной программы
	Улучшение среды и жизнеобеспечения населения Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

	Задачи муниципальной программы
	1. Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

2. Улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог, снижение транспортных издержек.

3. Увеличение пропускной способности дорог.

4. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании.

5. Снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного движения. 

	Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы
	Реализация Программы должна обеспечить:

1. Уменьшение затрат времени населения на поездки, снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств, в том числе на ремонт транспортных средств.

2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения.

3. Улучшение экологической обстановки в Федоровском городском поселении.

	Отраслевой проект:
«Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»
	1. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер
3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
	Объем финансирования Программы составляет 
136 640,27583 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета Ленинградской области 38 049,63010 тыс. руб.
2026
70 429,07183
тысяч рублей
2027
34 498,30400
тысяч рублей
2028
31 712,90000
тысяч рублей
Источник финансирования Программы – бюджет Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, бюджет Ленинградской области.

	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации
	налоговые расходы не предусмотрены


Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализаций муниципальной программы
На основании статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики поселения и населения в автомобильных перевозках.


Необходимо обеспечить доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.


Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области без учёта тротуаров и внутридворовой дорожной сети составляет 39,9 км, в том числе улиц с усовершенствованным покрытием 19,8 км. Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области отстает от темпов автомобилизации. В муниципальном образовании большое количество зарегистрированных транспортных средств, что обуславливает преждевременный износ дорожного полотна автомобильных дорог. Ситуация усугубляется тем, что по территории муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области проходит транзитный транспортный поток по автомобильной дороге областного значения Санкт-Петербург-Тосно и далее с выходом на автомобильную дорогу Москва-Санкт-Петербург. Кроме этого, с использованием улично-дорожной сети осуществляется доставка сырья и материалов на промплощадки организаций, находящихся на территории муниципального образования с использованием большегрузного транспорта, что также ведет к ускоренному ухудшению нормативных характеристик улично-дорожной сети.


На ряде улиц, требуется капитальный ремонт дорожного полотна, устранение колейности, ремонт и устройство дренажно-ливневой канализации.


Недостаток бюджетных ресурсов не позволяет в полном объеме проводить профилактические и капитальные работы в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам, что может в краткосрочной перспективе привести к существенному ухудшению состояния улично-дорожной сети муниципального образования, накоплению аварийных участков. После чего приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние будет сопряжено со значительными единовременными затратами, что не всегда возможно.
В связи со строительством Высокоскоростной ж/д, проходящей частично через Федоровское городское поселение, требуется проектирование и строительство новых автомобильных дорог для организации беспрепятственной пропускной способности и реконструкция существующих, расширение и обустройство тротуаров.

Существует потребность в продолжение работ по развитию технических средств регулирования дорожного движения, установки дополнительных леерных ограждений, искусственных дорожных неровностей. Как показала практика – оснащение улично-дорожной сети данными объектами обеспечивает снижение количества ДТП с участием пешеходов.


С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в поселении, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.


Программа нацелена на планомерное решение задач, стоящих перед органами местного самоуправления в данном направлении.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Цель Программы - улучшение среды и жизнеобеспечения населения на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему городского поселения, путем концентрации финансовых ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области.


Предлагаемая Программа направлена на приведение улично-дорожной сети муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области в нормативное состояние.


Основными задачами Программы являются:
1. Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

2. Улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог, снижение транспортных издержек.

3. Увеличение пропускной способности дорог.

4. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании.

5. Снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного движения.
Программы муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» состоит из Проектной и Процессной части.


Проектная часть программы представляет собой мероприятия, направленные на развитие транспортной системы Ленинградской области.

В рамках реализации Проектной части выполняются следующие мероприятия:

1. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер.

3. Мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.
Процессная часть программы содержит следующий комплекс процессных мероприятий:
"Мероприятия по содержанию автомобильных дорог "

"Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения"

"Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории поселения " 

"Прочие мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения " 

"Безопасность дорожного движения "
Прогнозные значения показателей (индикаторов)
 реализации муниципальной программы 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации мероприятий проектной части муниципальной программы представлены в Приложении 2 муниципальной программы.
В процессную часть муниципальной программы включены мероприятия, для которых целевые показатели (индикаторы) не установлены в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, (столбцы 3 - 5 формы приложения 5 к Порядку), по формуле:

[image: image2.wmf]С

д

=

З

ф

/

З

п

*

100

%

,

где:

[image: image3.wmf]С

д

 - степень достижения целей (решения задач);

[image: image4.wmf]З

ф

 - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

[image: image5.wmf]З

п

 - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

[image: image6.wmf]С

д

=

З

п

/

З

ф

*

100

%

 (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 80 процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом (столбцы 7 - 9 формы приложения №5 к Порядку), по формуле:

[image: image7.wmf]У

ф

=

Ф

ф

/

Ф

п

*

100

%

, где:

[image: image8.wmf]У

ф

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

[image: image9.wmf]Ф

ф

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

[image: image10.wmf]Ф

п

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы[image: image11.wmf]У

ф

 составил не менее 95%. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы[image: image12.wmf]У

ф

 составил не менее 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение № 1

 к муниципальной программе
	
	
	План реализации муниципальной программы
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)*
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Период финансирования мероприятия (по годам)
	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Прочие источники

	 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Муниципальная программа     "Развитие улично-дорожной сети  Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской областии" 
	Главный специалист по благоустройству
Главный специалист по вопросам ЖКХ
	2026
	2028
	2026
	70429,07183
	37165,54173
	33263,53010
	0
	0

	
	
	
	
	
	2027
	34498,30400
	32128,10400
	2370,20000
	0
	0

	
	
	
	
	
	2028
	31 712,90000
	29 297,000
	2 415,90000
	0
	0

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	136 640,276
	98 590,646
	38 049,630
	 
	 

	ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	 
	Комплекс процессных мероприятий 
	Главный специалист по благоустройству
Главный специалист по вопросам ЖКХ
	2026
	2028
	2026
	22149,05000
	22149,05000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2027
	23025,20000
	23025,20000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2028
	23 296,80000
	23 296,80000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Комплекс процессных мероприятий" Содержание , капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"
	Главный специалист по благоустройству
Главный специалист по вопросам ЖКХ
	2026
	2028
	2026
	22149,050000
	22149,05000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2027
	23025,200000
	23 025,20000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2028
	23296,800000
	23296,80000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Обеспечение  мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	2026
	2028
	2026
	8293,40000
	8293,40000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2027
	7784,00000
	7784,00000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2028
	7784,00000
	7784,00000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории поселения 
	
	2026
	2028
	2026
	11386,850000
	11386,850000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2027
	12525,500000
	12525,500000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2028
	12525,500000
	12525,500000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Прочие мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	2026
	2028
	2026
	2468,80000
	2468,80000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2027
	2715,70000
	2715,70000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2028
	2987,30000
	2987,30000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Комплекс процессных мероприятий  "Мероприятия по оптимизации мер профилактики правонарушений"
	Главный специалист по благоустройству
Главный специалист по вопросам ЖКХ
	2026
	2028
	2026
	2080,60200
	2080,60200
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2027
	3300,00000
	3300,00000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2028
	1500,00000
	1500,00000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения
	Главный специалист по благоустройству
Главный специалист по вопросам ЖКХ
	2026
	2028
	2026
	2080,60200
	2080,60200
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2027
	3300,00000
	3300,00000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2028
	1500,00000
	1500,00000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Отраслевой проект
	Главный специалист по благоустройству
Главный специалист по вопросам ЖКХ
	2026
	2028
	2026
	46199,41983
	12935,88973
	33263,53010
	0
	0

	
	
	
	
	
	2027
	8173,10400
	5802,90400
	2370,20000
	0
	0

	
	
	
	
	
	2028
	6916,10000
	4500,20000
	2415,90000
	0
	0

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"
	Главный специалист по благоустройству
Главный специалист по вопросам ЖКХ
	2026
	2028
	2026
	46199,41983
	12935,88973
	33263,53010
	0
	0

	
	
	
	
	
	2027
	8173,10400
	5802,90400
	2370,20000
	0
	0

	
	
	
	
	
	2028
	6916,10000
	4500,20000
	2415,90000
	0
	0

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	
	2026
	2028
	2026
	46199,41983
	12935,88973
	33263,53010
	0
	0

	
	
	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2028
	3513,42400
	3513,42400
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	2026
	2028
	2026
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	2027
	8173,10400
	5802,90400
	2370,20000
	0
	0

	
	
	
	
	
	2028
	3402,67600
	986,77600
	2415,90000
	0
	0

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение № 2 к муниципальной программе
Прогнозные значения показателей (индикаторов)
реализации мероприятий проектной части муниципальной программы
	№ п/п
	Показатель 

(индикатор)

(наименование)
	Ед. 

измерения
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	*
	*
	*
	*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Количество реализованных мероприятий в рамках отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»
	Шт.
	3
	1
	1
	*
	*
	*
	*


*Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнут заданных значений при условии финансового обеспечения из областного бюджета Ленинградской области и в случае продления муниципальной программы
1

