Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Жилищно–коммунальное хозяйство и благоустройство территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

(наименование программы)

| за | IV | квартал | 2025 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Главный специалист по вопросам ЖКХ администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Главный специалист по благоустройству администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия |  | Объем финансирования план на 2025 год |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования факт за IV квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федерал. бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  | Федерал. бюджет |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Модернизация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 834,23 |  | 0,00 | 592,3 |  | 241,93 |  | 833,014 |  | 0,00 | 591,439 |  |  | 241,575 |  |  |  |  |
| Итого по проекту: | 834,23 |  | 0,00 | 592,3 |  | 241,93 |  | 833,014 |  | 0,00 | 591,439 |  | 241,575 |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы: Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов благоустройства территории" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Коммунальные расходы за имущество (нежилое помещение) |  | 282,149 | 0,00 |  | 0,00 |  | 282,149 |  | 229,950 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 229,950 |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Обследование и оценка имущества, взносы на капитальный ремонт |  | 1123,721 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1123,721 |  | 1107,868 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1107,868 |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Коммунальные расходы за имущество (жилые помещения), Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |  | 244,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 244,00 |  | 79,920 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 79,920 |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Возмещение части затрат организациям коммунального хозяйства |  | 882,50 | 0,00 |  | 0,00 |  | 882,5 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения (доставка питьевой воды) |  | 53,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 53,00 |  | 26,442 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 26,442 |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Мероприятия по обслуживанию объектов газификации |  | 247,5 | 0,00 |  | 0000 |  | 247,5 |  | 193,2 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 193,2 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 1950,37 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1950,37 |  | 1637,38 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1637,38 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по содержанию территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Коммунальные расходы за электропотребление |  | 4232,4 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4232,4 |  | 3506,128 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3506,128 |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Содержание территории (окашивание, дезинсекция, озеленение, прочистка дренажных канав, вывоз строит.отходов, замена элементов благ-ва и пр.) |  | 22384,740 | 0,00 |  | 0,00 |  | 22384,740 |  | 20088,990 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20088,990 |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Технический контроль за проведением работ по благоустройству территории,разработка сметной и рабочей документации, проектирование благоустройства, проверка с выдачей заключения226 |  | 252,505 | 0,00 |  | 0,00 |  | 252,505 |  | 203,802 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 203,802 |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Поставка элементов благоустройства (вазоны, песочницы, урны, зимняя горка, флаги, инф.стенды, ограждения и пр.) |  | 1398,150 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1398,150 |  | 1394,166 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1394,166 |  |  |  |
| Наименование мероприятия Услуги по обращению с отходами (вывоз ТКО с кладбища) |  | 251,1 | 0,00 |  | 0,00 |  | 251,1 |  | 192,514 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 192,514 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 28518,895 | 0,00 |  | 0,00 |  | 28518,895 |  | 25385,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 25385,60 |  |  |  |
| Итого по проектной части |  | 28518,895 | 0,00 |  | 0,00 |  | 28518,895 |  | 25385,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 25385,60 |  |  |  |
| Итого по программе |  | 32185,995 | 0,00 |  | 592,3 |  | 42251,195 |  | 27855,993 | 0,00 |  | 591,439 |  |  | 27264,554 |  |  |  |

Отчет подготовил главный специалист по экономическому развитию 			Е.В. Шароенко