Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

(наименование программы)

| за | IV | квартал | 2025 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Главный специалист по благоустройству администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

(наименование ответственного исполнителя)

| Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Объем финансирования план на 2025 год |  |  |  | Объем финансирования факт за IV квартал 2025 года |  |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерал. Бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федерал. Бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по уничтожению борщевика химическим методом | 144,385 | 0,00 | 102,513 | 41,872 | 144,385 | 0 | 102,513 |  | 41,872 |  |  |
| Мероприятие 2 Проведение комплекса услуг по оценке эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 59,37731 | 0,00 | 12,096 | 47,282 | 57,58003 | 0 | 12,096 |  | 45,484 |  |  |
| Итого по процессной части | 203,763 | 0,00 | 114,609 | 89,153 | 201,965 | 0 | 114,609 |  | 87,356 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе, в т.ч. | 203,763 | 0,00 | 114,609 | 89,153 | 201,965 | 0 | 114,609 |  | 87,356 |  |  |
| Итого по проектной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по процессной части | 203,763 | 0,00 | 114,609 | 89,153 | 201,965 | 0 | 114,609 |  | 87,356 |  |  |

Отчет подготовил главный специалист по экономическому развитию 			Е.В. Шароенко