Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Развитие улично-дорожной сети Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

(наименование программы)

| за | IV | квартал | 2025 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Главный специалист по благоустройству

Главный специалист по вопросам ЖКХ

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия |  | Объем финансирования план на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования факт за IV квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федерал. бюджет |  |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  | Федерал. бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |
| Проектная часть Федеральный проект 1 Развитие транспортной системы Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: "Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Федоровское, ул.Вознесенская" | 25035,048 |  |  | 0,00 |  |  | 17774,881 |  | 7260,167 |  | 25035,044 |  | 0,00 |  |  | 7260,162 |  |  |  | 17774,882 |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: "Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Федоровское, ул.Восточная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части | 25035,048 |  |  | 0,00 |  |  | 17774,881 |  | 7260,167 |  | 25035,044 |  | 0,00 |  |  | 7260,162 |  |  |  | 17774,882 |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы: "Мероприятия по содержанию автомобильных дорог (КБК 01004091010110100244)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Мероприятия по содержанию автомобильных дорог (КБК 01004091010110100244)" |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме: |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Наименование подпрограммы: Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Текущий ремонт, ямочный ремонт и осуществление технического надзора за проведением работ |  | 14963,073 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14963,073 |  | 14711,084 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 14711,84 |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Подготовка и проверка проектно-сметной документации, инженерные изыскания, проектирование, тех.надзор |  | 674,218 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 674,218 |  | 639,700 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 639,700 |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Поставка щебня для выполнения ремонта дорог |  | 3496,182 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3496,182 |  | 3496,182 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3496,182 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 19133,473 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19133,473 |  | 18846,966 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 18846,966 |  |  |  |
| Наименование подпрограммы: Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Мероприятия по очистке дорог местного значения |  | 13690,852 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13690,852 |  | 11704,534 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 11704,534 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 13690,852 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13690,852 |  | 11704,534 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 11704,534 |  |  |  |
| Наименование подпрограммы: Прочие мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Грейдирование муниципальных дорог |  | 348,059 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 348,059 |  | 348,059 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 348,059 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 348,059 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 348,059 |  | 348,059 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 348,059 |  |  |  |
| Наименование подпрограммы: Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Безопасность дорожного движения |  | 2483,516 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2483,516 |  | 2481,408 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 2481,408 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 2483,516 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2483,516 |  | 2481,408 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 2481,408 |  |  |  |
| Итого по процессной части |  | 16522,427 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 16522,427 |  | 16522,427 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 16522,427 |  |  |  |
| Итого по программе |  | 60690,948 |  |  | 0,00 |  |  | 17774,882 |  | 42916,076 |  | 58416,012 |  | 0,00 |  |  |  |  | 17774,882 |  |  | 40641,14 |  |  |  |

Отчет подготовил главный специалист по экономическому развитию 			Е.В. Шароенко