Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

(наименование программы)

| за | IV | квартал | 2025 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Главный специалист по вопросам ЖКХ администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Главный специалист по благоустройству администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования план на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования факт за IV квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федерал. бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  | Федерал. бюджет |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |
| Проектная часть На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Монтаж линий освещения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Фёдоровское, ул. Вознесенская | 10237,290 | 0,00 |  | 6000,00 |  | 4237,290 |  | 8867,923 |  | 0,00 |  | 5197,421 |  |  | 3670,499 |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Монтаж линий освещений по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Аннолово, участок ул. Главная, 1-й и 2-й проезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по процессной части | 10237,290 | 0,00 |  | 6000,000 |  | 4237,290 |  | 8867,923 |  | 0,00 |  | 5197,421 |  |  | 3670,499 |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы: Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Проектирование линий освещения, проведение экспертизы сметной документации, строительный контроль за СМР, Выдача тех.условий для проектируемых объектов | 200,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 200,000 |  | 154,720 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 154,720 |  |  |
| Наименование мероприятия: Техническое обслуживание уличного освещения (в т.ч. Закупка светильников и лампочек, освещение фокот) | 1375,311 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1375,311 |  | 1216,843 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1216,843 |  |  |
| Наименование мероприятия: Мероприятия по техническому обслуживанию автономных источников электроснабжения | 320,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 320,00 |  | 320,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 320,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме | 1895,311 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1895,311 |  | 1691,563 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1691,563 |  |  |
| Итого по процессной части | 1895,311 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1895,311 |  | 1691,563 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1691,563 |  |  |
| Итого по программе | 12132,602 |  | 0,00 |  | 6000,00 |  | 4237,290 |  | 10559,486 |  | 0,00 |  |  | 5197,421 |  |  | 5362,062 |  |  |

Отчет подготовил главный специалист по экономическому развитию 		Е.В. Шароенко